****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский район» смоленской области**

**распоряжение**

**от 20.03.2017 № 112-р**

|  |
| --- |
| Об утверждении краткосрочного Плана проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2017-2019 годы |

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 31.10.2013 № 114-3 «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области», постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013 № 1145 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы», постановлением Администрации Смоленской области от 09.12.2016 № 723 «О внесении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы», Уставом Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, в целях финансового и организационного обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

1. Утвердить краткосрочный План проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2017-2019 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Распоряжение Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 30.09.2015 № 375-р «Об утверждении краткосрочного Плана проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2016-2017 годы».

2.2. Распоряжение Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 24.11.2015 № 447-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 30.09.2015 № 375-р».

2.3. Распоряжение Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 29.12.2015 № 514-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 30.09.2015 № 375-р».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области **И.В. Демидова**

|  |
| --- |
| Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 20.03.2017 № 112-р |

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2017-2019 годы**

**Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов |  Общая площадь МКД, всего  |  Площадь помещений МКД  |  Стоимость капитального ремонта  | Удельная стоимость капитального ремонта  1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  нежилых  |  жилых  | всего |  в том числе  |
|  за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ  |  за счет средств областного бюджета  |  за счет средств местного бюджета  |  за счет средств собственников помещений в МКД  |
|  кв.м  |  кв.м  |  кв.м  | руб. |  руб.  |  руб.  |  руб.  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области** |
| **Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **161 851,32** | **125 380,73** | **86 564,52** | **156316153,86** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **156316153,86** |  **965,80**  |  **х**  |  **х**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | микрорайон Березы, д. 1,г. Вязьма, Смоленская область  | 1975 | - | панели | 5 | 4 |  4 682,72  |  3 491,21  |  3 282,43  | 2 140 964,48 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 140 964,48 |  457,21  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 2. | микрорайон Березы, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 1984 | - | кирпич | 5 | 6 |  5 689,50  |  3 921,20  |  3 536,60  | 3 118 013,56 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 118 013,56 |  548,03 |  9 673,00  | 12.2017 |
| 3. | микрорайон Березы, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | панели | 5 | 6 |  4 348,01  |  3 705,35  |  3 422,30  | 2 534 864,60 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 534 864,60 |  582,99  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 4. | микрорайон Березы, д. 3, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | кирпич | 5 | 4 |  4 730,01  |  3 591,52  |  3 258,09  | 2 324 635,91 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 324 635,91 |  491,47  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 5. | микрорайон Березы, д. 6 , г. Вязьма, Смоленская область | 1983 | - | кирпич | 5 | 6 |  4 593,30  |  3 879,43  |  3 248,43  | 3 227 486,30 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 227 486,30 |  702,65  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 6. | микрорайон Березы, д. 8, г. Вязьма, Смоленская область | 1983 | - | кирпич | 5 | 6 |  4 648,25  |  3 920,74  |  3 513,84  | 3 044 182,43 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 044 182,43 |  654,91  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 7. |  пер. 1-й Северный, д. 7, г. Вязьма, Смоленская область | 1975 | - | кирпич | 5 | 4 |  4 541,08  |  3 439,41  |  3 049,17  | 6 542 503,03 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 542 503,03 |  1440,74  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 8. |  ул. 25 Октября, д. 16, г. Вязьма, Смоленская область | 1956 | - | кирпич | 2 | 1 |  561,60  |  518,40  |  366,40  | 1 754 612,83 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 754 612,83 |  3124,31  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 9. | ул. 25 Октября, д. 20, г. Вязьма, Смоленская область | 1960 | - | кирпич | 2 | 1 |  298,20  |  274,90  |  237,00  | 1 194 051,18 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 194 051,18 |  4004,20  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 10. | ул. 25 Октября, д. 22, г. Вязьма, Смоленская область | 1956 | 1977 | кирпич | 2 | 1 |  518,57  |  480,71  |  404,76  | 1 660 270,41 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 660 270,41 |  3201,63  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 11. | ул. Дмитрова гора, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1969 | - | кирпич | 5 | 4 |  4 514,33  |  3 344,35  |  2 949,60  | 5 906 268,62 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 906 268,62 |  1308,34  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 12. | ул.Кронштадтская, д. 23, г. Вязьма, Смоленская область | 1976 | - | кирпич | 5 | 6 |  5 853,78  |  4 489,72  |  4 347,42  | 3 123 737,04 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 123 737,04 |  533,63  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 13. | ул. Ленина, д. 6, г. Вязьма, Смоленская область | 1950 | - | кирпич | 2 | 1 |  428,80  |  329,40  |  113,40  | 2 929 536,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 929 536,00 |  6831,94  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 14. | ул. Ленина, д. 8, г. Вязьма, Смоленская область | 1946 | - | кирпич | 2 | 1 |  340,71  |  233,03  |  -  | 1 850 668,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 668,00 |  5431,80 |  9 673,00  | 12.2017 |
| 15. |  ул. Ленина, д. 29, г. Вязьма, Смоленская область | 1963 | - | кирпич | 4 | 2 |  1 731,13  |  1 295,73  |  1 294,70  | 3 595 816,69 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 595 816,69 |  2077,15  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 16. |  ул. Ленина, д. 42, г. Вязьма, Смоленская область | 1967 | - | кирпич | 5 | 4 |  4 190,77  |  3 208,63  |  2 080,18  | 5 889 600,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 889 600,00 |  1405,37  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 17. |  ул. Ленина, д. 44, г. Вязьма, Смоленская область | 1961 | - | кирпич | 2 | 2 |  595,23  |  521,65  |  359,04  | 1 832 635,37 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 832 635,37 |  3078,87  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 18. |  ул. Ленина, д. 53а, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | кирпич | 2 | 1 |  408,20  |  370,73  |  370,73  | 1 142 033,42 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 142 033,42 |  2797,73  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 19. |  ул. Ленина, д. 67, г. Вязьма, Смоленская область | 1964 | - | кирпич | 3 | 2 |  1 417,31  |  1 149,16  |  960,22  | 3 641 832,39 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 641 832,39 |  2569,54  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 20. | ул. Ленина, д. 69б, г. Вязьма, Смоленская область | 1966 | - | кирпич | 2 | 3 |  569,47  |  504,56  |  504,56  | 2 057 615,33 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 057 615,33 |  3613,21  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 21. | ул. Маяковского, д. 21, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | кирпич | 5 | 4 |  4 279,79  |  3 223,27  |  3 262,42  | 5 906 600,06 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 906 600,06 |  1380,11  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 22. | ул. Парижской Коммуны, д. 1, г. Вязьма, Смоленская область | 1957 | - | кирпич | 3 | 3 |  2 837,60  |  1 943,80  |  1 943,80  | 4 075 070,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 075 070,00 |  1436,10  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 23. | ул. Парижской Коммуны, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1964 | - | кирпич | 4 | 3 |  2 709,75  |  1 507,14  |  1 507,95  | 5 169 600,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 169 600,00 |  1907,78  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 24. | ул. Парковая, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1976 | - | кирпич | 5 | 6 |  6 376,28  |  4 799,78  |  4 464,38  | 7 865 025,10 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 865 025,10 |  1233,48  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 25. |  ул. Полины Осипенко, д. 17, г. Вязьма, Смоленская область | 1987 | - | панели | 5 | 3 |  3 650,40  |  3 228,00  |  3 050,10  | 2 606 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 907,00 |  714,14  |  9 673,00  | 12.2017 |
|  26. | ул. Свердлова, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | панели | 5 | 4 |  3 464,46  |  2 596,51  |  2 424,23  | 2 100 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 009,00 |  606,16  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 27. | ул. Строителей, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 1981 | - | панели | 5 | 6 |  6 841,04  |  4 582,94  |  2 658,11  | 3 059 684,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 684,09 |  447,25  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 28 | ул. Строителей, д. 4, г. Вязьма, Смоленская область | 1984 | - | панели | 9 | 4 |  10 520,40  |  7 732,80  |  4 660,30  | 3 053 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 830,50 |  290,28 |  9 673,00  | 12.2017 |
| 29. | ул. Сычевское шоссе, д. 50, г. Вязьма, Смоленская область | 1956 | - | кирпич | 2 | 2 |  424,14  |  372,22  |  370,38  | 1 710 774,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 774,43 |  4033,51  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 30. | ул. Сычевское шоссе, д. 52, г. Вязьма, Смоленская область | 1956 | - | кирпич | 2 | 2 |  435,73  |  379,67  |  379,70  | 1 802 419,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 419,81 |  4136,55  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 31. |  ул. Юбилейная, д. 1, г. Вязьма, Смоленская область | 1968 | - | кирпич | 5 | 4 |  3 476,20  |  2 653,12  |  2 287,76  | 2 114 339,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 339,79 |  608,23  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 32. |  ул. Юбилейная, д. 17, г. Вязьма, Смоленская область | 1980 | - | панели | 5 | 8 |  7 197,79  |  5 266,58  |  4 664,58  | 3 977 130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977 130,05 |  552,25  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 33. | ул. Юбилейная, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1970 | - | панели | 5 | 4 |  3 519,70  |  2 264,45  |  1 751,82  | 1 884 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 311,60 |  535,36  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34. | ул. Юбилейная, д. 21, г. Вязьма, Смоленская область | 1984 | - | кирпич | 5 | 8 |  7 234,00  |  5 388,70  |  4 709,45  | 4 104 159,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 159,17 |  567,34  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 35. |  ул. Юбилейная, д. 23, г. Вязьма, Смоленская область | 1986 | - | кирпич | 5 | 4 |  3 033,00  |  2 730,97  |  2 323,17  | 2 400 826,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 826,47 |  791,57  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 36. | ул. Московская, д. 7, г. Вязьма, Смоленская область | 1967 | - | кирпич | 9 | 6 |  12 785,00  |  10 613,00  |  -  | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 |  1267,11  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 37. |  ул. Московская, д. 9, г. Вязьма, Смоленская область | 1963 | - | кирпич | 9 | 6 |  12 814,00  |  10 700,00  |  -  | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 |  1264,24  |  9 673,00  | 12.2017 |
| 38. | ул. Юбилейная, д. 27, г. Вязьма, Смоленская область | 1997 | - | кирпич | 5 | 4 |  3 259,80  |  2 912,61  |  2 151,26  | 2 243 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 597,00 |  688,26  |  9 673,00  | 12.2018 |
| 39. | ул. Юбилейная, д. 29, г. Вязьма, Смоленская область | 1992 | - | кирпич | 5 | 6 |  3 875,60  |  3 418,21  |  2 477,44  | 2 578 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 186,00 |  665,24  |  9 673,00  | 12.2018 |
| 40. |  ул. Полины Осипенко, д. 19, г. Вязьма, Смоленская область | 1999 | - | панели | 9 | 2 |  4 831,50  |  3 833,74  |  3 352,11  | 1 563 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 617,00 |  323,63  |  9 673,00  | 12.2018 |
| 41. |  ул. 25 Октября, д. 10а, г. Вязьма, Смоленская область | 1949 | - | кирпич | 2 | 1 |  219,97  |  193,29  |  165,19  | 795 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 795 000,00 |  3 614,13  |  9 673,00  | 12.2019 |
| 42. | ул. Ленина, д. 14, г. Вязьма, Смоленская область | 1961 | - | кирпич | 3 | 2 |  1 393,00  |  962,90  |  430,10  | 2 372 088,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 372 088,20 |  1 702,86  |  9 673,00  | 12.2019 |
| 43. | Красноармейское шоссе , д. 3, г. Вязьма, Смоленская область | 1958 | - | кирпич | 3 | 3 |  2 011,20  |  1 407,20  |  231,40  | 3 021 651,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 021 651,00 |  1 502,41  |  9 673,00  | 12.2019 |

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области И.В. Демидова

 (ФИО)

**Раздел 2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и их стоимость**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленные статьей 6 областного закона от 31 октября 2013 года № 114-з «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области» |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов | другие виды услуг (работ) |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб.  | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2017 год |
| Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области | 143 742 014,66 | 826 903,00 | 12 | 31200000,00 | 30 053,29 | 91 016 276,66 | 0,00 | 0,00 | 1 727,00 | 4 498 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 2 700 000,00 |
| 1. | микрорайон Березы, д. 1, г. Вязьма,Смоленская область  | 2 140 964,48 |   |   |   | 892,90 | 1540964,48 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 2. | микрорайон Березы, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 3 118 013,56 |   |   |   | 1 363,60 | 2 518 013,56 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3. | микрорайон Березы, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 2 534 864,60 |   |   |   | 937,80 | 1 934 864,60 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 4. | микрорайон Березы, д. 3, г. Вязьма, Смоленская область | 2 324 635,91 |   |   |   | 924,80 | 1 724 635,91 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 5. | микрорайон Березы, д. 6 , г. Вязьма, Смоленская область | 3 227 486,30 |   |   |   | 1 135,20 | 2 627 486,30 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 6. | микрорайон Березы, д. 8, г. Вязьма, Смоленская область | 3 044 182,43 |   |   |   | 1 129,20 | 2 444 182,43 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 7. |  пер. 1-й Северный, д. 7, г. Вязьма, Смоленская область | 6 542 503,03 |   |   |   | 1 350,00 | 5 942 503,03 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 8. |  ул. 25 Октября, д. 16, г. Вязьма, Смоленская область | 1 754 612,83 |   |   |   | 513,00 | 1 754 612,83 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 9. | ул. 25 Октября, д. 20, г. Вязьма, Смоленская область | 1 194 051,18 |   |   |   | 274,00 | 1 194 051,18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 10. | ул. 25 Октября, д. 22, г. Вязьма, Смоленская область | 1 660 270,41 |   |   |   | 465,00 | 1 660 270,41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 11. | ул. Дмитрова гора, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 5 906 268,62 |   |   |   | 1 386,57 | 5 306 268,62 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 12. | ул.Кронштадтская, д. 23, г. Вязьма, Смоленская область | 3 123 737,04 |   |   |   | 1 346,00 | 2 523 737,04 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 13. | ул. Ленина, д. 6, г. Вязьма, Смоленская область | 2 929 536,00 |   |   |   | 610,32 | 2 929 536,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 14. | ул. Ленина, д. 8, г. Вязьма, Смоленская область | 1 850 668,00 | 826903,00 |   |   |   |   |   |   | 393,00 | 1 023765,00 |   |   |   |   |   |  |
| 15. |  ул. Ленина, д. 29, г. Вязьма, Смоленская область | 3 595 816,69 |   |   |   | 620,00 | 2 995 816,69 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 16. |  ул. Ленина, д. 42, г. Вязьма, Смоленская область | 5 889 600,00 |   |   |   | 1 102,00 | 5 289 600,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 17. |  ул. Ленина, д. 44, г. Вязьма, Смоленская область | 1 832 635,37 |   |   |   | 386,90 | 1 832 635,37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 18. |  ул. Ленина, д. 53а, г. Вязьма, Смоленская область | 1 142 033,42 |   |   |   | 400,05 | 1 142 033,42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19. |  ул. Ленина, д. 67, г. Вязьма, Смоленская область | 3 641 832,39 |   |   |   | 650,25 | 3 041 832,39 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 20. | ул. Ленина, д. 69б, г. Вязьма, Смоленская область | 2 057 615,33 |   |   |   | 562,80 | 2 057 615,33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 21. | ул. Маяковского, д. 21, г. Вязьма, Смоленская область | 5 906 600,06 |   |   |   | 1 198,00 | 5 306 600,06 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 22. | ул. Парижской Коммуны, д. 1, г. Вязьма, Смоленская область | 4 075 070,00 |   |   |   |   |   |   |   | 1334,00 | 3 475070,00 |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 23. | ул. Парижской Коммуны, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 5 169 600,00 |   |   |   | 952,00 | 4 569 600,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 24. | ул. Парковая, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 7 865 025,10 |   |   |   | 1 857,30 | 7 265 025,10 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 25. |  ул. Полины Осипенко, д. 17, г. Вязьма, Смоленская область | 2 606 907,00 |   |   |   | 877,00 | 2 006 907,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 26. | ул. Свердлова, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 2 100 009,00 |   |   |   | 727,20 | 1 500 009,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 27. | ул. Строителей, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 3 059 684,09 |   |   |   | 1 224,20 | 2 459 684,09 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 28. | ул. Строителей, д. 4, г. Вязьма, Смоленская область | 3 053 830,50 |   |   |   | 1 259,20 | 2 453 830,50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 29. | ул. Сычевское шоссе, д. 50, г. Вязьма, Смоленская область | 1 710 774,43 |   |   |   | 427,00 | 1 710 774,43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30. | ул. Сычевское шоссе, д. 52, г. Вязьма, Смоленская область | 1 802 419,81 |   |   |   | 444,86 | 1 802 419,81 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 31. |  ул. Юбилейная, д. 1, г. Вязьма, Смоленская область | 2 114 339,79 |   |   |   | 681,00 | 1 514 339,79 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 32. |  ул. Юбилейная, д. 17, г. Вязьма, Смоленская область | 3 977 130,05 |   |   |   | 1 368,00 | 3 377 130,05 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 33. | ул. Юбилейная, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1 884 311,60 |   |   |   | 687,00 | 1 284 311,60 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 34. | ул. Юбилейная, д. 21, г. Вязьма, Смоленская область | 4 104 159,17 |   |   |   | 1 581,00 | 3 504 159,17 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 35. |  ул. Юбилейная, д. 23, г. Вязьма, Смоленская область | 2 400 826,47 |   |   |   | 777,00 | 1 800 826,47 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 36. | ул. Московская, д. 7, г. Вязьма, Смоленская область | 16 200 000,00 |   | 6 | 15600000,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 37. |  ул. Московская, д. 9, г. Вязьма, Смоленская область | 16 200 000,00 |   | 6 | 15600000,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 2018 год |
| Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области | 6 385 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 418,00 | 4 585 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 300 000,00 |
| 38. | ул. Полины Осипенко, д. 19, г. Вязьма, Смоленская область | 1 563 617,00 |   |   |   | 567,00 | 963 617,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 39. | ул. Юбилейная, д. 27, г. Вязьма, Смоленская область | 2 243 597,00 |   |   |   | 840,00 | 1 643 597,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 40. | ул. Юбилейная, д. 29, г. Вязьма, Смоленская область | 2 578 186,00 |   |   |   | 1 011,00 | 1 978 186,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 2019 год |
| Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области | 6 188 739,20 | 0,00 | 0 | 0,0 | 1 980,00 | 4 488 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 |
| 41. |  ул. 25 Октября, д. 10а, г. Вязьма, Смоленская область | 795 000,00 |   |   |   | 226,00 | 295 000,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 |
| 42. | ул. Ленина, д. 14, г. Вязьма, Смоленская область | 2 372 088,20 |   |   |   | 584,00 | 1 772 088,20 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 43. | Красноармейское шоссе , д. 3, г. Вязьма, Смоленская область | **3 021 651,00** |   |   |   | 1 170,00 | 2 421 651,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00 | 100 000,00 |

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области И.В. Демидова

 (ФИО)