****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский район» смоленской области**

**распоряжение**

**от 20.03.2017 № 112-р**

|  |
| --- |
| Об утверждении краткосрочного Плана проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2017-2019 годы |

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 31.10.2013 № 114-3 «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области», постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013 № 1145 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы», постановлением Администрации Смоленской области от 09.12.2016 № 723 «О внесении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы», Уставом Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, в целях финансового и организационного обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

1. Утвердить краткосрочный План проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2017-2019 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Распоряжение Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 30.09.2015 № 375-р «Об утверждении краткосрочного Плана проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2016-2017 годы».

2.2. Распоряжение Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 24.11.2015 № 447-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 30.09.2015 № 375-р».

2.3. Распоряжение Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 29.12.2015 № 514-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 30.09.2015 № 375-р».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области **И.В. Демидова**

|  |
| --- |
| Приложение  к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области  от 20.03.2017 № 112-р |

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН   
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2017-2019 годы**

**Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта  1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта  1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального  ремонта | нежилых | жилых | всего | в том числе | | | |
| за счет средств Фонда содействия  реформированию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений  в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **161 851,32** | **125 380,73** | **86 564,52** | **156316153,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **156316153,86** | **965,80** | **х** | **х** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | микрорайон Березы, д. 1,  г. Вязьма, Смоленская область | 1975 | - | панели | 5 | 4 | 4 682,72 | 3 491,21 | 3 282,43 | 2 140 964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 964,48 | 457,21 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 2. | микрорайон Березы, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 1984 | - | кирпич | 5 | 6 | 5 689,50 | 3 921,20 | 3 536,60 | 3 118 013,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 013,56 | 548,03 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 3. | микрорайон Березы, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | панели | 5 | 6 | 4 348,01 | 3 705,35 | 3 422,30 | 2 534 864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 864,60 | 582,99 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 4. | микрорайон Березы, д. 3, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 730,01 | 3 591,52 | 3 258,09 | 2 324 635,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324 635,91 | 491,47 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 5. | микрорайон Березы, д. 6 , г. Вязьма, Смоленская область | 1983 | - | кирпич | 5 | 6 | 4 593,30 | 3 879,43 | 3 248,43 | 3 227 486,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227 486,30 | 702,65 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 6. | микрорайон Березы, д. 8, г. Вязьма, Смоленская область | 1983 | - | кирпич | 5 | 6 | 4 648,25 | 3 920,74 | 3 513,84 | 3 044 182,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 182,43 | 654,91 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 7. | пер. 1-й Северный, д. 7, г. Вязьма, Смоленская область | 1975 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 541,08 | 3 439,41 | 3 049,17 | 6 542 503,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 542 503,03 | 1440,74 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 8. | ул. 25 Октября,  д. 16, г. Вязьма, Смоленская область | 1956 | - | кирпич | 2 | 1 | 561,60 | 518,40 | 366,40 | 1 754 612,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 612,83 | 3124,31 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 9. | ул. 25 Октября,  д. 20, г. Вязьма, Смоленская область | 1960 | - | кирпич | 2 | 1 | 298,20 | 274,90 | 237,00 | 1 194 051,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 051,18 | 4004,20 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 10. | ул. 25 Октября,  д. 22, г. Вязьма, Смоленская область | 1956 | 1977 | кирпич | 2 | 1 | 518,57 | 480,71 | 404,76 | 1 660 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 270,41 | 3201,63 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 11. | ул. Дмитрова гора, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1969 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 514,33 | 3 344,35 | 2 949,60 | 5 906 268,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 906 268,62 | 1308,34 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 12. | ул.Кронштадтская, д. 23, г. Вязьма, Смоленская область | 1976 | - | кирпич | 5 | 6 | 5 853,78 | 4 489,72 | 4 347,42 | 3 123 737,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123 737,04 | 533,63 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 13. | ул. Ленина, д. 6, г. Вязьма, Смоленская область | 1950 | - | кирпич | 2 | 1 | 428,80 | 329,40 | 113,40 | 2 929 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 536,00 | 6831,94 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 14. | ул. Ленина, д. 8, г. Вязьма, Смоленская область | 1946 | - | кирпич | 2 | 1 | 340,71 | 233,03 | - | 1 850 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 668,00 | 5431,80 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 15. | ул. Ленина, д. 29, г. Вязьма, Смоленская область | 1963 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 731,13 | 1 295,73 | 1 294,70 | 3 595 816,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 816,69 | 2077,15 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 16. | ул. Ленина, д. 42, г. Вязьма, Смоленская область | 1967 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 190,77 | 3 208,63 | 2 080,18 | 5 889 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 889 600,00 | 1405,37 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 17. | ул. Ленина, д. 44, г. Вязьма, Смоленская область | 1961 | - | кирпич | 2 | 2 | 595,23 | 521,65 | 359,04 | 1 832 635,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 635,37 | 3078,87 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 18. | ул. Ленина, д. 53а, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | кирпич | 2 | 1 | 408,20 | 370,73 | 370,73 | 1 142 033,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 033,42 | 2797,73 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 19. | ул. Ленина, д. 67, г. Вязьма, Смоленская область | 1964 | - | кирпич | 3 | 2 | 1 417,31 | 1 149,16 | 960,22 | 3 641 832,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 832,39 | 2569,54 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 20. | ул. Ленина, д. 69б, г. Вязьма, Смоленская область | 1966 | - | кирпич | 2 | 3 | 569,47 | 504,56 | 504,56 | 2 057 615,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 615,33 | 3613,21 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 21. | ул. Маяковского, д. 21, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 279,79 | 3 223,27 | 3 262,42 | 5 906 600,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 906 600,06 | 1380,11 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 22. | ул. Парижской Коммуны, д. 1, г. Вязьма, Смоленская область | 1957 | - | кирпич | 3 | 3 | 2 837,60 | 1 943,80 | 1 943,80 | 4 075 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 070,00 | 1436,10 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 23. | ул. Парижской Коммуны, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1964 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 709,75 | 1 507,14 | 1 507,95 | 5 169 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 169 600,00 | 1907,78 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 24. | ул. Парковая, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1976 | - | кирпич | 5 | 6 | 6 376,28 | 4 799,78 | 4 464,38 | 7 865 025,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865 025,10 | 1233,48 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 25. | ул. Полины Осипенко, д. 17, г. Вязьма, Смоленская область | 1987 | - | панели | 5 | 3 | 3 650,40 | 3 228,00 | 3 050,10 | 2 606 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 907,00 | 714,14 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 26. | ул. Свердлова, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | панели | 5 | 4 | 3 464,46 | 2 596,51 | 2 424,23 | 2 100 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 009,00 | 606,16 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 27. | ул. Строителей, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 1981 | - | панели | 5 | 6 | 6 841,04 | 4 582,94 | 2 658,11 | 3 059 684,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 684,09 | 447,25 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 28 | ул. Строителей,  д. 4, г. Вязьма, Смоленская область | 1984 | - | панели | 9 | 4 | 10 520,40 | 7 732,80 | 4 660,30 | 3 053 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 830,50 | 290,28 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 29. | ул. Сычевское шоссе, д. 50, г. Вязьма, Смоленская область | 1956 | - | кирпич | 2 | 2 | 424,14 | 372,22 | 370,38 | 1 710 774,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 774,43 | 4033,51 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 30. | ул. Сычевское шоссе, д. 52, г. Вязьма, Смоленская область | 1956 | - | кирпич | 2 | 2 | 435,73 | 379,67 | 379,70 | 1 802 419,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 419,81 | 4136,55 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 31. | ул. Юбилейная,  д. 1, г. Вязьма, Смоленская область | 1968 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 476,20 | 2 653,12 | 2 287,76 | 2 114 339,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 339,79 | 608,23 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 32. | ул. Юбилейная,  д. 17, г. Вязьма, Смоленская область | 1980 | - | панели | 5 | 8 | 7 197,79 | 5 266,58 | 4 664,58 | 3 977 130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977 130,05 | 552,25 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 33. | ул. Юбилейная,  д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1970 | - | панели | 5 | 4 | 3 519,70 | 2 264,45 | 1 751,82 | 1 884 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 311,60 | 535,36 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34. | ул. Юбилейная,  д. 21, г. Вязьма, Смоленская область | 1984 | - | кирпич | 5 | 8 | 7 234,00 | 5 388,70 | 4 709,45 | 4 104 159,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 159,17 | 567,34 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 35. | ул. Юбилейная,  д. 23, г. Вязьма, Смоленская область | 1986 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 033,00 | 2 730,97 | 2 323,17 | 2 400 826,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 826,47 | 791,57 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 36. | ул. Московская,  д. 7, г. Вязьма, Смоленская область | 1967 | - | кирпич | 9 | 6 | 12 785,00 | 10 613,00 | - | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 1267,11 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 37. | ул. Московская,  д. 9, г. Вязьма, Смоленская область | 1963 | - | кирпич | 9 | 6 | 12 814,00 | 10 700,00 | - | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 1264,24 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 38. | ул. Юбилейная,  д. 27, г. Вязьма, Смоленская область | 1997 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 259,80 | 2 912,61 | 2 151,26 | 2 243 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 597,00 | 688,26 | 9 673,00 | 12.2018 |
| 39. | ул. Юбилейная,  д. 29, г. Вязьма, Смоленская область | 1992 | - | кирпич | 5 | 6 | 3 875,60 | 3 418,21 | 2 477,44 | 2 578 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 186,00 | 665,24 | 9 673,00 | 12.2018 |
| 40. | ул. Полины Осипенко, д. 19, г. Вязьма, Смоленская область | 1999 | - | панели | 9 | 2 | 4 831,50 | 3 833,74 | 3 352,11 | 1 563 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 617,00 | 323,63 | 9 673,00 | 12.2018 |
| 41. | ул. 25 Октября,  д. 10а, г. Вязьма, Смоленская область | 1949 | - | кирпич | 2 | 1 | 219,97 | 193,29 | 165,19 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 3 614,13 | 9 673,00 | 12.2019 |
| 42. | ул. Ленина, д. 14, г. Вязьма, Смоленская область | 1961 | - | кирпич | 3 | 2 | 1 393,00 | 962,90 | 430,10 | 2 372 088,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 088,20 | 1 702,86 | 9 673,00 | 12.2019 |
| 43. | Красноармейское шоссе , д. 3, г. Вязьма, Смоленская область | 1958 | - | кирпич | 3 | 3 | 2 011,20 | 1 407,20 | 231,40 | 3 021 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 651,00 | 1 502,41 | 9 673,00 | 12.2019 |

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области И.В. Демидова

(ФИО)

**Раздел 2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и их стоимость**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленные статьей 6 областного закона от 31 октября 2013 года № 114-з «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области» | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов | другие виды услуг (работ) |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2017 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области | | 143 742 014,66 | 826 903,00 | 12 | 31200000,00 | 30 053,29 | 91 016 276,66 | 0,00 | 0,00 | 1 727,00 | 4 498 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 2 700 000,00 |
| 1. | микрорайон Березы,  д. 1, г. Вязьма,  Смоленская область | 2 140 964,48 |  |  |  | 892,90 | 1540964,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 2. | микрорайон Березы,  д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 3 118 013,56 |  |  |  | 1 363,60 | 2 518 013,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3. | микрорайон Березы,  д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 2 534 864,60 |  |  |  | 937,80 | 1 934 864,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 4. | микрорайон Березы,  д. 3, г. Вязьма, Смоленская область | 2 324 635,91 |  |  |  | 924,80 | 1 724 635,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 5. | микрорайон Березы,  д. 6 , г. Вязьма, Смоленская область | 3 227 486,30 |  |  |  | 1 135,20 | 2 627 486,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 6. | микрорайон Березы,  д. 8, г. Вязьма, Смоленская область | 3 044 182,43 |  |  |  | 1 129,20 | 2 444 182,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 7. | пер. 1-й Северный,  д. 7, г. Вязьма, Смоленская область | 6 542 503,03 |  |  |  | 1 350,00 | 5 942 503,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 8. | ул. 25 Октября,  д. 16, г. Вязьма, Смоленская область | 1 754 612,83 |  |  |  | 513,00 | 1 754 612,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ул. 25 Октября,  д. 20, г. Вязьма, Смоленская область | 1 194 051,18 |  |  |  | 274,00 | 1 194 051,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ул. 25 Октября,  д. 22, г. Вязьма, Смоленская область | 1 660 270,41 |  |  |  | 465,00 | 1 660 270,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ул. Дмитрова гора,  д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 5 906 268,62 |  |  |  | 1 386,57 | 5 306 268,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 12. | ул.Кронштадтская, д. 23, г. Вязьма, Смоленская область | 3 123 737,04 |  |  |  | 1 346,00 | 2 523 737,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 13. | ул. Ленина, д. 6, г. Вязьма, Смоленская область | 2 929 536,00 |  |  |  | 610,32 | 2 929 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ул. Ленина, д. 8, г. Вязьма, Смоленская область | 1 850 668,00 | 826903,00 |  |  |  |  |  |  | 393,00 | 1 023765,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ул. Ленина, д. 29, г. Вязьма, Смоленская область | 3 595 816,69 |  |  |  | 620,00 | 2 995 816,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 16. | ул. Ленина, д. 42, г. Вязьма, Смоленская область | 5 889 600,00 |  |  |  | 1 102,00 | 5 289 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 17. | ул. Ленина, д. 44, г. Вязьма, Смоленская область | 1 832 635,37 |  |  |  | 386,90 | 1 832 635,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ул. Ленина, д. 53а, г. Вязьма, Смоленская область | 1 142 033,42 |  |  |  | 400,05 | 1 142 033,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19. | ул. Ленина, д. 67, г. Вязьма, Смоленская область | 3 641 832,39 |  |  |  | 650,25 | 3 041 832,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 20. | ул. Ленина, д. 69б, г. Вязьма, Смоленская область | 2 057 615,33 |  |  |  | 562,80 | 2 057 615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ул. Маяковского, д. 21, г. Вязьма, Смоленская область | 5 906 600,06 |  |  |  | 1 198,00 | 5 306 600,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 22. | ул. Парижской Коммуны, д. 1, г. Вязьма, Смоленская область | 4 075 070,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1334,00 | 3 475070,00 |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 23. | ул. Парижской Коммуны, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 5 169 600,00 |  |  |  | 952,00 | 4 569 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 24. | ул. Парковая, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 7 865 025,10 |  |  |  | 1 857,30 | 7 265 025,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 25. | ул. Полины Осипенко, д. 17, г. Вязьма, Смоленская область | 2 606 907,00 |  |  |  | 877,00 | 2 006 907,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 26. | ул. Свердлова, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 2 100 009,00 |  |  |  | 727,20 | 1 500 009,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 27. | ул. Строителей, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 3 059 684,09 |  |  |  | 1 224,20 | 2 459 684,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 28. | ул. Строителей,  д. 4, г. Вязьма, Смоленская область | 3 053 830,50 |  |  |  | 1 259,20 | 2 453 830,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 29. | ул. Сычевское шоссе, д. 50, г. Вязьма, Смоленская область | 1 710 774,43 |  |  |  | 427,00 | 1 710 774,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30. | ул. Сычевское шоссе, д. 52, г. Вязьма, Смоленская область | 1 802 419,81 |  |  |  | 444,86 | 1 802 419,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ул. Юбилейная,  д. 1, г. Вязьма, Смоленская область | 2 114 339,79 |  |  |  | 681,00 | 1 514 339,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 32. | ул. Юбилейная,  д. 17, г. Вязьма, Смоленская область | 3 977 130,05 |  |  |  | 1 368,00 | 3 377 130,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 33. | ул. Юбилейная,  д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1 884 311,60 |  |  |  | 687,00 | 1 284 311,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 34. | ул. Юбилейная,  д. 21, г. Вязьма, Смоленская область | 4 104 159,17 |  |  |  | 1 581,00 | 3 504 159,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 35. | ул. Юбилейная,  д. 23, г. Вязьма, Смоленская область | 2 400 826,47 |  |  |  | 777,00 | 1 800 826,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 36. | ул. Московская,  д. 7, г. Вязьма, Смоленская область | 16 200 000,00 |  | 6 | 15600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 37. | ул. Московская,  д. 9, г. Вязьма, Смоленская область | 16 200 000,00 |  | 6 | 15600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области | | 6 385 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 418,00 | 4 585 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 300 000,00 |
| 38. | ул. Полины Осипенко, д. 19, г. Вязьма, Смоленская область | 1 563 617,00 |  |  |  | 567,00 | 963 617,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 39. | ул. Юбилейная,  д. 27, г. Вязьма, Смоленская область | 2 243 597,00 |  |  |  | 840,00 | 1 643 597,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 40. | ул. Юбилейная,  д. 29, г. Вязьма, Смоленская область | 2 578 186,00 |  |  |  | 1 011,00 | 1 978 186,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области | | 6 188 739,20 | 0,00 | 0 | 0,0 | 1 980,00 | 4 488 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 |
| 41. | ул. 25 Октября,  д. 10а, г. Вязьма, Смоленская область | 795 000,00 |  |  |  | 226,00 | 295 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 |
| 42. | ул. Ленина, д. 14, г. Вязьма, Смоленская область | 2 372 088,20 |  |  |  | 584,00 | 1 772 088,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 43. | Красноармейское шоссе , д. 3, г. Вязьма, Смоленская область | **3 021 651,00** |  |  |  | 1 170,00 | 2 421 651,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области И.В. Демидова

(ФИО)