****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский район» смоленской области**

**распоряжение**

**от 27.03.2017 № 128-р**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 20.03.2017 № 112-р |

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 31.10.2013 № 114-3 «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области», постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013 № 1145 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы», постановлением Администрации Смоленской области «О внесении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы» от 09.12.2016 № 723, Уставом Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, в целях финансового и организационного обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

1. Внести в краткосрочный План проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2017-2019 годы, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 20.03.2017 № 112-р изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области **И.В. Демидова**

|  |
| --- |
| Приложение  к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области  от 27.03.2017 № 128-р |

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН   
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2017-2019 годы**

**Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта  1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта  1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального  ремонта | нежилых | жилых | всего | в том числе | | | |
| за счет средств Фонда содействия  реформированию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений  в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **161 851,32** | **125 380,73** | **86 564,52** | **156 649 617,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **156 649 617,50** | **967,86** | **х** | **х** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | микрорайон Березы, д. 1,  г. Вязьма, Смоленская область | 1975 | - | панели | 5 | 4 | 4 682,72 | 3 491,21 | 3 282,43 | 2 221 085,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221 085,74 | 474,32 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 2. | микрорайон Березы, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 1984 | - | кирпич | 5 | 6 | 5 689,50 | 3 921,20 | 3 536,60 | 3 220 672,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 672,02 | 566,07 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 3. | микрорайон Березы, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | панели | 5 | 6 | 4 348,01 | 3 705,35 | 3 422,30 | 2 613 748,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 748,21 | 601,14 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 4. | микрорайон Березы, д. 3, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 730,01 | 3 591,52 | 3 258,09 | 2 404 740,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 740,91 | 508,40 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 5. | микрорайон Березы, д. 6 , г. Вязьма, Смоленская область | 1983 | - | кирпич | 5 | 6 | 4 593,30 | 3 879,43 | 3 248,43 | 3 317 289,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 289,75 | 722,20 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 6. | микрорайон Березы, д. 8, г. Вязьма, Смоленская область | 1983 | - | кирпич | 5 | 6 | 4 648,25 | 3 920,74 | 3 513,84 | 3 134 839,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 839,53 | 674,41 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 7. | пер. 1-й Северный, д. 7, г. Вязьма, Смоленская область | 1975 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 541,08 | 3 439,41 | 3 049,17 | 6 638 912,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 638 912,91 | 1 461,97 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 8. | ул. 25 Октября,  д. 16, г. Вязьма, Смоленская область | 1956 | - | кирпич | 2 | 1 | 561,60 | 518,40 | 366,40 | 1 579 008,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 008,32 | 2 811,62 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 9. | ул. 25 Октября,  д. 20, г. Вязьма, Смоленская область | 1960 | - | кирпич | 2 | 1 | 298,20 | 274,90 | 237,00 | 1 073 434,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 434,28 | 3 599,71 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 10. | ул. 25 Октября,  д. 22, г. Вязьма, Смоленская область | 1956 | 1977 | кирпич | 2 | 1 | 518,57 | 480,71 | 404,76 | 1 415 955,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 955,77 | 2 730,50 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 11. | ул. Дмитрова гора, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1969 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 514,33 | 3 344,35 | 2 949,60 | 5 189 767,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 189 767,37 | 1 149,62 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 12. | ул.Кронштадтская, д. 23, г. Вязьма, Смоленская область | 1976 | - | кирпич | 5 | 6 | 5 853,78 | 4 489,72 | 4 347,42 | 3 204 521,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 521,25 | 547,43 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 13. | ул. Ленина, д. 6, г. Вязьма, Смоленская область | 1950 | - | кирпич | 2 | 1 | 428,80 | 329,40 | 113,40 | 2 979 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 536,00 | 6 948,54 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 14. | ул. Ленина, д. 8, г. Вязьма, Смоленская область | 1946 | - | кирпич | 2 | 1 | 340,71 | 233,03 | - | 1 950 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 668,00 | 5 725,30 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 15. | ул. Ленина, д. 29, г. Вязьма, Смоленская область | 1963 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 731,13 | 1 295,73 | 1 294,70 | 3 082 892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 082 892,99 | 1 780,86 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 16. | ул. Ленина, д. 42, г. Вязьма, Смоленская область | 1967 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 190,77 | 3 208,63 | 2 080,18 | 5 947 864,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947 864,36 | 1 419,28 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 17. | ул. Ленина, д. 44, г. Вязьма, Смоленская область | 1961 | - | кирпич | 2 | 2 | 595,23 | 521,65 | 359,04 | 1 582 501,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 501,82 | 2 658,64 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 18. | ул. Ленина, д. 53а, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | кирпич | 2 | 1 | 408,20 | 370,73 | 370,73 | 1 203 057,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 057,03 | 2 947,22 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 19. | ул. Ленина, д. 67, г. Вязьма, Смоленская область | 1964 | - | кирпич | 3 | 2 | 1 417,31 | 1 149,16 | 960,22 | 3 674 351,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674 351,50 | 2 592,48 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 20. | ул. Ленина, д. 69б, г. Вязьма, Смоленская область | 1966 | - | кирпич | 2 | 3 | 569,47 | 504,56 | 504,56 | 2 102 909,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 909,11 | 3 692,75 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 21. | ул. Маяковского, д. 21, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 279,79 | 3 223,27 | 3 262,42 | 5 942 013,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 942 013,07 | 1 388,39 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 22. | ул. Парижской Коммуны, д. 1, г. Вязьма, Смоленская область | 1957 | - | кирпич | 3 | 3 | 2 837,60 | 1 943,80 | 1 943,80 | 4 074 198,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074 198,35 | 1 435,79 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 23. | ул. Парижской Коммуны, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1964 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 709,75 | 1 507,14 | 1 507,95 | 5 178 267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178 267,60 | 1 910,98 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 24. | ул. Парковая, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1976 | - | кирпич | 5 | 6 | 6 376,28 | 4 799,78 | 4 464,38 | 7 978 092,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978 092,77 | 1 251,21 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 25. | ул. Полины Осипенко, д. 17, г. Вязьма, Смоленская область | 1987 | - | панели | 5 | 3 | 3 650,40 | 3 228,00 | 3 050,10 | 2 667 966,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 966,77 | 730,87 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 26. | ул. Свердлова, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 1977 | - | панели | 5 | 4 | 3 464,46 | 2 596,51 | 2 424,23 | 2 149 419,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 419,17 | 620,42 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 27. | ул. Строителей, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 1981 | - | панели | 5 | 6 | 6 841,04 | 4 582,94 | 2 658,11 | 3 123 462,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123 462,48 | 456,58 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 28 | ул. Строителей,  д. 4, г. Вязьма, Смоленская область | 1984 | - | панели | 9 | 4 | 10 520,40 | 7 732,80 | 4 660,30 | 3 168 495,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 495,14 | 301,18 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 29. | ул. Сычевское шоссе, д. 50, г. Вязьма, Смоленская область | 1956 | - | кирпич | 2 | 2 | 424,14 | 372,22 | 370,38 | 1 750 293,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 293,91 | 4 126,69 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 30. | ул. Сычевское шоссе, д. 52, г. Вязьма, Смоленская область | 1956 | - | кирпич | 2 | 2 | 435,73 | 379,67 | 379,70 | 1 840 301,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 301,31 | 4 223,49 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 31. | ул. Юбилейная,  д. 1, г. Вязьма, Смоленская область | 1968 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 476,20 | 2 653,12 | 2 287,76 | 2 165 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 523,00 | 622,96 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 32. | ул. Юбилейная,  д. 17, г. Вязьма, Смоленская область | 1980 | - | панели | 5 | 8 | 7 197,79 | 5 266,58 | 4 664,58 | 4 064 731,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064 731,59 | 564,72 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 33. | ул. Юбилейная,  д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 1970 | - | панели | 5 | 4 | 3 519,70 | 2 264,45 | 1 751,82 | 2 173 783,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 783,63 | 617,60 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34. | ул. Юбилейная,  д. 21, г. Вязьма, Смоленская область | 1984 | - | кирпич | 5 | 8 | 7 234,00 | 5 388,70 | 4 709,45 | 4 202 800,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 202 800,88 | 580,98 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 35. | ул. Юбилейная,  д. 23, г. Вязьма, Смоленская область | 1986 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 033,00 | 2 730,97 | 2 323,17 | 2 458 371,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 371,76 | 810,54 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 36. | ул. Московская,  д. 7, г. Вязьма, Смоленская область | 1967 | - | кирпич | 9 | 6 | 12 785,00 | 10 613,00 | - | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 | 1 274,93 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 37. | ул. Московская,  д. 9, г. Вязьма, Смоленская область | 1963 | - | кирпич | 9 | 6 | 12 814,00 | 10 700,00 | - | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 | 1 272,05 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 38. | ул. Юбилейная,  д. 27, г. Вязьма, Смоленская область | 1997 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 259,80 | 2 912,61 | 2 151,26 | 2 243 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 597,00 | 688,26 | 9 673,00 | 12.2018 |
| 39. | ул. Юбилейная,  д. 29, г. Вязьма, Смоленская область | 1992 | - | кирпич | 5 | 6 | 3 875,60 | 3 418,21 | 2 477,44 | 2 578 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 186,00 | 665,24 | 9 673,00 | 12.2018 |
| 40. | ул. Полины Осипенко, д. 19, г. Вязьма, Смоленская область | 1999 | - | панели | 9 | 2 | 4 831,50 | 3 833,74 | 3 352,11 | 1 563 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 617,00 | 323,63 | 9 673,00 | 12.2018 |
| 41. | ул. 25 Октября,  д. 10а, г. Вязьма, Смоленская область | 1949 | - | кирпич | 2 | 1 | 219,97 | 193,29 | 165,19 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 3 614,13 | 9 673,00 | 12.2019 |
| 42. | ул. Ленина, д. 14, г. Вязьма, Смоленская область | 1961 | - | кирпич | 3 | 2 | 1 393,00 | 962,90 | 430,10 | 2 372 088,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 088,20 | 1 702,86 | 9 673,00 | 12.2019 |
| 43. | Красноармейское шоссе , д. 3, г. Вязьма, Смоленская область | 1958 | - | кирпич | 3 | 3 | 2 011,20 | 1 407,20 | 231,40 | 3 021 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 651,00 | 1 502,41 | 9 673,00 | 12.2019 |

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области И.В. Демидова

(ФИО)

**Раздел 2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и их стоимость**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленные статьей 6 областного закона от 31 октября 2013 года № 114-з «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области» | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов | другие виды услуг (работ) |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2017 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области | | **144 075 478,30** | **826 903,00** | **12** | **31200 000,00** | **29 756,23** | **88 980 297,05** | **0,00** | **0,00** | **1727,00** | **4498 835,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13500 000,00** | **5069 443,25** |
| 1. | микрорайон Березы,  д. 1, г. Вязьма,  Смоленская область | 2 221 085,74 |  |  |  | 892,90 | 1 540 964,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 180 121,26 |
| 2. | микрорайон Березы,  д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 3 220 672,02 |  |  |  | 1 363,60 | 2 518 013,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 202 658,46 |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3. | микрорайон Березы,  д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 2 613 748,21 |  |  |  | 937,80 | 1 934 864,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 178 883,61 |
| 4. | микрорайон Березы,  д. 3, г. Вязьма, Смоленская область | 2 404 740,91 |  |  |  | 924,80 | 1 724 635,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 180 105,00 |
| 5. | микрорайон Березы,  д. 6 , г. Вязьма, Смоленская область | 3 317 289,75 |  |  |  | 1 135,20 | 2 627 486,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 189 803,45 |
| 6. | микрорайон Березы,  д. 8, г. Вязьма, Смоленская область | 3 134 839,53 |  |  |  | 1 129,20 | 2 444 182,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 190 657,10 |
| 7. | пер. 1-й Северный,  д. 7, г. Вязьма, Смоленская область | 6 638 912,91 |  |  |  | 1 350,00 | 5 942 503,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 196 409,88 |
| 8. | ул. 25 Октября,  д. 16, г. Вязьма, Смоленская область | 1 579 008,32 |  |  |  | 466,00 | 1 532 655,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 352,91 |
| 9. | ул. 25 Октября,  д. 20, г. Вязьма, Смоленская область | 1 073 434,28 |  |  |  | 282,60 | 1 033 283,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 151,24 |
| 10. | ул. 25 Октября,  д. 22, г. Вязьма, Смоленская область | 1 415 955,77 |  |  |  | 386,00 | 1 371 833,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 122,68 |
| 11. | ул. Дмитрова гора,  д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 5 189 767,37 |  |  |  | 1 122,00 | 4 514 524,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 175 243,27 |
| 12. | ул.Кронштадтская, д. 23, г. Вязьма, Смоленская область | 3 204 521,25 |  |  |  | 1 346,00 | 2 523 737,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 180 784,21 |
| 13. | ул. Ленина, д. 6, г. Вязьма, Смоленская область | 2 979 536,00 |  |  |  | 610,32 | 2 929 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |
| 14. | ул. Ленина, д. 8, г. Вязьма, Смоленская область | 1 950 668,00 | 826 903,00 |  |  |  |  |  |  | 393,00 | 1023765,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
| 15. | ул. Ленина, д. 29, г. Вязьма, Смоленская область | 3 082 892,99 |  |  |  | 612,00 | 2 474 382,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 108 510,38 |
| 16. | ул. Ленина, д. 42, г. Вязьма, Смоленская область | 5 947 864,36 |  |  |  | 1 102,00 | 5 289 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 158 264,36 |
| 17. | ул. Ленина, д. 44, г. Вязьма, Смоленская область | 1 582 501,82 |  |  |  | 508,00 | 1 541 312,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 189,52 |
| 18. | ул. Ленина, д. 53а, г. Вязьма, Смоленская область | 1 203 057,03 |  |  |  | 314,00 | 1 162 239,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 817,13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19. | ул. Ленина, д. 67, г. Вязьма, Смоленская область | 3 674 351,50 |  |  |  | 650,25 | 3 041 832,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 132 519,11 |
| 20. | ул. Ленина, д. 69б, г. Вязьма, Смоленская область | 2 102 909,11 |  |  |  | 562,80 | 2 057 615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 293,78 |
| 21. | ул. Маяковского, д. 21, г. Вязьма, Смоленская область | 5 942 013,07 |  |  |  | 1 198,00 | 5 306 600,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 135 413,01 |
| 22. | ул. Парижской Коммуны, д. 1, г. Вязьма, Смоленская область | 4 074 198,35 |  |  |  |  |  |  |  | 1334,00 | 3475 070,00 |  |  |  |  | 500 000,00 | 99 128,35 |
| 23. | ул. Парижской Коммуны, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 5 178 267,60 |  |  |  | 952,00 | 4 569 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 108 667,60 |
| 24. | ул. Парковая, д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 7 978 092,77 |  |  |  | 1 857,30 | 7 265 025,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 213 067,67 |
| 25. | ул. Полины Осипенко, д. 17, г. Вязьма, Смоленская область | 2 667 966,77 |  |  |  | 877,00 | 2 006 907,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 161 059,77 |
| 26. | ул. Свердлова, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 2 149 419,17 |  |  |  | 727,20 | 1 500 009,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 149 410,17 |
| 27. | ул. Строителей, д. 10, г. Вязьма, Смоленская область | 3 123 462,48 |  |  |  | 1 224,20 | 2 459 684,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 163 778,39 |
| 28. | ул. Строителей,  д. 4, г. Вязьма, Смоленская область | 3 168 495,14 |  |  |  | 1 259,20 | 2 453 830,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 214 664,64 |
| 29. | ул. Сычевское шоссе, д. 50, г. Вязьма, Смоленская область | 1 750 293,91 |  |  |  | 427,00 | 1 701 958,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 335,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30. | ул. Сычевское шоссе, д. 52, г. Вязьма, Смоленская область | 1 840 301,31 |  |  |  | 444,86 | 1 793 252,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 048,65 |
| 31. | ул. Юбилейная,  д. 1, г. Вязьма, Смоленская область | 2 165 523,00 |  |  |  | 681,00 | 1 514 339,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 151 183,21 |
| 32. | ул. Юбилейная,  д. 17, г. Вязьма, Смоленская область | 4 064 731,59 |  |  |  | 1 368,00 | 3 377 130,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 187 601,54 |
| 33. | ул. Юбилейная,  д. 2, г. Вязьма, Смоленская область | 2 173 783,63 |  |  |  | 687,00 | 1 521 773,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 152 010,00 |
| 34. | ул. Юбилейная,  д. 21, г. Вязьма, Смоленская область | 4 202 800,88 |  |  |  | 1 581,00 | 3 504 159,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 198 641,71 |
| 35. | ул. Юбилейная,  д. 23, г. Вязьма, Смоленская область | 2 458 371,76 |  |  |  | 777,00 | 1 800 826,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 157 545,29 |
| 36. | ул. Московская,  д. 7, г. Вязьма, Смоленская область | 16 300 000,00 |  | 6 | 15600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 200 000,00 |
| 37. | ул. Московская,  д. 9, г. Вязьма, Смоленская область | 16 300 000,00 |  | 6 | 15600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 200 000,00 |
| 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области | | **6 385 400,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **2 418,00** | **4 585 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500 000,00** | **300 000,00** |
| 38. | ул. Полины Осипенко, д. 19, г. Вязьма, Смоленская область | 1 563 617,00 |  |  |  | 567,00 | 963 617,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 39. | ул. Юбилейная,  д. 27, г. Вязьма, Смоленская область | 2 243 597,00 |  |  |  | 840,00 | 1 643 597,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 40. | ул. Юбилейная,  д. 29, г. Вязьма, Смоленская область | 2 578 186,00 |  |  |  | 1 011,00 | 1 978 186,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области | | **6 188 739,20** | **0,00** | **0** | **0,0** | **1 980,00** | **4 488 739,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **700 000,00** |
| 41. | ул. 25 Октября,  д. 10а, г. Вязьма, Смоленская область | 795 000,00 |  |  |  | 226,00 | 295 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 |
| 42. | ул. Ленина, д. 14, г. Вязьма, Смоленская область | 2 372 088,20 |  |  |  | 584,00 | 1 772 088,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 43. | Красноармейское шоссе , д. 3, г. Вязьма, Смоленская область | 3 021 651,00 |  |  |  | 1 170,00 | 2 421 651,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 100 000,00 |

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области И.В. Демидова

(ФИО)