администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

распоряжение

от 30.04.2021 № 215-р

Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно – коммунального хозяйства и социально – культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года

Руководствуясь  Федеральным законом  от 6  октября  2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение распоряжения Администрации Смоленской области от 02.04.2021 № 578 - р/адм « О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021/22 года», в целях своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года:

- Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно – коммунального хозяйства и   социально – культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года согласно приложению.

2.	Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в аренде или в управлении тепловые сети, теплоисточники:

2.1.	Подвести итоги отопительного периода 2020/2021 года, разработать план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года, разработать план-график производства ремонтных работ на котельных, график ремонта и замены ветхих сетей систем теплоснабжения на территории Вяземского района Смоленской области.

2.2. В соответствии с действующими нормативными документами и правилами выполнить весь необходимый комплекс мероприятий по подготовке сетей и сооружений теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду 2021/2022 года, в том числе проведение ежегодных гидравлических испытаний.

2.3. Осуществить проверку готовности теплоисточников, сетей и сооружений теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду 2021/2022 года в установленном порядке.

2.4. Обеспечить создание необходимых запасов резервного топлива, создать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, обеспечить его восполнение в течение всего отопительного сезона 2021/2022 года.

2.5. Обеспечить погашение задолженности перед поставщиками  топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о ее реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей.

2.6. Обеспечить предоставление в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года для получения паспортов готовности к отопительному периоду.

3. Руководителям управляющих организаций, бюджетных учреждений социального и культурного назначения Вяземского района Смоленской области:

3.1.	Предоставить в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) до 14.05.2021 планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения к отопительному периоду 2021/2022 года.

3.2.  Завершить работы по профилактическому и капитальному ремонту внутренних систем вентиляции, сетей газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения до 01.09.2021 года.

3.3. Создать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных объектах и сетях коммунальной инфраструктуры в срок до 14.09.2021 года.

3.4. Обеспечить погашение задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов в срок до 14.09.2021 года.

4. Рекомендовать руководителям электросетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Вяземского района Смоленской области, организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке энергетического комплекса Вяземского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года и обеспечить готовность объектов в установленные сроки.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в аренде, в управлении или в концессии объекты водоснабжения и водоотведения, организовать проведение мероприятий по подготовке систем водоснабжения и водоотведения Вяземского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года и обеспечить готовность объектов в установленные сроки.

6.	Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

7.	Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Беленко В.П.

И.п. Главы муниципального образования

Вяземский район» Смоленской области			                     В.П. Беленко

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 30.04.2021 № 215-р

ПЛАН

###### мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно – коммунального хозяйства и   социально – культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвердить состав районного штаба по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период и его прохождения в 2021/2022 году | до 21 мая 2021 года | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| 2. | Организовать работу районного штаба по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период и его прохождения в 2021/2022 году | с 21 мая 2021 года до 01 октября 2021 года | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| 3. | Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке в осенне-зимний период 2021/2022 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне 2020/2021 года и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | с 21 мая 2021 года до 01 октября 2021года | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; Руководители управляющих организаций; руководители бюджетных учреждений социального и культурного назначения; руководители электросетевых организаций; руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; руководители водоснабжающих организаций |
| 4. | Сформировать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15 сентября 2021 года | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; администрации сельских поселений Вяземского района Смоленской области; руководители управляющих организаций; руководители бюджетных учреждений социального и культурного назначения; руководители электросетевых организаций; руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; руководители водоснабжающих организаций |
| 5. | Предоставлять оперативную информацию в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) | с 01июня 2021 года до 01 октября 2021 года |  |
|  | О выполнении работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, бюджетных учреждений, теплоисточников и сетей теплоснабжения, объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, электрических сетей. | ежемесячно до 13 числа отчетного месяца с июня по октябрь 2021 года | Руководители управляющих организаций; руководители бюджетных учреждений социального и культурного назначения; руководители электросетевых организаций; руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; руководители водоснабжающих организаций; руководители газоснабжающих организаций. |
|  | О графиках отключения коммунальных услуг в жилищном фонде, в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к отопительному периоду2021/2022 года | с мая по октябрь 2021 года |  |
|  | О создании необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно до 13числа отчетного месяца с июня по октябрь 2021 года |  |
|  | О технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного периода 2021/2022 года | еженедельно по понедельникам с июня по октябрь 2021 года |  |
| 6. | Предоставлять в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) статистическую отчетность о ходе подготовки к отопительному сезону 2021/2022 года и его прохождении по форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 | ежемесячно не позднее 23числа отчетного месяца с июня по октябрь 2021 года | Администрации сельских поселений Вяземского района Смоленской области; руководители управляющих организаций; руководители бюджетных учреждений социального и культурного назначения; руководители электросетевых организаций; руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; руководители водоснабжающих организаций руководители газоснабжающих организаций |
| 7. | Предоставлять в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству статистическую отчетность о ходе подготовки к отопительному сезону 2021/2022 года и его прохождении: | ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца с июня по октябрь 2021 года | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
|  | по форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 | ежемесячно с 01 июня 2021 года по 01 ноябрь 2021 года |  |
|  | по форме № 2 – ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206 | по состоянию на 01 декабря 2021 года |  |
|  | по форме № 3 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличие и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206 | ежемесячно с 01 ноября 2021 года по 01апреля 2022 года |  |
|  | О выполнении работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, бюджетных учреждений, теплоисточников и сетей теплоснабжения, объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, электрических сетей. | ежемесячно с июня по октябрь 2021 года |  |
| 8. | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2021/2022 года, создать необходимый запас горюче-смазочных ресурсов. | до 14 сентября 2021 года | Руководители ресурсоснабжающих организаций; руководители управляющих организаций; руководители организаций, осуществляющих содержание и уборку дорог и территорий поселений. |
| 9. | Обеспечить выполнение мероприятий по погашению задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы и своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги | постоянно | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; администрации сельских поселений Вяземского района Смоленской области; руководители управляющих организаций; руководители бюджетных учреждений социального и культурного назначения; руководители электросетевых организаций; руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; руководители водоснабжающих организаций |
| 10. | Организовать работу и обеспечить контроль за подготовкой к отопительному периоду 2021/2022 года учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, жилищного фонда | до 01 октября 2021 года | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| 11. | Обеспечить до начала отопительного сезона 2021/2022 года завершение строительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется в соответствии с федеральной или областной адресными инвестиционными программами. | до 01 октября 2021 года | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| 12. | Отработать схему взаимодействия с эксплуатационными, ремонтными, строительно-монтажными, транспортными, наладочными и другими организациями в ходе устранения аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики и коммунального хозяйства Вяземского района Смоленской области | до 27 июня 2021 года | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; Руководитель МКУ «УГО и ЧС муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» |
| 13. | Организовать ежедневный сбор информации о включении системы отопления на объектах социально-культурного назначения и жилого фонда муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | с 01 октября 2021 года | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| 14. | Обеспечить предоставление в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) копии документов, подтверждающих выполнение обязательных требований по готовности потребителей тепловой энергии установленных главой IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.03.2013 №103. | до 01 сентября 2021 года | Администрации сельских поселений Вяземского района Смоленской области; руководители управляющих организаций, руководители бюджетных учреждений социального и культурного назначения; руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций |
| 15. | Обеспечить получение паспорта готовности Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | до 15 ноября 2021 года | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |