# 

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования

«Вяземского район» Смоленской области

от 01.11.2017 № 2255

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Управление жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Управление жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной  программы | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области; |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности проживающих в МКД;  - доля площади благоустроенных дворовых территорий общего пользования; |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования программы составит –  9 036,3 рублей, в том числе:  - бюджетные ассигнования бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области - 9 036,3рублей;  - бюджет Смоленской области - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;  **В том числе по годам:**  **2018 год** – 1807,26 рублей в том числе:  - бюджетные ассигнования бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области - 1807,26 рублей;  - бюджет Смоленской области - \_\_\_\_\_\_\_ рублей;  **2019 год** - 1807,26 рублей в том числе:  - бюджетные ассигнования бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области - 1807,26 рублей;  - бюджет Смоленской области - \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.  **2020 год** – 1807,26 рублей в том числе:  - бюджетные ассигнования бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области - 1807,26 рублей;  - бюджет Смоленской области - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;  **2021 год** – 1807,26 рублей в том числе.  - бюджетные ассигнования бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области - 1807,26 рублей;  - бюджет Смоленской области - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;  **2022 год** – 1807,26 рублей в том числе.  - бюджетные ассигнования бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области - 1807,26 рублей;  - бюджет Смоленской области - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями.  - приведение в нормативное состояние дворовых территорий муниципального образования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями.  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 35 процентов (от общего количества и площади дворовых территорий);  - увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования до 75 процентов (от общего количества и площади общественных территорий); |

1. **Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города.

В Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области (*далее Вяземское городское поселение*) большинство многоквартирных домов построено от 30 до 50 лет назад, текущее состояние большинства дворовых территорий у этих домов не соответствует требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан, установленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа (более 70%), так как срок службы дорожных покрытий у многоквартирных домов истек.

В ряде домов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и оборудованных площадок. Места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия отдыха и жизни жителей. Комплексный подход к благоустройству дворовых территорий и обустройству мест массового посещения граждан, включает в себя:

1)благоустройство дворовых территорий, включая минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора;

2) благоустройство дворовых территорий, включая дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, озеленение территорий.

3) обустройство мест массового посещения граждан (благоустройство территорий общего пользования): благоустройство и освещение парков, скверов и набережной, благоустройство территорий вокруг памятников, обустройство фонтанов, реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек) на конкретных улицах.

Состояние благоустройства территорий в Вяземском городском поселении характеризуется следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 449 | 454 | 460 | 466 | 472 |
| 2. | Площадь дворовых территорий многоквартирных домов | га. | 127,75 | 128,95 | 130,75 | 132,25 | 133,85 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 84 | 100 | 115 | 160 | 150 |
| 4. | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв. м | 21,4 | 29 | 34,6 | 41,65 | 47 |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий) | % | 16,7 | 22,5 | 26,5 | 31,5 | 35 |
| 6. | Общая численность населения, проживающего в МКД с благоустроенными территориями | тыс. чел. | 8843 | 10500 | 11800 | 13385 | 16550 |
| 7. | Доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Вяземского городского поселения | % | 17,8 | 22,2 | 25 | 29 | 35 |
| 8. | Количество муниципальных территорий общего пользования | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 9. | Площадь муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 |
| 10. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 11. | Площадь муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 6,204 | 7,184 | 8,914 | 12,455 | 15,064 |
| 12. | Доля благоустроенных общественных территорий (от общего количества и площади общественных территорий) | % | 30 | 34,5 | 43 | 60 | 75 |

Необходимость проведения мероприятий по благоустройству территорий обусловлена следующими факторами:

На состояние объектов благоустройства оказывают влияние отрицательные природные факторы, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Также одной из проблем благоустройства территории является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории поселения

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Выбор приоритетов программы «Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2018-2022 годы определен Государственным приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5.

Приоритетами региональной государственной политики в сфере благоустройства, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Смоленской области, обустройство мест массового посещения граждан);

- повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения, расположенных на территории муниципальных образований Смоленской области.

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам региональной государственной политики, в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Смоленской области, определенным Федеральным законом от 16 сентября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий Вяземского городского поселения.

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанной цели заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий Вяземского городского поселения.

Целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя | Планируемое значение показателей | | | Ожидаемые конечные результаты по итогам выполнения программы |
| 2017 г. | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6  7 | 5 |  | 6 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 21,4 | 24.1 | 26.8 | 29.5 | 35 |
| 2 | Доля населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности  проживающих в МКД | % | 22,8 | 26.2 | 29.6 | 33 | 40 |
| 3 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | % | 25 | 35 | 45 | 55 | 75 |

Настоящая программа разработана на период 2018-2022 годы.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы и подпрограмм**

В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия:

1.Благоустройство дворовых территорий.

На территории Вяземского городского поселения расположено 449 многоквартирных жилых домов, площадь дворовых территорий которых составляет 127,8 га. На основании адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству – 365 многоквартирных домов (приложение №1). По результатам проведенной инвентаризации дворовых территорий данный перечень может быть откорректирован.

В основное мероприятие будут включены дворовые территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень дворовых территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства (приложение № 10).

 Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 1% (одного процента) от общей стоимости соответствующего вида работ.

Для реализации данного мероприятия муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 5);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 6);

- нормативная (предельная) стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение № 7);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вяземского городского поселения (приложение № 8),

- порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Вяземского городского поселения, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории Вяземского городского поселения (приложение № 9).

Дворовые территории, прошедшие отбор на соответствующий финансовый период и не включенные в муниципальную программу на 2017 год, в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц без повторной подачи заявки:

2. Благоустройство общественных территорий.

На территории Вяземского городского поселения имеется 17 объектов общественных территорий, площадь которых составляет более 20,83 га. Согласно адресного перечня общественных территорий, нуждаются и подлежат благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы - 12 объектов (приложение № 11). По результатам проведенной инвентаризации общественных территорий данный перечень может быть откорректирован.

В основное мероприятие будут включены общественные территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень общественных территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства. Предлагается к рассмотрению перечень общественных территорий (приложение № 4).

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Вяземского городского поселения.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2018-2022 годы и Порядка организации деятельности общественной комиссии;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в соответствии с [Порядк](file:///C:\Users\Home\Desktop\proekt_mp.doc#Par29)ом и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2018-2022 годы и Порядка и сроков рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2018-2022 годы общественной территории.

Проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Вяземского городского поселения предусматривает обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на их реализацию с учетом уровня достижения результатов (приложение № 4).

Перечень программных мероприятий изложен в приложении № 10.

**4. Обоснование ресурсного обоснования муниципальной программы**

Основные мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники представлены средствами физических и юридических лиц, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет -

9036,3 руб**.** в том числе по годам реализации:

-в 2018 году –1807,26рублей;

- в 2019 году –1807,26рублей;

- в 2020 году –1807,26рублей;

- в 2021 году –1807,26рублей;

- в 2022 году –1807,26рублей;

- в том числе по источникам финансирования:

в том числе по источникам:

в 2018 году

- средства федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

- средства областного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

- средства бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 1807,26 руб.;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

**в том числе:**

**- дворовые территории** 1265,08 руб.;

- средства федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

- средства областного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

- средства бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 1265,08 руб.;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

- **общественные территории** 542,18 руб.

- средства федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

- средства областного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

- средства бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 542,18 руб.;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

При согласовании дизайн - проектов дворовых территорий с собственниками жилых помещений многоквартирных домов, объем средств за счет внебюджетных источников в рамках муниципальной программы может потребовать проведение его корректировки. В результате чего объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит уточнению.

Порядок взаимодействия по получению средств областного и федерального бюджета осуществляется на основании правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.

**5. Основные меры правового регулирования в сфере**

**реализации муниципальной программы**

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 (в редакции от 28.04.2017) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

- Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 2016-2021 годы», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10);

**6. Применение мер регулирования органами местного**

**самоуправления в сфере реализации муниципальной**

**программы**

Применение мер регулирования органами местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Вяземского городского поселения

Вяземского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | | |
|  | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 10 | | |
|  | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 15 | | |
|  | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. 1-й Северный, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. 1-й Северный, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Дзержинского, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Дзержинского, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 10 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 21 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 25 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 2а | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Страховой, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Страховой, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 30 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 7а | | |
|  | Г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 10 | | |
|  | Г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 13 | | |
|  | Г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 10 | | |
|  | Г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 1 Мая, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 10а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 12 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 13 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 15 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 16 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 17 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 18 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 20 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 22 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 23 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 24 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 25 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 26 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 27 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 28 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 29 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 30 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 33 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 12/1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 12/2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 12/3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 5а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 9 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Герцена, д. 13а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 20 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 22 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 24 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 6а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Дмитрова гора, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Дмитрова гора, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 35 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 37 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 39 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кашена, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кашена, д. 22 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кашена, д. 26 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 14а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 10 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 13а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 15 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 3а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 5а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 9а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 23 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 25 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 27 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 29 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 31 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 33 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 35 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 37 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 37а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 3а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 1/2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 10 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 12 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 14 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 23 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 25а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 26 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 28 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 29 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 31 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 33 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 35 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 42 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 44 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 46 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 48 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 52 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 53а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63б | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 65 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 67 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69б | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69в | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73в | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73г | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 75а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 75б | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 79б | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 79в | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Максима Горького, д. 24 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 11 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 13 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 9 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 21 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Мира, д. 2а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 11 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 13 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 15 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 16 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 9 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 11 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 12 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 13 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 14 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 15а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 16 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 17 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 18 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 19 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 20 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 21 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 22 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 23 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 25 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 27 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 28 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 31 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 32 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 33 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 35 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 38 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 39 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 62 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 9 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Нахимова , д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ново-Садовая, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Освобождения, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Освобождения, д. 13 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 12 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 15 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 24 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 3а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 5а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 10 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плетниковкa, д. 59 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 10 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 11 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 13 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 15 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 61 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 63 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 9 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 15 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 15а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Поворотная, д. 17 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Поворотная, д. 18 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Покровского, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Покровского, д. 2а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Покровского, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Покровского, д. 3а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 1а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 47 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 23 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 17 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 19 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1б | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 25 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 27 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 3а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 4а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 9 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Путевая, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Путевая, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 18 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 20 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 22 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 23 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 11 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 11а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 14 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 14а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 15 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 15а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 16а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 17 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 17а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 9 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 9а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Садовая, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Свердлова, д. 10 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 10 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 19 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 21 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 22 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 23 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 25 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 27 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 29 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 31 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Социалистическая, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 18а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 1а, корпуса 1, 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 3а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10б | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10в | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 12 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 14 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 14а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 16 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 16а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 18 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 18а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 6 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 8 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 8а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 2а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 44а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 46 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 48 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 50 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 52 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Фрунзе, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Фрунзе, д. 3а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 1 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 11 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 13 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 15 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 17 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 19 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 1а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 2 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 21 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 23 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 25 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 27 | | |
|  |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 29 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 2а | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 3 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 4 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 5 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 7 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 9 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ямская, д. 41 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ямская, д. 43 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Ползунова д. 4 б | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Парковая, д.16 | | |
|  | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 23в | | |
|  | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 1 | | |

Примечание: адресный перечень дворовых территорий подлежит корректировке

и уточнению по результатам проведения инвентаризации дворовых

территории

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

**Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |
| 1 | Сквер пл. Ефремова |
| 2 | Сквер у здания детской музыкальной школы искусств им. А.С. Даргомыжского |
| 3 | Сквер у памятника Карла Маркса |
| 4 | Сквер пл. Советская |
| 5 | Набережная р. Вязьма на ул. Лейтенанта Шмидта |
| 6 | Сквер на ул. Кашена |
| 7 | Сквер на ул. Красноармейское шоссе в районе домов 22-24 |
| 8 | Сквер ул. Ленина д. 71 |
| 9 | Сквер на ул. Репина, у памятного знака С.Е. Савицкой |
| 10 | Сквер ул. Спортивная- Машинистов |
| 11 | Парк ул. Воинов-интернационалистов |
| 12 | Сквер у привокзальной площади |

Примечание: адресный перечень общественных территорий подлежит корректировке

и уточнению по результатам проведения инвентаризации общественных

территорий

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

Вяземского городского поселения

Вяземского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Период реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Задача №1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области** | | | | | | |
| Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район » Смоленской области (далее управление ЖКХ), | 01.01.  2018 | 31.12.2022 | -увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | -разработка и утверждение нормативно-правовых актов Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;  -прием предложений и заявок от заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в муниципальную программу;  -проведение общественных обсуждений  - формирование адресного перечня на соответствующий финансовый период реализации муниципальной программы  -выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Показатель 1  Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  Показатель 2  Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий)  Показатель3  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Вяземского городского поселения) |
| **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области** | | | | | | |
| Основное мероприятие №2 «Благоустройство общественных территорий » | Управление ЖКХ | 01.01.  2018 | 31.12.2022 | -увеличение благоустроенных общественных территорий | - разработка и утверждение нормативно-правовых актов Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;  - прием предложений и заявок от заинтересованных лиц на включение общественных территорий в муниципальную программу;  -проведение общественных обсуждений  - формирование адресного перечня общественных территорий на соответствующий финансовый период муниципальной программы  -выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Показатель 1  Количество и площадь благоустроенных общественных территорий  Показатель 2  Доля благоустроенных общественных территорий (от общего количества и площади общественных территорий)  Показатель 3  Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Вяземского городского поселения |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области** | | | | | | |
| Основное мероприятие №3 «Повышение уровня вовлечен-ностизаинтересо-ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Вяземского городского поселения  в том числе:  вовлечение населения в благоустройство дворовых территорий: | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | 01.01  2018 | 31.12.2022 | -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Вяземского городского поселения  - финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | - проведение информационной компании среди населения по вопросам формирования современной городской среды с привлечением СМИ, официального сайта МО «Вяземский район», общественно-политической газеты «Вяземский вестник», участие в проведении общих собраний собственников, проведение субботников | Показатель 1  Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в муниципальную программу  Показатель 2  Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий  Показатель 3  Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня  Показатель 4  Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

Вяземского городского поселения

Вяземского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

**План реализации муниципальной программы**

**на 2018и плановый период 2019-2020 годов**

**«Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель муниципальной программы**: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1**:**«**Повышение уровня благоустройства территорий Вяземского городского поселения Вяземский район Смоленской области» | | | | | | | | | |
| ***Мероприятие 1.1***  *Благоустройство дворовых территорий* |  | Бюджет Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  Бюджет Смоленской области | 3795,24 | 1265,08 | 1265,08 | 1265,08 | х | х | х |
| **Показатель 1**  Кол-во отремонтированных территорий (ед.) | х | х | х | х | х | х | 14 | 14 | 14 |
| ***Мероприятие 1.2***  *Обустройство мест массового посещения граждан* |  | Бюджет Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  Бюджет Смоленской области | 1626,54 | 542,18 | 542,18 | 542,18 | х | х | Х |
| **Показатель 2**  Кол-во благоустроенных территорий мест массового посещения граждан (ед.) | х | х | х | х | х | х | 1 | 2 | 2 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Вяземского городского поселения

Вяземского района » Смоленской области» на 2018-2022 годы

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ | | |
| 1. ремонт дворовых проездов:   - Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории многоквартирных домов;  - Установка дорожных бордюров. |  | |
| 2.освещение дворовых территорий:  - бетонная опора уличного освещения;  - светильник |  | |
| 3. установка скамеек |  | |
|  | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1,5 м;  Ширина – 380 мм;  Высота - 680 мм. | | |
|  | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;  Ширина - 385 мм;  Высота - 660 мм. | | |
|  | **Скамья со спинкой**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм. | | |
| 4.установка урн | | |
|  | | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 540 м  Ширина – 400 мм  Объем: 20 л | |
|  | |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Вяземского городского поселения

Вяземского района » Смоленской области» на 2018-2022 годы

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование видов работ |  |
| **1.** | Устройство и оборудование детских  и (или) спортивных площадок,  иных площадок |  |
| **2.** | Ремонт и (или) устройство  автомобильных парковок  (парковочных мест) |  |
| **3.** | Ремонт и (или) установка  пандуса |  |
| **4.** | Озеленение территорий |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Вяземского городского поселения

Вяземского района » Смоленской области» на 2018-2022 годы

**Нормативная (предельная) стоимость работ**

**по благоустройству дворовых территорий, входящих**

**в состав минимального перечня таких работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 1 м² | 2 000 |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий, в том числе: |  | |
| Установка светильника наружного освещения на опоре: с воздушной прокладкой кабеля | 1 светильник | 35 000 |
| Установка светильника наружного освещения на опоре: с подземной прокладкой кабеля | 1 светильник | 50 000 |
| Замена светильника наружного освещения | 1 светильник | 20 000 |
| 3. | Стоимость установки скамейки | 1 штука | 15 000 |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора | 1 штука | 6 000 |

Примечание: нормативную стоимость работ по благоустройству дворовых территорий следует определять на основании территориальных сметных нормативов Смоленской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с применением индексов изменения сметной стоимости, разрабатываемых Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, по статьям затрат, по виду строительства «общеотраслевое строительство».

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Вяземского городского поселения

Вяземского района » Смоленской области» на 2018-2022 годы

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области**

**1. Общие положения**

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (далее Вяземское городское поселение) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области » на 2018-2022 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

* 1. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ, прилагаемый к муниципальной программе, подлежащей утверждению постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вяземского городского поселения;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вяземского городского поселения за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «\Вяземский район» Смоленской области для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**
   1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
   2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
   3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
   4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области(далее – управление ЖКХ).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет Вяземского городского поселения.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в управление ЖКХ не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный в муниципальной программе, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (далее Администрация).

* 1. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, управление ЖКХ заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, исходя из нормативной (предельной) стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
  2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.
  3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  4. Отдел информационной политики и информационных технологий ежемесячно опубликует на официальном сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район » Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству..
  5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
  6. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
  7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Вяземского городского поселения

Вяземского района » Смоленской области» на 2018-2022 годы

**Порядок**

**разработки, обсуждения, и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области**

1.Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественной территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2018-2022 годы (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Вяземского городского поселения и общественной территории Вяземского городского поселения осуществляется отделом строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (далее отдел по строительству) совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (далее управление ЖКХ),

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также наличием технической возможности выполнения работ из перечня работ по благоустройству.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе и визуализированный перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой, общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной общественной комиссией в адресный перечень проекта муниципальной программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественной территории Вяземского городского поселения осуществляется с участием представителей управления ЖКХ, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

8. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

9. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в управлении ЖКХ.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к муниципальной программе «Формирование  современной городской среды на территории  Вяземского городского поселения  Вяземского района Смоленской области»  на 2018-2022 годы |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

дворовых территорий подлежащих благоустройству на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Наименование мероприятия  по благоустройству дворовой территории | | Объем в  натуральных показателях,  ед. изм. | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | | Объем средств,  направленных на финансирование мероприятий, руб. | | | | | | | | |
| Всего | ФБ | | | ОБ | | МБ | Внебюджетные источники | |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в 2018 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адресный перечень дворовых территорий, прошедших общественное обсуждение и отбор, и не включенные в муниципальную программу в 2017 году в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, подлежащих включению в муниципальную программу на 2018-2022годы без повторной заявки | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д.2а | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 2 | г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д.12 | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 3 | г. Вязьма, ул. Кашена, д.1 | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 4 | г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д.37 | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 5 | г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д.25 | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 6 | г. Вязьма, 1-ый Северный, д. 7 | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 7 | г. Вязьма, ул. Ленина д. | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 8 | г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 24 | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 9 | г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 26 | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 10 | г. Вязьма, ул. 25 Октября. д. 28 | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 11 | г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 30 | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 12 | г. Вязьма, ул. Маяковского, д.2 | | резерв |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 13. | г. Вязьма, ул. Плетниковка, д.3 | | резерв |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 14. | г. Вязьма, ул. П. Коммуны, д. 6 | | резерв |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 15. | г. Вязьма, ул. Репина, д.11 б | | резерв |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| Адресный перечень дворовых территорий, сформированный по результатам общественных обсуждений : | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |
| 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |
| 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |
| 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к муниципальной программе «Формирование  современной городской среды на территории  Вяземского городского поселения  Вяземского района Смоленской области»  на 2018-2022 годы |

**Адресный перечень**

**общественных территорий, предлагаемых к рассмотрению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем в  натуральных показателях,  ед. изм. | Объем средств,  направленных на финансирование мероприятий, руб. | | | | |
| Всего | | ФБ | ОБ | МБ |
| 2018 год | | | | | | | | |
| 1 | Набережная р. Вязьма на ул. Лейтенанта Шмидта |  |  |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2019 год | | | | | | | | |
| 1 | Сквер у памятника Карла Маркса |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Сквер на ул. Кашена |  |  | |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2020 год | | | | | | | | |
| 1 | Сквер на ул. Репина, у памятного знака С.Е. Савицкой |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | Сквер у здания детской музыкальной школы искусств им. А.С. Даргомыжского |  |  |  | |  |  |  |
| 2021 год | | | | | | | | |
| 1 | Сквер ул. Спортивная - Машинистов |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | Сквер пл. Совецкая |  |  |  | |  |  |  |
| 2022 год | | | | | | | | |
| 1 | Сквер Ленина д.71 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | Сквер пл. Ефремова |  |  |  | |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | |  |  |  |