Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Постановление от 13.06.2013 № 51 Об утверждении Муниципальной целевой программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2013 год В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 20.12.2011 № 838 «Об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленской области» на 2013-2015 годы, на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов, критериях отбора городских поселений Смоленской области для предоставления указанных субсидий», руководствуясь статьями 29, 29.1 Устава Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить Муниципальную целевую программу по ремонту автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2013 год. 2. Отделу муниципальной службы и общественных связей Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (Л.П. Чинарёва), опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Скачкова Сергея Дмитриевича. Глава Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области А.К. Клименков УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от 13.06.2013 № 51 Муниципальная целевая программа по ремонту автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2013 год Паспорт Муниципальной программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2013 год Наименование Программы Муниципальная программа по ремонту автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2013 год Основание для разработки Программы Постановление Администрации Смоленской области от 20.12.2011 № 838 «Об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленской области» на 2013-2015 годы, на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов, критериях отбора городских поселений Смоленской области для предоставления указанных субсидий», статьи 29, 29.1 Устава Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Заказчик Программы Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Разработчик Программы Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Исполнители Программы Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства, определяемые Администрацией Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области в соответствии с действующим законодательством Цели Программы Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан Задачи Программы Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования. Комплексное благоустройство территории города Вязьма Основные мероприятия Программы Ремонт автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Объемы и источники финансирова- ния Программы Общая стоимость реализации Программы в действующих ценах составляет - 20 079,076 тыс. руб., из них за счет средств: - бюджета Смоленской области - 20 000,000 тыс. руб.; - муниципального бюджета - 79,076 тыс. руб. Сроки реализации Программы Программа реализуется в течение 2013 года Ожидаемые конечные результаты Программы - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области; - обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям; - снижение аварийности на дорогах; - рост числа жителей, удовлетворенных благоустройством Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Организация контроля над реализацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем Главы Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Скачковым Сергеем Дмитриевичем Введение Муниципальная программа по ремонту автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2013 год разработана в соответствии с Постановлением Администрации Смоленской области от 20.12.2011 № 838 «Об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленской области» на 2013-2015 годы, на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов, критериях отбора городских поселений Смоленской области для предоставления указанных субсидий», статьями 29, 29.1 Устава Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. При разработке Программы учтены предложения жителей г. Вязьма, депутатов Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения В последние несколько лет на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области проводятся работы по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети. В несколько раз возросло количество автомобилей. Увеличение количества автотранспортных средств у жителей города, отсутствие специальных стоянок автотранспортных средств в значительной степени негативно сказалось на состоянии улично-дорожной сети г. Вязьма. Решение этих проблем требует значительных материальных затрат. 2. Сведения о заказчике Программы и ее исполнителях Заказчиком настоящей Программы является Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие свою деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства, и определяемые в соответствии с действующим законодательством. Основанием является муниципальный контракт либо договор с Подрядчиком. 2. Цели и задачи Программы Главными целями Программы являются: - сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города; - доведение технического состояния улично-дорожной сети до уровня, соответствующего нормативным требованиям; - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. Основной задачей Программы является - комплексное благоустройство территории города 3. Мероприятия, предусмотренные Программой На основе проведенного анализа улично-дорожной сети г. Вязьма определены мероприятия по Программе на 2013 год. - ремонт автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Схема программных мероприятий сформирована в виде таблицы. Схема программных мероприятий № п/п Наименование объекта Мощность кв. м Виды работ Объем финансирования, тыс. рублей всего Област-ной бюджет местный бюджет 1 2 3 4 5 6 7 1. м-н Березы (от дома 69 до дома 14 м-н Березы) 400 ремонт асфальто-бетонного покрытия проезжей части дороги 2431,654 2431,411 0,243 2. ул. Докучаева 700 ремонт асфальто-бетонного покрытия проезжей части дороги 4217,421 4216,999 0,422 3. ул. Кронштадтская (от пересечения ул. Репина до пересечения с ул. Лейтенанта Шмидта) 800 ремонт асфальто-бетонного покрытия проезжей части дороги 4560,846 4560,390 0,456 1 2 3 4 5 6 7 4. ул. Парижской Коммуны (от примыкания ул. Космонавтов до примыкания ул. 25 Октября) 600 ремонт асфальто-бетонного покрытия проезжей части дороги 3350,793 3350,458 0,335 5. ул. Парижской Коммуны (от примыкания ул. 25 Октября до примыкания ул. Двойная Слобода) 900 ремонт асфальто-бетонного покрытия проезжей части дороги 5518,362 5440,742 77,620 Итого: 3400 20079,076 20000,000 79,076 4. Ожидаемые конечные результаты Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: - создать условия для приведения автомобильных дорог общего пользования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания граждан; - повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние г. Вязьма; - увеличить число жителей, удовлетворенных благоустройством г. Вязьма; - увеличить количество уже выполненных работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования. 5. Финансовое обеспечение Программы Стоимость реализации Программы в действующих ценах составляет 20 079,076 тыс. рублей, источник финансирования - бюджет Смоленской области, бюджет Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. 6. Контроль за ходом реализации Программы Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем Главы Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Скачковым Сергеем Дмитриевичем.