**Администрация  
Вяземского городского поселения  
Вяземского района Смоленской области**

**Постановление**

от 17.06.2014 № 41

**Об утверждении Муниципальной целевой программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2014 год**

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 29.1 Устава Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области,

Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу по ремонту автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2014 год.

2. Отделу муниципальной службы и  общественных связей Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области         (Ж.В. Анпилогова), опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  Скачкова Сергея Дмитриевича.

|  |  |
| --- | --- |
| И.п. Главы Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области |  |
| **В.Г. Лосев** |

**УТВЕРЖДЕНА**постановлением Администрации  
Вяземского городского поселения  
Вяземского района Смоленской  
области от 17.06.2014 № 41

**Муниципальная целевая программа  
по ремонту автомобильных дорог общего пользования  
Вяземского городского поселения Вяземского района  
Смоленской области на 2014 год**

**Паспорт  
Муниципальной программы по  ремонту автомобильных дорог общего пользования  Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  на 2014 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа по  ремонту автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2014 год |
| Основание для разработки  Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик      Программы | Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области |
| Разработчик   Программы | Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области |
| Исполнители   Программы | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства, определяемые Администрацией Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области в соответствии с действующим законодательством |
| Цели Программы | Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведение ее технического  состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан |
| Задачи        Программы | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования. Комплексное благоустройство территории города Вязьма |
| Основные      мероприятия   Программы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области |
| Объемы и      источники     финансирова-  ния Программы | Общая стоимость реализации Программы в действующих ценах составляет - 20 293,580 тыс. руб.,  из них за счет средств:   - бюджета Смоленской области - 20 000,000 тыс. руб.;   - муниципального бюджета - 293,580 тыс. руб. |
| Сроки         реализации    Программы | Программа реализуется в течение 2014 года |
| Ожидаемые     конечные      результаты    Программы | - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области;   - обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;   - снижение аварийности на дорогах;   - рост числа жителей, удовлетворенных благоустройством Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области |
| Организация   контроля над  реализацией   Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем Главы Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  Скачковым Сергеем Дмитриевичем |

***Введение***

         Муниципальная программа по ремонту автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2014 год разработана на основании  Федерального закона    от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

         При разработке Программы учтены предложения жителей г. Вязьма, депутатов Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

***1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения***

В последние несколько лет на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области проводятся работы по  ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети. В несколько раз возросло количество автомобилей. Увеличение количества автотранспортных средств у жителей города, отсутствие специальных стоянок автотранспортных средств в значительной степени негативно сказалось на состоянии улично-дорожной сети   г. Вязьма.

         Решение этих проблем требует значительных материальных затрат.

***2. Сведения о заказчике Программы и ее исполнителях***

Заказчиком настоящей Программы является Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие свою деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства, и определяемые в соответствии с действующим законодательством. Основанием является муниципальный контракт либо договор с Подрядчиком.

***2. Цели и задачи Программы***

Главными целями Программы являются:

- сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города;  
- доведение технического состояния улично-дорожной сети до уровня, соответствующего нормативным требованиям;  
- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.  
Основной задачей Программы является - комплексное благоустройство территории города

***3. Мероприятия, предусмотренные Программой***

На основе проведенного анализа улично-дорожной сети г. Вязьма определены мероприятия по Программе на 2014 год.

- ремонт  автомобильных дорог общего пользования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

         Схема программных мероприятий сформирована в виде таблицы.

***Схема программных мероприятий***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность кв. м | Виды работ | Объем финансирования,  тыс. рублей | | |
| всего | Област-ной бюджет | местный бюджет |
| 1. | ул. Бауманская | 1426 | ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги | 1 351,611 | 1 351,476 | 0,135 |
| 2. | ул. Воинов Интернационалистов                      (от пересечения с ул. Ленина до дома № 5 ул. Воинов-Интернационалистов) | 1 752 | ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги | 1 306,495 | 1 306,364 | 0,131 |
| 3. | ул. Дмитрова Гора | 2 682 | ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги | 2 019,830 | 2 019,628 | 0,202 |
| 4. | ул. Докучаева | 4 908 | ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги | 3 652,635 | 3 652,270 | 0,365 |
| 5. | ул. Заслонова  (от пересечения                                                с ул. 25 Октября) | 1 734 | ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги | 1 241,833 | 1 241,709 | 0,124 |
| 6. | ул. Кирова | 2 562 | ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги | 1 837,509 | 1 837,325 | 0,184 |
| 7. | проезд по  ул. Красноармейское Шоссе - ул. Маяковского | 2 724 | ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги | 1 966,017 | 1 965,820 | 0,197 |
| 8. | проезд от пересечения с  ул. Кронштадтская до дома № 5 ул. Восстания | 624 | ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги | 511,948 | 511,897 | 0,051 |
| 9. | ул. Ленина от дома № 31 до дома № 15 включительно | 711 | ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги | 872,729 | 872,642 | 0,087 |
| 10. | ул. Матросова | 1 638 | ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги | 1 165,434 | 1 165,317 | 0,117 |
| 11. | от ул. Мира до ул. Полевая  (в районе дома № 47) | 1 002 | ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги | 717,246 | 717,174 | 0,072 |
| 12. | ул. Ново-Садовая, от дома      № 5 до пересечения с                                     ул. 1 Мая | 433 | ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги | 793,470 | 501,840 | 291,630 |
| 13. | ул. Плотникова | 2 352 | ремонт асфальто-бетонного покрытия дороги | 1 763,075 | 1 762,899 | 0,176 |
| 14. | ул. Софьи Перовской | 1 440 | ремонт асфальто-бетонного покрытия дороги | 1 093,748 | 1 093,639 | 0,109 |
|  | **Итого:** | **25988** |  | **20293,580** | **20000,000** | **293,580** |

***4. Ожидаемые конечные результаты***

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- создать условия для приведения автомобильных дорог общего пользования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания граждан;  
- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние     г. Вязьма;  
- увеличить число жителей, удовлетворенных благоустройством г. Вязьма;  
- увеличить количество уже выполненных работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования.

***5. Финансовое обеспечение Программы***

         Стоимость реализации Программы в действующих ценах составляет           20 293,580  тыс. рублей, источник финансирования - бюджет Смоленской области, бюджет Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

***6. Контроль за ходом реализации Программы***

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем Главы Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Скачковым Сергеем Дмитриевичем.