****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский район» смоленской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09.04.2015 № 573**

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2015 – 2017 годы» |  |

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области **постановляет**:

Внести в муниципальную программу «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2015 – 2017 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 10.12.2014 №1846 следующие изменения:

1. В паспорте программы раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования программы составит  1 378 000 рублей 00 копеек – средства бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, в том числе по годам:  2015 год - 601 000 рублей 00 копеек;  2016 год - 309 000 рублей 00 копеек;  2017 год - 468 000 рублей 00 копеек. |

1. Раздел 3. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования « Вяземский район» Смоленской области.

«Общий объем финансирования программы составит 1 378 000 рублей 00 копеек – средства бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, в том числе по годам:

2015 год - 601 000 рублей 00 копеек;

2016 год - 309 000 рублей 00 копеек;

2018 год - 468 000 рублей 00 копеек.

1. Приложения № 3 и № 6 изложить в новой редакции (прилагаются).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области С. А. Гуляева.

Глава Администрации

муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области **И. В. Демидова**

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 10.12.2014 № 1846 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области  от «09»04.2015 № 573) |

План реализации муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей | | | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | | | | | |
| всего | | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2015 | | | 2016 | | 2017 | |
| **Цель муниципальной программы : повышение уровня газификации Вяземского района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество населенных пунктов, к которым будет проложен газопровод высокого давления для дальнейшего подключения потребителей | х | х | | х | х | х | | х | | | 1 | 1 | | 2 | |
| Материалы по исходным данным, шт. | х | х | | х | х | х | | х | | | 1 |  | |  | |
| Разработка и оформление исходных данных для проектирования участков межпоселкового газопровода высокого давления до д. Успенское Вяземского района , протяженностью 17 км. | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 42 000,00 | 42 000,00 | х | | х | | | х | х | | х | |
| Технические условия, шт. | х | х | | х | х | х | | х | | | 1 | х | | х | |
| Выдача технических условий на проведение мероприятий по сохранности коммуникаций связи СФ ОАО «Ростелеком» | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 9 000,00 | 9 000,00 | х | | х | | | х | х | | х | |
| Межевание земельных участков под трассу газопровода, км | х | х | | х | х | х | | х | | | 17 | х | | х | |
| Подготовка проектов планировки земельных участков, межевание земельных участков под трассу межпоселкового газопровода высокого давления до д.Успенское Вяземского района и постановка их на государственный кадастровый учет | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 550 000,00 | 550 000,00 | х | | х | | | х | х | | х | |
| Материалы по исходным данным, шт. | х | х | | х | х | х | | х | | | х | 1 | | х | |
| Разработка и оформление исходных данных для проектирования участков межпоселкового газопровода высокого давления от  д. Чепчугово до д. Тихоново Относовского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 20 000,00 | х | 20 000,00 | | х | | | х | х | | х | |
| Технические условия, шт. | х | х | | х | х | х | | х | | | х | 1 | | х | |
| Выдача технических условий на проведение мероприятий по сохранности коммуникаций связи СФ ОАО «Ростелеком» | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 9 000,00 | х | 9 000,00 | | х | | | х | х | | х | |
| Межевание земельных участков под трассу газопровода, км |  |  | | х | х | х | | х | | | х | 5 | | х | |
| Подготовка проектов планировки, межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет под межпоселкового газопровода высокого давления от д. Чепчугово – до д. Тихоново Относовского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 280 000,00 | х | 280 000,00 | | х | | | х | х | | х | |
| Материалы по исходным данным, шт. | х | х | | х | х | х | | х | | | х | х | | 1 | |
| Разработка и оформление исходных данных для проектирования участков межпоселкового газопровода высокого давления до д. Кокорево Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 20 000,00 | х | х | | 20 000,00 | | | х | х | | х | |
| Технические условия, шт. | х | х | |  | х | х | | х | | | х | х | | 1 | |
| Выдача технических условий на проведение мероприятий по сохранности коммуникаций связи СФ ОАО «Ростелеком» | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 9 000,00 | х | х | | 9 000,00 | | | х | х | | х | |
| Технические условия, шт. | ж | х | | х | х | х | | х | | | х | х | | х | |
| Выдача технических условий на проведение ОАО «РЖД» | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 90 000,00 | х | х | | 90 000,00 | | | х | х | | х | |
| Межевание земельных участков под трассу газопровода, км | х | х | | х | х | х | | х | | | х | х | | 4 | |
| Подготовка проектов планировки, межевание земельных участков с полстановкой на кадастровый учет под межпоселкового газопровода высокого давления до д. Кокорево Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 280 000,00 | х | х | | 280 000,00 | | | х | х | | х | |
| Материалы по исходным данным, шт. | х | х | | х | х | х | | х | | | х | х | | 1 | |
| Разработка и оформление исходных данных для проектирования участков межпоселкового газопровода высокого давления до дер. Володарец Поляновского сельского поселения Вяземского | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 10 000,00 | х | х | | 10 000,00 | | | х | х | | х | |
| Технические условия, шт. | х | х | | х | х | х | | х | | | х | х | | 1 | |
| Выдача технических условий на проведение мероприятий по сохранности коммуникаций связи СФ ОАО «Ростелеком» | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 9 000,00 | х | х | | 9 000,00 | | | х | х | | х | |
| Межевание земельных участков под трассу газопровода, км | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области |  | | х | х | х | | х | | | х | х | | 1 | |
| Подготовка проектов межевания земельных участков, межевание земельных участков под трассу газопровода-отвода высокого давления до дер. Володарец Поляновского сельского поселения Вяземского района и постановка их на государственный кадастровый учет | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 50 000,00 | х | х | | 50 000,00 | | | х | х | | х | |

Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области

Форма

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План – график реализации муниципальной программы на 2015 год** | | | | | | | |
| «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (рублей) | | Плановое значение показателя на: | |
| 6 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев |
|  | Выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков межпоселкового газопровода высокого давления до д.Успенское Вяземского района , протяженностью 17 км. |  | Средства МО «Вяземский район» смоленской области |  | 550 000,00 |  |  |
|  | Межевание земельных участков под трассу газопровода, км | х | х | х | х |  | 17 |
|  | Разработка и оформление исходных данных для проектирования участков межпоселкового газопровода высокого давления до д.Успенское Вяземского района , протяженностью 17 км. | Отдел строительства, и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  | 42 000,00 | х | х |
|  | Исходные материалы-1 шт. | х | х | х | х |  | 1 |
|  | Выдача технических условий на проведение мероприятий по сохранности коммуникаций связи СФ ОАО «Ростелеком» |  | Средства МО «Вяземский район» смоленской области |  | 9 000,00 | х | х |
|  | Технические условия 1 шт. | х | х | х | х |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 601 000,00 |  |  |