****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский район» смоленской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 25.02.2016 № 219**

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 26.12.2013 № 1828 |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Смоленской области от 31.10.2013 № 114-з «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области и в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах на территории Вяземского района Смоленской области, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу,

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области **постановляет**:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 26.12.2013 № 1828 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Вяземского района Смоленской области на 2014-2043 годы» (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 17.07.2015 № 1279) изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – начальника управления жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства В.Г. Лосева.

Глава Администрации

муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области **И.В. Демидова**

|  |
| --- |
| **Приложение**  к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 26.12.2013 № 1828, от 17.07.2015 № 1279 от 25.02.2016 № 219) |

**Муниципальная программа**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Вяземского района Смоленской области на 2014-2043 годы»**

г. Вязьма

2015 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Вяземского района Смоленской области** **«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Вяземского района Смоленской области**

**на 2014-2043 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области, Администрации муниципальных образований Вяземского района Смоленской области, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, другие специализированные потребительские кооперативы |
| Цель муниципальной программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;  - обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах в муниципальных образованиях, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 614;  - общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 1 559,5 тыс. кв. м. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2014-2043 годы |
| Источники финансирования Программы | Средства собственников помещений в многоквартирных домах путем внесения обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Смоленской области, бюджетов поселений Вяземского района Смоленской области. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;  - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;  - приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта. |

**I.**  **Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

Мониторинг реализации муниципальных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 - 2012 годах показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на 2009 - 2012 годы, в работы по капитальному ремонту многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволяло привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных в [статье](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B68CCC48E583E537659E558F7641E3A0E2490772A7C23D2EADF53ED54C0CB2C9EA1GAG7G) 4 закона Смоленской области от 31.10.2013 № 114-з «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области».

В первоочередном порядке предусматривается проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта;

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации;

3) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

4) дата проведения последнего капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B76C1D2E2023356790FEE5DF26C4C62517FCD20G2G3G) Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со [статьей 158](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B76C1D2E2023356790FEE5DF26C4C62517FCD2023767495A58611A959C8CFG2GDG) Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B76C1D2E2023356790FEE5DF26C4C62517FCD20G2G3G) Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках долгосрочной адресной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Основными целями муниципальной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Вяземском районе Смоленской области на 2014 - 2043 годы (далее - Программа) являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах в муниципальных образованиях, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта.

Программа реализуется в 2014 - 2043 годах.

**II.** **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы,** **цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

В соответствии со стратегическими направлениями социально-экономического развития муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2012-2020 годы, утвержденными решением Вяземского районного Совета депутатов от 25.01.2012 № 1, одной из задач стратегической цели государственной жилищной политики на территории Вяземского района по формированию рынка доступного жилья, обеспечению комфортных условий проживания граждан, созданию эффективного жилищного сектора является приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

Исходя из описания существующих при эксплуатации жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области проблем, целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах в муниципальных образованиях, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу путем определения очередности и срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с условиями, определенными нормативными правовыми актами Смоленской области и требованиями федерального законодательства.

Программа формируется на срок 30 лет, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Вяземского района Смоленской области.

Программа формируется для всех многоквартирных домов, находящихся на территории Вяземского района Смоленской области, вне зависимости от того, какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран собственниками помещений в многоквартирном доме, и вне зависимости от формы собственности помещений в таких домах.

В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта органы местного самоуправления обязаны утверждать краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации Программы в порядке, установленном Администрацией Смоленской области.

Программа подлежит ежегодной актуализации. Программа утверждается с учетом внесенных в нее изменений и дополнений не позднее 1 декабря каждого года. Внесение изменений в Программу, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта на более поздний период и сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

Целевые показатели эффективности, позволяющие оценить ход реализации Программы, представлены в приложении 1 к Программе.

**III**. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Смоленской области, бюджетов поселений Вяземского района Смоленской области.

**IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы**

Мероприятия Программы направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Мероприятия Программы реализуются на основании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, - приложений к Программе, ежегодно корректируемых.

Капитальному ремонту не подлежат многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных и подлежащих сносу или реконструкции).

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B76C1D2E20233567901ED5CF06C4C62517FCD2023767495A58611A959C1C9G2G4G) - [9](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B76C1D2E20233567901ED5CF06C4C62517FCD2023767495A58611A959C1CFG2GEG) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

В первоочередном порядке Программой предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых:

1) требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта;

2) капитальный ремонт требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации;

3) требуется в соответствии с годом ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

4) требуется в соответствии с датой проведения последнего капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Очередность осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется на основании сведений технических/кадастровых паспортов многоквартирных домов с учетом положений Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B76C1D2E2023356790FEE5DF26C4C62517FCD20G2G3G) Российской Федерации и в соответствии с критериями очередности, установленными в [статье](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B68CCC48E583E537659E558F7641E3A0E2490772A7C23D2EADF53ED54C0CB2C9EA1GAG7G) 4 Закона Смоленской области от 31.10.2013 № 114-з «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области».

Разработка проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках Программы должна предусматривать:

- проведение технического обследования с составлением акта;

- составление проектной документации для всех проектных решений по замене конструкций, инженерных систем или устройству их вновь и другим аналогичным работам;

- составление сметной документации с отметкой специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок;

- разработку проекта организации капитального ремонта;

- проект производства работ, который разрабатывается подрядной организацией.

Интервал времени между утверждением проектной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 года. Устаревшие проекты должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения их технического уровня до современных требований и утверждаться в порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного Администрацией Смоленской области, установлен [статьей 5](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B68CCC48E583E537659E558F7641E3A0E2490772A7C23D2EADF53ED54C0CB2C9EA0GAG6G) закона Смоленской области от 31.10.2013 № 114-3 «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области».

В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование дополнительных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Адресный [перечень](#Par203) всех многоквартирных домов, расположенных на территории Вяземского района Смоленской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с очередностью, определенной исходя из критериев, установленных [законом](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B68CCC48E583E537659E558F7641E3A0E2490772A7C23GDG2G) Смоленской области от 31.10.2013 № 114-3 «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области», указан в приложении 4 к Программе.

Сведения о плане реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к Программе.

**V.** **Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Основным нормативным правовым документом в сфере реализации муниципальной программы является Закон Смоленской области от 31.10.2013 № 114-3 «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области».

Программа подлежит актуализации не реже чем 1 раз в год.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении 3.

Общее руководство и управление Программой осуществляет Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству.

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

- Администрация Смоленской области;

- Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству;

- Департамент бюджета и финансов Смоленской области;

- Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

- региональный оператор - Фонд проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Смоленской области (далее – Фонд).

Отчет Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области о реализации Программы должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень выполненных мероприятий;

- перечень незавершенных мероприятий;

- анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий;

- предложения о корректировке Программы.

Отчет о реализации Программы представляется:

- Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области - Департаменту Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству не позднее 1 февраля года, следующего за годом реализации Программы;

Информирование Департамента Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству о ходе исполнения Программы по установленной форме осуществляется:

- Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области - еженедельно.

Управление печати и телерадиовещания Смоленской области совместно с Департаментом Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству и администрациями поселений муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость информации:

- о содержании правовых актов и решений органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации Программы;

- о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по выполнению Программы;

- о системе контроля за расходованием средств Фонда, за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

- о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

Информацию о подготовке и реализации Программы рекомендуется предоставлять собственникам жилых помещений в многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | Приложение 1  к муниципальной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Вяземского района Смоленской области на 2014-2043 годы» | | | |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы  **«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Вяземского района Смоленской области на 2014-2043 годы»** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы и показателя | Ед. изм. | Базовые значения показателей по годам | | Планируемые значения показателей ( на период планирования бюджета) | | | Прогнозные значения показателей |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Последующие годы реализации программы |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 9 | 4 | 32 | 32 | 57 | не менее 614; |
|  | общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | тыс. кв. м. | 23,9 | 7,24 | 95,9 | 95,9 | 225,85 | - не менее 1 559,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | Приложение 2  к муниципальной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Вяземского района Смоленской области на 2014-2043 годы» | | | | | | |
| План реализации муниципальной программы  **«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Вяземского района Смоленской области**  **на 2014-2043 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | | Источники финансирования | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, (тыс. руб.) | | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, (тыс. руб.) | | |
| всего | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Цель муниципальной программы: обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах в муниципальных образованиях, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт (ед) | х | | х | х | | х | х | х | 0 | 32 | 57 |
| 2 | общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт (кв.м.) | х | | х | х | | х | х | х | 0 | 95,9 | 225,85 |
| 1. | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в муниципальных образованиях Вяземского района Смоленской области | Администрации муниципаль-ных образований Вяземского района Смоленской области, организации, осуществляю-щие управление многоквар-тирными домами, товари-щества собственников жилья, жилищные, жилищно-строи-тельные кооперативы, другие специализированные пот-ребительские кооперативы | | Фонд проведе-ния капиталь-ного ремонта общего иму-щества в многоквартир-ных домах Смоленской области (региональный оператор) | - | | Не опре-делено | Не опре-делено | Не опре-делено | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 4  к муниципальной  программе «Капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирных  домах Вяземского района Смоленской  области на 2014-2043 годы      **Адресный** [**перечень**](#Par203) **всех многоквартирных домов, расположенных на территории Вяземского района Смоленской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с очередностью, определенной исходя из критериев, установленных** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B68CCC48E583E537659E558F7641E3A0E2490772A7C23GDG2G) **Смоленской области от 31.10.2013 N 114-3 «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области»** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Многоквар-тирные дома, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта | Износ мно-гоквартир ного дома | Срок эксплуатации многоквартирно го дома (по году постройки) | Многоквартирные дома, собственники помещений в которых пришли решения о долевом финансировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в большем размере, чем установлено Администрацией Смоленской области, а также собственники помещений, которые приняли решение о получении кредитного займа на капитальный ремонт своего многоквартирного дома | Многоквартирные дома, в которых действуют товарищества собственников жилья, жилищные, жилищностроительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, избраны советы домов | Многоквартирные дома в зависимости от даты принятая решения об участии в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Многоквартирные дома, в которых выбран и реализуют способ управления многоквартирным домом | Многоквартирные дома, собственники помещений в которых приняли решение о благоустройстве дворовой территории в случае, если она объединяет несколько многоквартирных домов, одновременно вошедших в региональную программу капитального ремонта на текущий год | Количест-во жителей в много-квартир-ном доме |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11** |
| Вяземский район | | | | | | | | | | |
| 2014-2018 | | | | | | | | | | |
| 1 | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 1 | да | 79 | 1975 | 6,08 |  |  | да | нет | 164 |
| 2 | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 10 | да | 65 | 1984 | 6,08 |  |  | да | нет | 195 |
| 3 | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 2 | да | 75 | 1977 | 6,08 |  |  | да | нет | 135 |
| 4 | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 3 | да | 75 | 1977 | 6,08 |  |  | да | нет | 154 |
| 5 | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 4 | да | 70 | 1980 | 6,08 |  |  | да | нет | 160 |
| 6 | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 6 | да | 62 | 1983 | 6,08 |  |  | да | нет | 197 |
| 8 | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 8 | да | 62 | 1983 | 6,08 |  |  | да | нет | 182 |
| 10 | Г. Вязьма, пер. 1-й Северный, д. 7 | да | 79 | 1975 | 6,08 |  |  | да | нет | 115 |
| 11 | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 10 | да | 33 | 1977 | 6,08 |  |  | да | нет | 97 |
| 12 | Г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 2 | да | 14 | 1978 | 6,08 |  |  | да | нет | 362 |
| 13 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 10а | да | 60 | 1949 | 6,08 |  |  | да | нет | 5 |
| 14 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 12 | да | 49 | 1961 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 8 |
| 17 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 16 | да | 48 | 1956 | 6,08 |  |  | да | да | 16 |
| 18 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 20 | да | 43 | 1960 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 8 |
| 19 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 22 | да | 32 | 1956 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 6 |
| 20 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 31 | да | 52 | 1958 | 6,08 |  |  | да | нет | 20 |
| 21 | Г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 12 | да | 20 | 1983 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 41 |
| 22 | Г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 14 | да | 35 | 1973 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 16 |
| 23 | Г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 16 | да | 31 | 1973 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 19 |
| 24 | Г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 20 | да | 34 | 1975 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 21 |
| 25 | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 3 | да | 12 | 1988 | 6,08 |  |  | да | нет | 371 |
| 26 | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 1 | да | 12 | 1990 | 6,08 |  |  | да | нет | 205 |
| 27 | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 2 | да | 12 | 1990 | 6,08 |  |  | да | нет | 95 |
| 28 | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 3 | да | 12 | 1992 | 6,08 |  |  | да | нет | 276 |
| 29 | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 3 | да | 43 | 1978 | 6,08 |  |  | да | нет | 117 |
| 30 | Г. Вязьма, ул. Дмитрова гора, д. 2 | да | 83 | 1969 | 6,08 |  |  | да | нет | 159 |
| 31 | Г. Вязьма, ул. Дмитрова гора, д. 6 | да | 40 | 1970 | 6,08 |  |  | да | да | 30 |
| 32 | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 1 | да | 24 | 1978 | 6,08 |  |  | да | нет | 128 |
| 33 | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 3 | да | 20 | 1981 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 335 |
| 34 | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 9 | да | 35 | 1974 | 6,08 |  |  | да | нет | 142 |
| 35 | Г. Вязьма, ул. Кашена, д. 26 | да | 70 | 1959 | 6,08 |  |  | да | да | 52 |
| 36 | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 3 | да | 84 | 1958 | 6,08 |  |  | да | да | 60 |
| 37 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 23 | да | 26 | 1976 | 6,08 |  |  | да | да | 310 |
| 38 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 3а | да | 12 | 1988 | 6,08 |  |  | да | да | 121 |
| 39 | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 2 | да | 30 | 1978 | 6,08 |  |  | да | да | 260 |
| 40 | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8 | да | 52 | 1959 | 6,08 |  |  | да | да | 15 |
| 41 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 10 | да | 60 | 1945 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 12 |
| 42 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 14 | да | 38 | 1961 | 6,08 |  |  | да | да | 49 |
| 43 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 23 | да | 70 | 1945 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 14 |
| 44 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 29 | да | 40 | 1963 | 6,08 |  |  | да | да | 48 |
| 45 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 4 | да | 36 | 1944 | 6,08 |  |  | да | нет | 18 |
| 46 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 42 | да | 40 | 1967 | 6,08 |  |  | да | нет | 167 |
| 47 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 44 | да | 40 | 1961 | 6,08 |  |  | да | нет | 23 |
| 48 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 46 | да | 40 | 1961 | 6,08 |  |  | да | нет | 29 |
| 49 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 48 | да | 30 | 1973 | 6,08 |  |  | да | да | 194 |
| 50 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 53а | да | 75 | 1977 | 6,08 |  |  | да | да | 18 |
| 51 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 6 | да | 52 | 1950 | 6,08 | ТСЖ |  | нет | нет | 10 |
| 52 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63 | да | 40 | 1967 | 6,08 |  |  | нет | нет | 89 |
| 53 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63а | да | 40 | 1970 | 6,08 |  |  | да | да | 295 |
| 54 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 67 | да | 95 | 1964 | 6,08 |  |  | да | да | 50 |
| 55 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69б | да | 91 | 1966 | 6,08 |  |  | да | да | 27 |
| 56 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 7 | да | 37 | 1947 | 6,08 |  |  | да | нет | 11 |
| 57 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 75б | да | 56 | 1955 | 6,08 |  |  | да | нет | 20 |
| 58 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 79б | да | 21 | 1983 | 6,08 |  |  | да | нет | 253 |
| 59 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 8 | да | 48 | 1946 | 6,08 |  |  | да | нет | 16 |
| 60 | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 6 | да | 19 | 1975 | 6,08 |  |  | да | нет | 142 |
| 61 | Г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 2 | да | 25 | 1972 | 6,08 |  |  | да | нет | 156 |
| 62 | Г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 21 | да | 25 | 1977 | 6,08 |  |  | да | нет | 154 |
| 63 | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 11 | да | 41 | 1962 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 16 |
| 64 | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 2 | да | 15 | 1981 | 6,08 |  |  | да | нет | 193 |
| 65 | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 4 | да | 10 | 1993 | 6,08 |  |  | да | нет | 136 |
| 66 | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 5 | да | 40 | 1964 | 6,08 |  |  | да | да | 14 |
| 67 | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 7 | да | 40 | 1967 | 6,08 |  |  | да | да | 22 |
| 68 | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 8 | да | 21 | 1982 | 6,08 |  |  |  |  | 21 |
| 69 | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 9 | да | 38 | 1963 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 24 |
| 70 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 11 | да | 27 | 1967 | 6,08 |  |  | да | да | 167 |
| 71 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 15а | да | 24 | 1988 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 240 |
| 72 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 5 | да | 19 | 1977 | 6,08 |  |  | да | да | 512 |
| 73 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 1 | да | 49 | 1957 | 6,08 |  |  | да | да | 41 |
| 74 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 15 | да | 52 | 1957 | 6,08 |  |  | да | да | 13 |
| 75 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 2 | да | 35 | 1964 | 6,08 |  |  | да | да | 64 |
| 76 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 3 | да | 52 | 1959 | 6,08 |  |  | да | нет | 42 |
| 77 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 6 | да | 31 | 1966 | 6,08 |  |  | да | нет | 60 |
| 78 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 9 | да | 51 | 1959 | 6,08 |  |  | да | нет | 4 |
| 79 | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 2 | да | 77 | 1976 | 6,08 |  |  | да | нет | 218 |
| 80 | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 3 | да | 38 | 1976 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 48 |
| 81 | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 8 | да | 60 | 1946 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 33 |
| 82 | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 3 | да | 14 | 1987 | 6,08 |  |  | да | нет | 264 |
| 83 | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 5 | да | 10 | 1991 | 6,08 |  |  | да | нет | 157 |
| 84 | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 7 | да | 10 | 1992 | 6,08 |  |  | да | нет | 145 |
| 85 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 17 | да | 12 | 1987 | 6,08 |  |  | да | нет | 178 |
| 86 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 19 | да | 10 | 1999 | 6,08 |  |  | да | нет | 177 |
| 87 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 4а | да | 40 | 1965 | 6,08 |  |  | да | нет | 100 |
| 88 | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 18 | да | 58 | 1983 | 6,08 |  |  | да | нет | 163 |
| 89 | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 14 | да | 80 | 1955 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 17 |
| 90 | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 14а | да | 20 | 1978 | 6,08 |  |  | да | нет | 50 |
| 91 | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 17 | да | 31 | 1969 | 6,08 |  |  | да | нет | 180 |
| 92 | Г. Вязьма, ул. 1-я Садовая, д. 10 | да | 30 | 1971 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 22 |
| 93 | Г. Вязьма, ул. 1-я Садовая, д. 12 | да | 21 | 1983 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 12 |
| 94 | Г. Вязьма, ул. 1-я Садовая, д. 8 | да | 40 | 1969 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 13 |
| 95 | Г. Вязьма, ул. Свердлова, д. 10 | да | 40 | 1977 | 6,08 |  |  | да | нет | 139 |
| 96 | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 19 | да | 52 | 1960 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 13 |
| 97 | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 25 | да | 43 | 1962 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 19 |
| 98 | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 8 | да | 20 | 1978 | 6,08 |  |  | да | нет | 35 |
| 99 | Г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 18а | да | 20 | 1981 | 6,08 |  |  | да | нет | 41 |
| 100 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10 | да | 20 | 1981 | 6,08 |  |  | да | нет | 211 |
| 101 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10а | да | 20 | 1983 | 6,08 |  |  | да | нет | 173 |
| 102 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 16 | да | 72 | 1983 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 210 |
| 103 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 16а | да | 74 | 1983 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 206 |
| 104 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 4 | да | 20 | 1984 | 6,08 |  |  | да | нет | 329 |
| 105 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 6 | да | 62 | 1983 | 6,08 |  |  | да | нет | 311 |
| 106 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 8 | да | 20 | 1983 | 6,08 |  |  | да | нет | 159 |
| 107 | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 46 | да | 34 | 1974 | 6,08 |  |  | да | нет | 41 |
| 108 | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 48 | да | 50 | 1962 | 6,08 |  |  | да | нет | 17 |
| 109 | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 50 | да | 58 | 1956 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 18 |
| 110 | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 52 | да | 57 | 1956 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 21 |
| 111 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 1 | да | 34 | 1968 | 6,08 |  |  | да | нет | 118 |
| 112 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 11 | да | 30 | 1974 | 6,08 |  |  | да | нет | 232 |
| 113 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 13 | да | 20 | 1976 | 6,08 |  |  | да | нет | 254 |
| 114 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 15 | да | 28 | 1978 | 6,08 |  |  | да | нет | 321 |
| 115 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 17 | да | 26 | 1980 | 6,08 |  |  | да | нет | 249 |
| 116 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 19 | да | 28 | 1977 | 6,08 |  |  | да | нет | 149 |
| 117 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 1а | да | 40 | 1972 | 6,08 |  |  | да | нет | 326 |
| 118 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 2 | да | 20 | 1970 | 6,08 |  |  | да | нет | 116 |
| 119 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 21 | да | 20 | 1984 | 6,08 |  |  | да | нет | 216 |
| 120 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 23 | да | 20 | 1986 | 6,08 |  |  | да | нет | 128 |
| 121 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 25 | да | 20 | 1988 | 6,08 |  |  | да | нет | 123 |
| 122 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 27 | да | 10 | 1997 | 6,08 |  |  | да | нет | 135 |
| 123 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 29 | да | 17 | 1992 | 6,08 |  |  | да | нет | 177 |
| 124 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 2а | да | 20 | 1981 | 6,08 |  |  | да | нет | 94 |
| 125 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 3 | да | 30 | 1974 | 6,08 |  |  | да | нет | 229 |
| 126 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 4 | да | 30 | 1970 | 6,08 |  |  | да | нет | 46 |
| 127 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 5 | да | 40 | 1968 | 6,08 |  |  | да | нет | 137 |
| 128 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 7 | да | 25 | 1974 | 6,08 |  |  | да | нет | 144 |
| 129 | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 9 | да | 26 | 1972 | 6,08 |  |  | да | нет | 180 |
| 130 | Дер. Всеволодкино, д. 39 | да | 48 | 1966 | 6,08 |  |  | да | нет | 32 |
| 131 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 10 | да | 69 | 1986 | 6,08 |  | 24.11.2013 | да | нет | 120 |
| 132 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 11 | да | 69 | 1985 | 6,08 |  | 24.11.2013 | да | нет | 136 |
| 133 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 9 | да | 78 | 1988 | 6,08 |  | 24.11.2013 | да | нет | 204 |
| 134 | Дер. Новое Село, ул. Центральная, д. 54 | да | 45 | 1964 | 6,08 |  | 16.11.2013 | да | нет | 28 |
| 135 | Дер. Новое Село, ул. Центральная, д. 65 | да | 45 | 1964 | 6,08 |  | 16.11.2013 | да | нет | 18 |
| 136 | Дер. Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 10 | да | 50 | 1985 | 6,08 |  | 12.10.2013 | да | нет | 19 |
| 137 | Дер. Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 8 | да | 50 | 1974 | 6,08 |  | 12.10.2013 | да | нет | 33 |
| 138 | Дер. Относово, ул. Школьная, д. 14 | да | 65 | 1964 | 6,08 |  |  | да | нет | 33 |
| 139 | Дер. Относово, ул. Школьная, д. 16 | да | 65 | 1964 | 6,08 |  |  | да | нет | 28 |
| 140 | Дер. Поляново, ул. Молодежная, д. 1 | да | 30 | 1962 | 6,08 |  | 01.10.2013 | да | нет | 10 |
| 141 | Дер. Поляново, ул. Молодежная, д. 2 | да | 30 | 1963 | 6,08 |  | 01.10.2013 | да | нет | 9 |
| 142 | Дер. Поляново, ул. Молодежная, д. 3 | да | 30 | 1962 | 6,08 |  | 01.10.2013 | да | нет | 5 |
| 143 | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 11 | да | 37 | 1963 | 6,08 |  | 28.11.2013 | да | нет | 15 |
| 144 | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 12 | да | 39 | 1961 | 6,08 |  | 28.11.2013 | да | нет | 10 |
| 145 | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 12а | да | 38 | 1962 | 6,08 |  | 28.11.2013 | да | нет | 15 |
| 146 | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 14 | да | 38 | 1962 | 6,08 |  | 27.11.2013 | да | нет | 23 |
| 147 | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 15 | да | 45 | 1964 | 6,08 | ТСЖ | 27.11.2013 | да | нет | 28 |
| 148 | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 16 | да | 18 | 1989 | 6,08 |  | 27.11.2013 | да | нет | 60 |
| 149 | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 9 | да | 37 | 1963 | 6,08 |  |  | да | нет | 10 |
| 150 | Дер. Царево-Займище, д. б/н | да | 70 | 1967 | 6,08 |  | 11.11.2013 | да | нет | 6 |
| 151 | С. Андрейково, ул. Ленина, д. 5 | да | 38 | 1976 | 6,08 |  |  | да | нет | 35 |
| 152 | С. Андрейково, ул. Ленина, д. 6 | да | 42 | 1974 | 6,08 |  |  | да | нет | 25 |
| 153 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 1 | да | 60 | 1979 | 6,08 |  |  | да | нет | 34 |
| 154 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 9 | да | 29 | 1983 | 6,08 |  |  | да | нет | 26 |
| 155 | С. Андрейково, ул. Садовая, д. 1 | да | 68 | 1966 | 6,08 |  |  | да | нет | 62 |
| 156 | С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 13 | да | 58 | 1968 | 6,08 |  | 13.11.2013 | да | нет | 16 |
| 157 | С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 2 | да | 58 | 1968 | 6,08 |  | 13.11.2013 | да | нет | 23 |
| 158 | С. Вяземский, ул. Каретниковой, д. 1 | да | 65 | 1964 | 6,08 |  |  | да | нет | 26 |
| 159 | С. Вяземский, ул. Каретниковой, д. 3 | да | 66 | 1963 | 6,08 |  |  | да | нет | 25 |
| 160 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 1 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 59 |
| 161 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 10 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 77 |
| 162 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 11 | да | 14 | 1994 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 65 |
| 163 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 12 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 41 |
| 164 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 13 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 44 |
| 165 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 14 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 44 |
| 166 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 15 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 43 |
| 167 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 16 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 122 |
| 168 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 17 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 132 |
| 169 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 18 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 109 |
| 170 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 19 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 119 |
| 171 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 2 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 108 |
| 172 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 20 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 65 |
| 173 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 21 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 66 |
| 174 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 22 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 77 |
| 175 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 23 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 110 |
| 176 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 24 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 128 |
| 177 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 25 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 83 |
| 178 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 26 | да | 14 | 1994 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 91 |
| 179 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 27 | да | 14 | 1994 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 43 |
| 180 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 28 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 90 |
| 181 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 29 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 113 |
| 182 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 3 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 59 |
| 183 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 30 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 147 |
| 184 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 31 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 111 |
| 185 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 4 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 55 |
| 186 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 5 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 68 |
| 187 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 6 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 56 |
| 188 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 7 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 93 |
| 189 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 8 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 71 |
| 190 | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 9 | да | 14 | 1995 | 6,08 |  | 23.08.2013 | да | нет | 74 |
| 191 | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 13 | да | 57 | 1950 | 6,08 |  | 17.08.2013 | да | нет | 28 |
| 192 | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 2 | да | 36 | 1968 | 6,08 |  | 17.08.2013 | да | нет | 85 |
| 193 | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 5 | да | 17 | 1991 | 6,08 |  | 17.08.2013 | да | нет | 29 |
| 194 | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 7 | да | 17 | 1991 | 6,08 |  | 17.08.2013 | да | нет | 25 |
| 195 | С. Вязьма-Брянская, ул. Рабочая, д. 9 | да | 23 | 1986 | 6,08 |  |  | да | нет | 32 |
| 196 | С. Вязьма-Брянская, ул. Школьная, д. 2 | да | 47 | 1983 | 6,08 |  |  | да | нет | 30 |
| 197 | С. Ново-Никольское, д. 17 | да | 42 | 1971 | 6,08 |  | 28.11.2013 | да | нет | 40 |
| 198 | С. Ново-Никольское, д. 5 | да | 24 | 1988 | 6,08 |  | 28.11.2013 | да | нет | 34 |
| 199 | С. Новый, ул. 1 мая, д. 2 | да | 39 | 1966 | 6,08 |  | 29.11.2013 | да | нет | 38 |
| 200 | С. Новый, ул. 1 мая, д. 3 | да | 37 | 1969 | 6,08 |  | 29.11.2013 | да | нет | 10 |
| 201 | С. Новый, ул. 1 мая, д. 5 | да | 37 | 1969 | 6,08 |  | 29.11.2013 | да | нет | 10 |
| 202 | С. Новый, ул. 1 мая, д. 5а | да | 24 | 1984 | 6,08 |  | 29.11.2013 | да | нет | 25 |
| 203 | С. Новый, ул. 1 мая, д. 7 | да | 24 | 1984 | 6,08 |  | 29.11.2013 | да | нет | 17 |
| 204 | С. Новый, ул. Садовая, д. 3 | да | 23 | 1962 | 6,08 |  | 29.11.2013 | да | нет | 18 |
| 205 | С. Новый, ул. Садовая, д. 4 | да | 40 | 1963 | 6,08 |  | 29.11.2013 | да | нет | 17 |
| 206 | С. Новый, ул. Садовая, д. 5 | да | 42 | 1962 | 6,08 |  | 29.11.2013 | да | нет | 19 |
| 207 | С. Туманово, ул. Мира, д. 6 | да | 58 | 1965 | 6,08 |  | 13.11.2013 | да | нет | 24 |
| 208 | С. Шуйское, ул. Новоселов, д. 1 | да | 55 | 1965 | 6,08 |  | 24.09.2013 | да | нет | 27 |
| 209 | С. Шуйское, ул. Новоселов, д. 2 | да | 62 | 1964 | 6,08 |  | 24.09.2013 | да | нет | 16 |
| 210 | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 14 | да | 53 | 1975 | 6,08 |  | 08.11.2013 | да | нет | 22 |
| 211 | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 15 | да | 53 | 1975 | 6,08 |  | 08.11.2013 | да | нет | 31 |
|  | 2019-2023 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | да | нет |
| 212 | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 14 | да | 14 | 1987 | 6,08 |  |  | да | нет | 341 |
| 213 | Г. Вязьма, пер. Дворцовый, д. 2 | да | 26 | 1977 | 6,08 |  |  | да | нет | 80 |
| 214 | Г. Вязьма, пер. Дзержинского, д. 4 | да | 40 | 1960 | 6,08 |  |  | да | нет | 32 |
| 215 | Г. Вязьма, пер. Дзержинского, д. 6 | да | 60 | 1957 | 6,08 |  |  | да | нет | 18 |
| 216 | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 25 | да | 37 | 1972 | 6,08 |  |  | да | нет | 217 |
| 217 | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 27 | да | 33 | 1979 | 6,08 |  |  | да | нет | 203 |
| 218 | Г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 30 | да | 11 | 2002 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 25 |
| 219 | Г. Вязьма, пл. Ефремова, д. 3 | да | 50 | 1954 | 6,08 |  |  | да | нет | 69 |
| 220 | Г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 10 | да | 71 | 1959 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 11 |
| 221 | Г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 12 | да | 60 | 1961 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 16 |
| 222 | Г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 13 | да | 64 | 1961 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 34 |
| 223 | Г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 14 | да | 52 | 1968 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 47 |
| 224 | Г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 4 | да | 10 | 1983 | 6,08 |  |  | да | да | 296 |
| 225 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 1 | да | 47 | 1959 | 6,08 |  |  | да | нет | 48 |
| 226 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 18 | да | 29 | 1977 | 6,08 |  |  | да | да | 162 |
| 227 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 23 | да |  | 1956 | 6,08 |  |  | да | да | 47 |
| 228 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 24 | да | 26 | 1963 | 6,08 |  |  | да | да | 71 |
| 229 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 25 | да | 43 | 1961 | 6,08 |  |  | да | нет | 125 |
| 230 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 26 | да | 40 | 1964 | 6,08 |  |  | да | да | 95 |
| 231 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 27 | да | 53 | 1959 | 6,08 |  |  | да | нет | 50 |
| 232 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 28 | да | 32 | 1963 | 6,08 |  |  | да | да | 71 |
| 233 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 29 | да | 51 | 1960 | 6,08 |  |  | да | нет | 38 |
| 234 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 3 | да | 34 | 1961 | 6,08 |  |  | да | нет | 48 |
| 235 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 30 | да | 34 | 1964 | 6,08 |  |  | да | да | 76 |
| 236 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 33 | да | 60 | 1949 | 6,08 |  |  | да | нет | 31 |
| 237 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 5 | да | 46 | 1962 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 48 |
| 238 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 6 | да | 21 | 1956 | 6,08 |  |  | да | нет | 28 |
| 239 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 7 | да | 40 | 1962 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 53 |
| 240 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 8 | да | 12 | 1952 | 6,08 |  |  | да | нет | 10 |
| 241 | Г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 4 | да | 58 | 1984 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 19 |
| 242 | Г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 2 | да | 32 | 1963 | 6,08 |  |  | да | нет | 89 |
| 243 | Г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 4 | да | 34 | 1965 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 82 |
| 244 | Г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 6 | да | 34 | 1965 | 6,08 |  |  | да | нет | 84 |
| 245 | Г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 8 | да | 28 | 1966 | 6,08 |  |  | да | да | 84 |
| 246 | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 12/2 | да | 12 | 1989 | 6,08 |  |  | да | да | 134 |
| 247 | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 4 | да | 22 | 1970 | 6,08 |  |  | да | нет | 152 |
| 248 | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 5а | да | 21 | 1970 | 6,08 |  |  | да | нет | 270 |
| 249 | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 6 | да | 34 | 1970 | 6,08 |  |  | да | да | 148 |
| 250 | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 7 | да | 28 | 1972 | 6,08 |  |  | да | да | 133 |
| 251 | Г. Вязьма, ул. Герцена, д. 13а | да | 29 | 1982 | 6,08 |  |  | да | нет | 12 |
| 252 | Г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 20 | да | 20 | 1991 | 6,08 |  |  | да | нет | 139 |
| 253 | Г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 22 | да | 50 | 1989 | 6,08 |  |  | да | нет | 162 |
| 254 | Г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 24 | да | 20 | 1982 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 108 |
| 255 | Г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 4 | да | 77 | 1952 | 6,08 |  |  | да | нет | 19 |
| 256 | Г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 6а | да | 80 | 1962 | 6,08 |  |  | да | нет | 40 |
| 257 | Г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 35 | да | 30 | 1944 | 6,08 |  |  | да | да | 27 |
| 258 | Г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 37 | да | 20 | 1972 | 6,08 |  |  | да | да | 122 |
| 259 | Г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 39 | да | 17 | 1974 | 6,08 |  |  | да | нет | 135 |
| 260 | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 5 | да | 20 | 1983 | 6,08 |  |  | да | нет | 372 |
| 261 | Г. Вязьма, ул. Кашена, д. 1 | да | 30 | 1975 | 6,08 |  |  | да | нет | 144 |
| 262 | Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 1 | да | 59 | 1947 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 14 |
| 263 | Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 14а | да | 13 | 1972 | 6,08 |  |  | да | нет | 42 |
| 264 | Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 3 | да | 62 | 1944 | 6,08 |  |  | да | да | 22 |
| 265 | Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 8 | да | 60 | 1958 | 6,08 |  |  | да | да | 16 |
| 266 | Г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 42 | да | 32 | 1978 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 43 |
| 267 | Г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 10 | да | 45 | 1964 | 6,08 |  |  | да | да | 64 |
| 268 | Г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 6 | да | 53 | 1963 | 6,08 |  |  | да | нет | 49 |
| 269 | Г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 8 | да | 41 | 1963 | 6,08 |  |  | да | да | 67 |
| 270 | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 1 | да | 37 | 1962 | 6,08 |  |  | да | нет | 89 |
| 271 | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 11а | да | 29 | 1972 | 6,08 |  |  | да | нет | 186 |
| 272 | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 13а | да | 36 | 1968 | 6,08 |  |  | да | нет | 152 |
| 273 | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 15 | да | 33 | 1961 | 6,08 |  |  | да | да | 47 |
| 274 | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 20 | да | 80 | 1949 | 6,08 |  |  | да | нет | 16 |
| 275 | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 3а | да | 20 | 1975 | 6,08 |  |  | да | нет | 181 |
| 276 | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 5 | да | 83 | 1956 | 6,08 |  |  | да | нет | 73 |
| 277 | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 5а | да | 23 | 1973 | 6,08 |  |  | да | нет | 242 |
| 278 | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 9а | да | 25 | 1970 | 6,08 |  |  | да | да | 181 |
| 279 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1 | да | 34 | 1965 | 6,08 |  |  | да | нет | 87 |
| 280 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 2 | да | 48 | 1965 | 6,08 |  |  | да | да | 43 |
| 281 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 25 | да | 17 | 1973 | 6,08 |  |  | да | нет | 227 |
| 282 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 27 | да | 24 | 1974 | 6,08 |  |  | да | да | 227 |
| 283 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 3 | да | 35 | 1965 | 6,08 |  |  | да | да | 75 |
| 284 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 35 | да | 74 | 1975 | 6,08 |  |  | да | да | 271 |
| 285 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 37 | да | 40 | 1978 | 6,08 |  |  | да | да | 95 |
| 286 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 37а | да | 40 | 1978 | 6,08 |  |  | да | да | 87 |
| 287 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 5 | да | 36 | 1968 | 6,08 |  |  | да | да | 148 |
| 288 | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | да | 20 | 1971 | 6,08 |  |  | да | да | 82 |
| 289 | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10а | да | 32 | 1976 | 6,08 |  |  | да | да | 142 |
| 290 | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | да | 20 | 1970 | 6,08 |  |  | да | нет | 84 |
| 291 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 1/2 | да | 50 | 1957 | 6,08 |  |  | да | нет | 75 |
| 292 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 12 | да | 14 | 1961 | 6,08 |  |  | да | нет | 42 |
| 293 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 26 | да | 50 | 1956 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 22 |
| 294 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 28 | да | 47 | 1959 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 29 |
| 295 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 3 | да | 46 | 1951 | 6,08 |  |  | да | да | 62 |
| 296 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 31 | да | 39 | 1964 | 6,08 |  |  | да | нет | 48 |
| 297 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 33 | да | 79 | 1962 | 6,08 |  |  | да | да | 45 |
| 298 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 35 | да | 83 | 1954 | 6,08 |  |  | да | да | 52 |
| 299 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 52 | да | 30 | 1974 | 6,08 |  |  | да | да | 14 |
| 300 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 61 | да | 70 | 1946 | 6,08 |  |  | да | да | 12 |
| 301 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63б | да | 40 | 1973 | 6,08 |  |  | да | да | 253 |
| 302 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 65 | да | 78 | 1964 | 6,08 |  |  |  |  | 109 |
| 303 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69в | да | 40 | 1968 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 24 |
| 304 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 79в | да | 21 | 1984 | 6,08 |  |  | да | нет | 51 |
| 305 | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 11 | да | 32 | 1961 | 6,08 |  |  | да | нет | 46 |
| 306 | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 13 | да | 26 | 1966 | 6,08 |  |  | да | нет | 100 |
| 307 | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 5 | да | 35 | 1961 | 6,08 |  |  | да | нет | 46 |
| 308 | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 7 | да | 35 | 1960 | 6,08 |  |  | да | нет | 43 |
| 309 | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 9 | да | 34 | 1960 | 6,08 |  |  | да | нет | 32 |
| 310 | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 13 | да | 41 | 1967 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 21 |
| 311 | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 15 | да | 41 | 1967 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 21 |
| 312 | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 16 | да | 25 | 1980 | 6,08 |  |  | да | да | 22 |
| 313 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 10 | да | 35 | 1966 | 6,08 |  |  | да | да | 126 |
| 314 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 12 | да | 26 | 1968 | 6,08 |  |  |  |  | 174 |
| 315 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 13 | да | 10 | 1995 | 6,08 |  |  | да | да | 195 |
| 316 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 14 | да | 26 | 1968 | 6,08 |  |  |  |  | 162 |
| 317 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 15 | да | 27 | 1969 | 6,08 |  |  | да | да | 158 |
| 318 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 16 | да | 22 | 1970 | 6,08 |  |  | да | да | 161 |
| 319 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 17 | да | 20 | 1971 | 6,08 |  |  | да | да | 140 |
| 320 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 18 | да | 23 | 1973 | 6,08 |  |  | да | да | 114 |
| 321 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 19 | да | 22 | 1974 | 6,08 |  |  | да | да | 155 |
| 322 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 20 | да | 22 | 1978 | 6,08 |  |  | да | да | 130 |
| 323 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 21 | да | 24 | 1973 | 6,08 |  |  | да | нет | 167 |
| 324 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 22 | да | 20 | 1974 | 6,08 |  |  | да | нет | 158 |
| 325 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 23 | да | 20 | 1975 | 6,08 |  |  | да | нет | 33 |
| 326 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 25 | да | 9 | 1985 | 6,08 |  |  | да | нет | 256 |
| 327 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 27 | да | 12 | 1987 | 6,08 |  |  | да | нет | 142 |
| 328 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 31 | да | 21 | 1987 | 6,08 |  |  | да | нет | 189 |
| 329 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 34 | да | 10 | 1990 | 6,08 |  |  | да | нет | 171 |
| 330 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 36 | да | 19 | 1982 | 6,08 |  |  |  |  | 218 |
| 331 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 37 | да | 21 | 1988 | 6,08 |  |  |  |  | 284 |
| 332 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 38 | да | 42 | 1979 | 6,08 |  |  |  |  | 215 |
| 333 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 39 | да | 16 | 1984 | 6,08 |  |  |  |  | 154 |
| 334 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 7 | да | 16 | 1979 | 6,08 |  |  |  |  | 451 |
| 335 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 9 | да | 10 | 1981 | 6,08 |  |  |  |  | 485 |
| 336 | Г. Вязьма, ул. Освобождения, д. 1 | да | 32 | 1974 | 6,08 |  |  |  |  | 19 |
| 337 | Г. Вязьма, ул. Освобождения, д. 13 | да | 41 | 1966 | 6,08 | ТСЖ |  |  |  | 14 |
| 338 | Г. Вязьма, ул. Панино, д. 17г | да | 30 | 1969 | 6,08 |  |  |  |  | 27 |
| 339 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 24 | да | 38 | 1974 | 6,08 | ТСЖ |  |  |  | 40 |
| 340 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 5 | да | 42 | 1960 | 6,08 |  |  |  |  | 60 |
| 341 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 7 | да | 37 | 1960 | 6,08 |  |  |  |  | 69 |
| 342 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 8 | да | 28 | 1966 | 6,08 |  |  |  |  | 100 |
| 343 | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 4 | да | 20 | 1989 | 6,08 |  |  |  |  | 83 |
| 344 | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 6 | да | 20 | 1988 | 6,08 |  |  |  |  | 94 |
| 345 | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 8 | да | 20 | 1989 | 6,08 |  |  |  |  | 53 |
| 346 | Г. Вязьма, ул. Песочная, д. 22 | да | 21 | 1983 | 6,08 |  |  |  |  | 18 |
| 347 | Г. Вязьма, ул. Песочная, д. 24 | да | 21 | 1983 | 6,08 |  |  |  |  | 17 |
| 348 | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 10 | да | 43 | 1991 | 6,08 |  |  |  |  | 261 |
| 349 | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 11 | да | 19 | 1975 | 6,08 |  |  |  |  | 36 |
| 350 | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 15 | да | 7 | 1982 | 6,08 |  |  |  |  | 170 |
| 351 | Г. Вязьма, ул. Поворотная, д. 17 | да | 20 | 1975 | 6,08 |  |  |  |  | 33 |
| 352 | Г. Вязьма, ул. Поворотная, д. 18 | да | 29 | 1975 | 6,08 |  |  |  |  | 43 |
| 353 | Г. Вязьма, ул. Покровского, д. 1 | да | 40 | 1966 | 6,08 | ТСЖ |  |  |  | 104 |
| 354 | Г. Вязьма, ул. Покровского, д. 3 | да | 40 | 1960 | 6,08 |  |  |  |  | 115 |
| 355 | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 1 | да | 77 | 1976 | 6,08 |  |  |  |  | 287 |
| 356 | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 1а | да | 78 | 1985 | 6,08 |  |  |  |  | 157 |
| 357 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 2а | да | 60 | 1959 | 6,08 |  |  |  |  | 34 |
| 358 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 2б | да | 40 | 1959 | 6,08 |  |  |  |  | 37 |
| 359 | Г. Вязьма, ул. Путевая, д. 5 | да | 40 | 1968 | 6,08 |  |  |  |  | 30 |
| 360 | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 23 | да | 11 | 1986 | 6,08 | ТСЖ |  |  |  | 89 |
| 361 | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 11 | да | 48 | 1958 | 6,08 |  |  |  |  | 44 |
| 362 | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 11а | да | 38 | 1964 | 6,08 |  |  |  |  | 83 |
| 363 | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 11б | да | 14 | 1987 | 6,08 | ТСЖ |  |  |  | 140 |
| 364 | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 15 | да | 57 | 1962 | 6,08 |  |  |  |  | 18 |
| 365 | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 9 | да | 40 | 1961 | 6,08 |  |  |  |  | 9 |
| 366 | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 9а | да | 46 | 1964 | 6,08 |  |  |  |  | 72 |
| 367 | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 10 | да | 50 | 1955 | 6,08 |  |  |  |  | 37 |
| 368 | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 22 | да | 62 | 1958 | 6,08 |  |  |  |  | 53 |
| 369 | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 27 | да | 40 | 1963 | 6,08 |  |  |  |  | 20 |
| 370 | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 29 | да | 70 | 1943 | 6,08 | ТСЖ |  |  |  | 10 |
| 371 | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 31 | да | 47 | 1963 | 6,08 |  |  |  |  | 32 |
| 372 | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 33 | да | 55 | 1963 | 6,08 |  |  |  |  | 25 |
| 373 | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 6 | да | 48 | 1956 | 6,08 |  |  |  |  | 44 |
| 374 | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 1 | да | 28 | 1977 | 6,08 |  |  |  |  | 39 |
| 375 | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 2 | да | 40 | 1978 | 6,08 |  |  |  |  | 7 |
| 376 | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 3 | да | 25 | 1977 | 6,08 |  |  |  |  | 40 |
| 377 | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 4 | да | 16 | 1979 | 6,08 |  |  |  |  | 7 |
| 378 | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 5 | да | 25 | 1977 | 6,08 |  |  |  |  | 39 |
| 379 | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 6 | да | 40 | 1977 | 6,08 |  |  |  |  | 9 |
| 380 | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 7 | да | 20 | 1982 | 6,08 |  |  |  |  | 157 |
| 381 | Г. Вязьма, ул. Социалистическая, д. 3 | да | 52 | 1991 | 6,08 |  |  |  |  | 47 |
| 382 | Г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 3 | да | 27 | 1965 | 6,08 |  |  |  |  | 116 |
| 383 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 12 | да | 20 | 1981 | 6,08 |  |  |  |  | 184 |
| 384 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 14 | да | 20 | 1982 | 6,08 |  |  |  |  | 219 |
| 385 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 18 | да | 70 | 1982 | 6,08 |  | ТСЖ |  |  | 224 |
| 386 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 18а | да | 70 | 1983 | 6,08 |  | ТСЖ |  |  | 217 |
| 387 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 2 | да | 20 | 1980 | 6,08 |  |  |  |  | 199 |
| 388 | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 2а | да | 25 | 1970 | 6,08 |  |  |  |  | 36 |
| 389 | Г. Вязьма, ул. Фрунзе, д. 3а | да | 32 | 1967 | 6,08 |  |  |  |  | 41 |
| 390 | Г. Вязьма, ул. Фрунзе, д. 5 | да | 81 | 1957 | 6,08 |  |  |  |  | 19 |
| 391 | Г. Вязьма, ул. Ямская, д. 41 | да | 70 | 1993 | 6,08 |  |  |  |  | 247 |
| 392 | Г. Вязьма, ул. Ямская, д. 43 | да | 48 | 1987 | 6,08 |  |  |  |  | 168 |
| 393 | Дер. Артемово, д. 16 | да | 36 | 1986 | 6,08 |  |  |  |  | 19 |
| 394 | Дер. Артемово, д. 17 | да | 36 | 1986 | 6,08 |  |  |  |  | 19 |
| 395 | Дер. Артемово, д. 18 | да | 35 | 1987 | 6,08 |  |  |  |  | 20 |
| 396 | Дер. Артемово, д. 19 | да | 35 | 1987 | 6,08 |  |  |  |  | 20 |
| 397 | Дер. Артемово, д. 25 | да | 31 | 1990 | 6,08 |  |  |  |  | 51 |
| 398 | Дер. Артемово, д. 26 | да | 31 | 1990 | 6,08 |  |  |  |  | 25 |
| 399 | Дер. Артемово, д. 27 | да | 31 | 1990 | 6,08 |  |  |  |  | 45 |
| 400 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 1 | да | 65 | 1974 | 6,08 |  |  |  |  | 26 |
| 401 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 12 | да | 69 | 1985 | 6,08 |  |  |  |  | 129 |
| 402 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 13 | да | 79 | 1991 | 6,08 |  |  |  |  | 121 |
| 403 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 14 | да | 69 | 1985 | 6,08 |  |  |  |  | 136 |
| 404 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 8 | да | 80 | 1987 | 6,08 |  |  |  |  | 173 |
| 405 | Дер. Новое Село, ул. Полевая, д. 2 | да | 45 | 1966 | 6,08 |  |  | 16.11.2013 |  | 21 |
| 406 | Дер. Новое Село, ул. Полевая, д. 3 | да | 45 | 1966 | 6,08 |  |  | 16.11.2013 |  | 25 |
| 407 | Дер. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 4 | да | 52 | 1966 | 6,08 |  |  |  |  | 24 |
| 408 | Дер. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 5 | да | 41 | 1969 | 6,08 |  |  |  |  | 22 |
| 409 | Дер. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 6 | да | 47 | 1963 | 6,08 |  |  |  |  | 22 |
| 410 | Дер. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 8 | да | 48 | 1963 | 6,08 |  |  |  |  | 22 |
| 411 | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 1 | да | 40 | 1982 | 6,08 |  |  |  |  | 18 |
| 412 | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 2 | да | 42 | 1981 | 6,08 |  |  |  |  | 17 |
| 413 | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 3 | да | 41 | 1982 | 6,08 |  |  |  |  | 24 |
| 414 | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 4 | да | 42 | 1981 | 6,08 |  |  |  |  | 20 |
| 415 | Дер. Относово, ул. Школьная, д. 12 | да | 64 | 1965 | 6,08 |  |  |  |  | 32 |
| 416 | Дер. Относово, ул. Школьная, д. 6 | да | 60 | 1968 | 6,08 |  |  |  |  | 24 |
| 417 | Дер. Относово, ул. Школьная, д. 8 | да | 61 | 1967 | 6,08 |  |  |  |  | 34 |
| 414 | Дер. Относово, ул. Школьная, д. 9 | да | 59 | 1969 | 6,08 |  |  |  |  | 25 |
| 415 | Дер. Черное, ул. Просвещения, д. 1 | да | 59 | 1969 | 6,08 |  |  |  |  | 29 |
| 416 | Дер. Черное, ул. Советская, д. 6 | да | 64 | 1965 | 6,08 |  |  |  |  | 15 |
| 417 | Дер. Черное, ул. Советская, д. 8 | да | 64 | 1965 | 6,08 |  |  |  |  | 13 |
| 418 | С. Андрейково, ул. Комсомольская, д. 6 | да | 36 | 1989 | 6,08 |  |  |  |  | 39 |
| 419 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 17 | да | 44 | 1989 | 6,08 |  |  |  |  | 32 |
| 420 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 18 | да | 47 | 1972 | 6,08 |  |  |  |  | 36 |
| 421 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 19 | да | 48 | 1989 | 6,08 |  |  |  |  | 36 |
| 422 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 21 | да | 42 | 1989 | 6,08 |  |  |  |  | 29 |
| 423 | С. Бывалицы, ул. Б. Советская, д. 38 | да | 56 | 1971 | 6,08 |  | 12.11.2013 |  |  | 37 |
| 424 | С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 15 | да | 58 | 1969 | 6,08 |  | 12.11.2013 |  |  | 16 |
| 425 | С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 4 | да | 58 | 1969 | 6,08 |  | 12.11.2013 |  |  | 37 |
| 426 | С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 7 | да | 56 | 1972 | 6,08 |  | 12.11.2013 |  |  | 37 |
| 427 | С. Исаково, ул. Железнодорожная, д. 25 | да | 53 | 1963 | 6,08 |  | 12.11.2013 |  |  | 17 |
| 428 | С. Семлево, ул. Калинина, д. 17 | да | 55 | 1956 | 6,08 |  |  |  |  | 98 |
| 429 | С. Семлево, ул. Калинина, д. 9 | да | 65 | 1975 | 6,08 |  |  |  |  | 13 |
| 430 | С. Семлево, ул. Советская, д. 4 | да | 50 | 1968 | 6,08 | ТСЖ |  |  |  | 40 |
| 431 | С. Хмелита, ул. Парковая, д. 6 | да | 70 | 1960 | 6,08 |  | 22.07.2013 |  |  | 34 |
| 432 | С. Хмелита, ул. Школьная, д. 10 | да | 40 | 1975 | 6,08 |  | 22.07.2013 |  |  | 35 |
| 433 | С. Шуйское, ул. Новоселов, д. 3 | да | 55 | 1965 | 6,08 |  | 24.09.2013 |  |  | 15 |
| 434 | С. Шуйское, ул. Новоселов, д. 4 | да | 62 | 1964 | 6,08 |  | 24.09.2013 |  |  | 22 |
| 435 | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 16 | да | 53 | 1975 | 6,08 |  | 08.11.2013 |  |  | 24 |
| 436 | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 17 | да | 50 | 1977 | 6,08 |  | 08.11.2013 |  |  | 22 |
|  | 2024-2028 | | | | | | | | | |
| 437 | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 15 | да | 14 | 1994 | 6,08 |  |  | да | нет | 216 |
| 438 | Г. Вязьма, пер. 1-й Северный, д. 1 | да | 10 | 1994 | 6,08 |  |  | да | да | 21 |
| 439 | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 21 | да | 14 | 1988 | 6,08 |  |  | да | да | 125 |
| 440 | Г. Вязьма, пер. Страховой, д. 1 | да | 10 | 1990 | 6,08 |  |  | да | нет | 86 |
| 441 | Г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 7а | да | 10 | 1987 | 6,08 |  |  | да | нет | 158 |
| 442 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 15 | да | 14 | 1988 | 6,08 |  |  | да | нет | 36 |
| 443 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 17 | да | 14 | 1987 | 6,08 |  |  | да | да | 124 |
| 444 | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 12/1 | да | 10 | 1993 | 6,08 |  |  | да | да | 124 |
| 445 | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 12/3 | да | 12 | 1989 | 6,08 |  |  | да | нет | 130 |
| 446 | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 2 | да | 20 | 1996 | 6,08 |  |  | да | да | 102 |
| 447 | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 24 | да | 6 | 1986 | 6,08 |  |  | да | да | 326 |
| 448 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 29 | да | 16 | 1985 | 6,08 |  |  | да | нет | 218 |
| 449 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 31 | да | 14 | 1986 | 6,08 |  |  | да | да | 108 |
| 450 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73в | да | 14 | 1993 | 6,08 |  |  | да | да | 33 |
| 451 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73г | да | 14 | 1994 | 6,08 |  |  | да | нет | 36 |
| 452 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 28 | да | 14 | 1989 | 6,08 |  |  | да | нет | 412 |
| 453 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 32 | да | 14 | 1993 | 6,08 |  |  | да | да | 249 |
| 454 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 33 | да | 10 | 1991 | 6,08 |  |  | да | да | 261 |
| 455 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 35 | да | 14 | 1989 | 6,08 |  |  | да | нет | 312 |
| 456 | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 62 | да | 12 | 1993 | 6,08 |  |  | да | нет | 157 |
| 457 | Г. Вязьма, ул. Нахимова , д. 1 | да | 30 | 1997 | 6,08 |  |  | да | нет | 124 |
| 458 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 12 | да | 30 | 1991 | 6,08 |  |  | да | нет | 65 |
| 459 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 3а | да | 12 | 1985 | 6,08 |  |  | да | да | 107 |
| 460 | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 5а | да | 20 | 1991 | 6,08 |  |  | да | да | 46 |
| 461 | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 10 | да | 20 | 1990 | 6,08 |  |  | да | да | 88 |
| 462 | Г. Вязьма, ул. Плетниковкa, д. 59 | да | 60 | 1997 | 6,08 |  |  | да | да | 39 |
| 463 | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 13 | да | 51 | 1978 | 6,08 |  |  | да | нет | 159 |
| 464 | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 5 | да | 58 | 1974 | 6,08 |  |  | да | нет | 43 |
| 465 | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 61 | да | 65 | 1994 | 6,08 |  |  | да | нет | 35 |
| 466 | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 63 | да | 65 | 1994 | 6,08 |  |  | да | да | 35 |
| 467 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 11 | да | 14 | 1986 | 6,08 |  |  | да | нет | 371 |
| 468 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 13 | да | 14 | 1986 | 6,08 |  |  | да | нет | 110 |
| 469 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 15 | да | 14 | 1986 | 6,08 |  |  | да | нет | 180 |
| 470 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1а | да | 14 | 1984 | 6,08 |  |  | да | да | 159 |
| 471 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 3а | да | 14 | 1984 | 6,08 |  |  | да | да | 68 |
| 472 | Г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 7 | да | 10 | 1990 | 6,08 |  |  | да | да | 34 |
| 473 | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 15а | да | 10 | 1998 | 6,08 |  |  | да | да | 96 |
| 474 | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 21 | да | 60 | 1959 | 6,08 |  |  | да | да | 36 |
| 475 | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 23 | да | 56 | 1959 | 6,08 |  |  | да | нет | 43 |
| 476 | Г. Вязьма, ул. Фрунзе, д. 1 | да | 10 | 1988 | 6,08 |  |  | да | нет | 147 |
| 477 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 2 | да | 65 | 1966 | 6,08 |  |  | да | нет | 23 |
| 478 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 3 | да | 61 | 1964 | 6,08 |  |  | да | нет | 18 |
| 479 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 4 | да | 60 | 1963 | 6,08 |  |  | да | да | 12 |
| 480 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 5 | да | 53 | 1976 | 6,08 |  |  | да | нет | 32 |
| 481 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 6 | да | 65 | 1975 | 6,08 |  |  | да | нет | 23 |
| 482 | Дер. Новое Село, ул. Октябрьская, д. 1 | да | 40 | 1968 | 6,08 |  | 17.11.2013 | да | нет | 30 |
| 483 | Дер. Новое Село, ул. Октябрьская, д. 2 | да | 34 | 1979 | 6,08 |  | 17.11.2013 | да | да | 34 |
| 484 | Дер. Новое Село, ул. Полевая, д. 1 | да | 45 | 1966 | 6,08 |  | 17.11.2013 | да | нет | 42 |
| 485 | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 5 | да | 28 | 1992 | 6,08 |  |  | да | нет | 24 |
| 486 | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 6 | да | 28 | 1992 | 6,08 |  |  | да | да | 25 |
| 487 | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 7 | да | 28 | 1992 | 6,08 |  |  | да | да | 27 |
| 488 | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 8 | да | 28 | 1992 | 6,08 |  |  | да | да | 30 |
| 489 | Пос. Березняки, д. 1 | да | 57 | 1970 | 6,08 |  |  | да | нет | 50 |
| 490 | Пос. Березняки, д. 2 | да | 57 | 1970 | 6,08 |  |  | да | нет | 50 |
| 491 | Пос. Березняки, д. 3 | да | 57 | 1970 | 6,08 |  |  | да | нет | 50 |
| 492 | С. Андрейково, ул. Комсомольская, д. 14 | да | 49 | 1980 | 6,08 |  |  | да | нет | 39 |
| 493 | С. Андрейково, ул. Комсомольская, д. 16 | да | 33 | 1984 | 6,08 |  |  | да | да | 39 |
| 494 | С. Андрейково, ул. Комсомольская, д. 8 | да | 36 | 1992 | 6,08 |  |  | да | да | 46 |
| 495 | С. Андрейково, ул. Спортивная, д. 4 | да | 49 | 1985 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 27 |
| 496 | С. Андрейково, ул. Спортивная, д. 6 | да | 46 | 1986 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 22 |
| 497 | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 21 | да | 50 | 1977 | 6,08 |  | 08.11.2013 | да | да | 37 |
|  | 2029-2033 | | | | | | | | | |
| 498 | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 2 | да | 10 | 1998 | 6,08 |  |  | да | да | 111 |
| 499 | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 23в | да | 0 | 2008 | 6,08 |  |  | да | да | 36 |
| 500 | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 23а | да | 10 | 2002 | 6,08 |  |  | да | да | 130 |
| 501 | Г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 5 | да | 10 | 1994 | 6,08 |  |  | да | да | 63 |
| 502 | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 13 | да | 14 | 1989 | 6,08 |  |  | да | да | 172 |
| 503 | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 2 | да | 12 | 1997 | 6,08 |  |  | да | нет | 170 |
| 504 | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 4 | да | 12 | 1993 | 6,08 |  |  | да | нет | 117 |
| 505 | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 33 | да | 12 | 1990 | 6,08 |  |  | да | нет | 114 |
| 506 | Г. Вязьма, ул. Матросова, д. 4 | да | 4 | 2007 | 6,08 |  |  | да | да | 76 |
| 507 | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 4 | да | 10 | 1993 | 6,08 |  |  | да | нет | 157 |
| 508 | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 1 | да | 19 | 1973 | 6,08 |  |  | да | нет | 122 |
| 509 | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 7 | да | 24 | 1973 | 6,08 |  |  | да | да | 21 |
| 510 | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 9 | да | 22 | 1979 | 6,08 |  |  | да | да | 152 |
| 511 | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 15 | да | 20 | 1992 | 6,08 |  |  | да | нет | 210 |
| 512 | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 15а | да | 20 | 1994 | 6,08 |  |  | да | да | 59 |
| 513 | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 4 | да | 20 | 1990 | 6,08 |  |  | да | да | 52 |
| 514 | Г. Вязьма, ул. Покровского, д. 2а | да | 10 | 2003 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 83 |
| 515 | Г. Вязьма, ул. Покровского, д. 3а | да | 10 | 2001 | 6,08 |  |  | да | нет | 215 |
| 516 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1 | да | 47 | 1990 | 6,08 |  |  | да | да | 153 |
| 517 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 25 | да | 14 | 1989 | 6,08 |  |  | да | да | 540 |
| 518 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 3 | да | 10 | 1991 | 6,08 |  |  | да | нет | 219 |
| 519 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 40 | да | 14 | 1989 | 6,08 |  |  | да | нет | 100 |
| 520 | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 17а | да | 10 | 1990 | 6,08 |  |  | да | нет | 209 |
| 521 | Г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 1а, корпуса 1, 2 | да | 10 | 1990 | 6,08 |  |  | да | да | 248 |
| 522 | Г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 3а | да | 14 | 1994 | 6,08 |  |  | да | да | 119 |
| 523 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10б | да | 10 | 1997 | 6,08 |  |  | да | да | 117 |
| 524 | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 7 | да | 65 | 1974 | 6,08 |  |  | да | да | 34 |
| 525 | Дер. Куртино, д. 19 | да | 59 | 1970 | 6,08 |  | 11.11.2013 | да | да | 2 |
| 526 | Дер. Новое Село, ул. Молодёжная, д. 2 | да | 34 | 1983 | 6,08 |  | 18.11.2013 | да | да | 137 |
| 527 | Дер. Новое Село, ул. Октябрьская, д. 3 | да | 34 | 1979 | 6,08 |  | 17.11.2013 | да | да | 35 |
| 528 | Дер. Поляново, ул. Гагарина, д. 4 | да | 15 | 1990 | 6,08 |  | 01.10.2013 | да | нет | 21 |
| 529 | Дер. Поляново, ул. Гагарина, д. 6 | да | 15 | 1990 | 6,08 |  | 01.10.2013 | да | да | 26 |
| 530 | С. Андрейково, ул. Ленина, д. 1 | да | 55 | 1962 | 6,08 |  |  | да | нет | 25 |
| 531 | С. Андрейково, ул. Ленина, д. 2 | да | 50 | 1961 | 6,08 |  |  | да | нет | 16 |
| 532 | С. Андрейково, ул. Ленина, д. 3 | да | 55 | 1962 | 6,08 |  |  | да | да | 20 |
| 533 | С. Андрейково, ул. Ленина, д. 4 | да | 49 | 1964 | 6,08 |  |  | да | да | 24 |
| 534 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 3 | да | 36 | 1986 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 20 |
| 535 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 4 | да | 48 | 1984 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 21 |
| 536 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 5 | да | 28 | 1986 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 12 |
| 537 | С. Андрейково, ул. Новая, д. 2 | да | 29 | 1982 | 6,08 |  |  | да | да | 24 |
| 538 | С. Андрейково, ул. Садовая, д. 2 | да | 50 | 1966 | 6,08 |  | 08.11.2013 | да | да | 64 |
| 539 | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 32 | да | 31 | 1991 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 22 |
| 540 | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 38 | да | 31 | 1991 | 6,08 |  | 08.11.2013 | да | да | 21 |
|  | 2034-2038 | | | | | | | | | |
| 541 | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 2а | да | 0 | 2004 | 6,08 |  |  | да | нет | 25 |
| 542 | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 3 | да | 0 | 2006 | 6,08 |  |  | да | нет | 22 |
| 543 | Г. Вязьма, пер. Страховой, д. 8 | да | 0 | 2005 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 51 |
| 544 | Г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 10 | да | 0 | 2007 | 6,08 |  |  | да | нет | 118 |
| 545 | Г. Вязьма, ул. 1 Мая, д. 4 | да | 10 | 1995 | 6,08 |  |  | да | да | 78 |
| 546 | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 1 | да | 0 | 2005 | 6,08 |  |  | да | да | 206 |
| 547 | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 2 | да | 12 | 1998 | 6,08 |  |  | да | нет | 138 |
| 548 | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 6 | да | 12 | 1995 | 6,08 |  |  | да | да | 172 |
| 549 | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 7 | да | 12 | 1994 | 6,08 |  |  | да | да | 72 |
| 550 | Г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 3 | да | 52 | 1949 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 41 |
| 551 | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 11 | да | 0 | 2008 | 6,08 |  |  | да | да | 146 |
| 552 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 25а | да | 14 | 1994 | 6,08 |  |  | да | нет | 59 |
| 553 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 61а | да | 40 | 1969 | 6,08 |  |  | да | нет | 150 |
| 554 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69 | да | 40 | 1960 | 6,08 |  |  | да | нет | 60 |
| 555 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 75а | да | 30 | 1975 | 6,08 |  |  | да | да | 50 |
| 556 | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 3 | да | 65 | 1977 | 6,08 |  |  | да | да | 128 |
| 557 | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 16 | да | 20 | 1999 | 6,08 |  |  | да | да | 50 |
| 558 | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 47 | да | 10 | 1995 | 6,08 |  |  | да | да | 178 |
| 559 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1б | да | 10 | 1996 | 6,08 |  |  | да | да | 156 |
| 560 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 24 | да | 14 | 1994 | 6,08 |  |  | да | да | 190 |
| 561 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 27 | да | 0 | 2005 | 6,08 |  |  | да | да | 526 |
| 562 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 9 | да | 10 | 1997 | 6,08 |  |  | да | да | 177 |
| 563 | Г. Вязьма, ул. Путевая, д. 7 | да | 10 | 2004 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 217 |
| 564 | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 20 | да | 65 | 1977 | 6,08 |  |  | да | да | 182 |
| 565 | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 22 | да | 70 | 1976 | 6,08 |  |  | да | да | 183 |
| 566 | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 16а | да | 10 | 1994 | 6,08 |  |  | да | да | 159 |
| 567 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 8а | да | 0 | 2008 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 120 |
| 568 | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 44а | да | 25 | 1987 | 6,08 | ТСЖ |  |  | да | 44 |
| 569 | Дер. Бородино, д. 30б | да | 34 | 1988 | 6,08 |  |  | да | да | 79 |
| 570 | Дер. Новое Село, ул. Молодёжная, д. 1 | да | 34 | 1983 | 6,08 |  |  | да | да | 33 |
| 571 | Дер. Новое Село, ул. Молодёжная, д. 3 | да | 34 | 1983 | 6,08 |  | 18.11.2013 | да | да | 37 |
| 572 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 14 | да | 51 | 1967 | 6,08 |  |  | да | да | 38 |
| 573 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 16 | да | 40 | 1973 | 6,08 |  |  | да | да | 42 |
| 574 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 6 | да | 33 | 1983 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 28 |
| 575 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 7 | да | 34 | 1986 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 24 |
| 576 | С. Андрейково, ул. Мира, д. 8 | да | 33 | 1983 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 16 |
| 577 | С. Андрейково, ул. Новая, д. 1 | да | 31 | 1982 | 6,08 |  |  | да | да | 25 |
| 578 | С. Андрейково, ул. Новая, д. 3 | да | 27 | 1982 | 6,08 |  |  | да | да | 35 |
| 579 | С. Андрейково, ул. Совхозная, д. 10 | да | 29 | 1981 | 6,08 |  |  | да | да | 17 |
| 580 | С. Андрейково, ул. Совхозная, д. 11 | да | 38 | 1982 | 6,08 |  |  | да | да | 19 |
| 581 | С. Андрейково, ул. Совхозная, д. 12 | да | 31 | 1981 | 6,08 |  |  | да | нет | 23 |
| 582 | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 1 | да | 54 | 1968 | 6,08 |  | 17.08.2013 | да | да | 65 |
| 583 | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 3 | да | 50 | 1971 | 6,08 |  | 17.08.2013 | да | нет | 170 |
| 584 | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 4 | да | 26 | 1981 | 6,08 |  | 17.08.2013 | да | да | 169 |
| 585 | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 6 | да | 17 | 1991 | 6,08 |  | 17.08.2013 | да | да | 31 |
| 586 | С. Вязьма-Брянская, ул. Парковая, д. 2 | да | 63 | 1948 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 22 |
| 587 | С. Вязьма-Брянская, ул. Парковая, д. 4 | да | 10 | 1955 | 6,08 | ТСЖ |  | да | да | 39 |
| 588 | С. Вязьма-Брянская, ул. Рабочая, д. 5 | да | 69 | 1952 | 6,08 | ТСЖ | 07.09.2013 | да | да | 9 |
| 589 | С. Вязьма-Брянская, ул. Центральная, д. 2 | да | 23 | 1987 | 6,08 |  |  | да | нет | 63 |
| 590 | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 11 | да | 50 | 1977 | 6,08 |  | 08.11.2013 | да | да | 29 |
| 591 | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 12 | да | 47 | 1979 | 6,08 |  | 08.11.2013 | да | да | 29 |
| 592 | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 13 | да | 67 | 1965 | 6,08 |  | 08.11.2013 | да | да | 32 |
| 2039-2043 | | | | | | | | | | |
| 593 | Г. Вязьма, пер. 1-й Северный, д. 1а | да | 10 | 2001 | 6,08 |  |  | да | нет | 70 |
| 594 | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 23а | да | 10 | 2002 | 6,08 |  |  | да | нет | 117 |
| 595 | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 1 | да | 0 | 2011 | 6,08 |  |  | да | нет | 109 |
| 596 | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 9 | да | 12 | 2009 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 98 |
| 597 | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 1 | да | 0 | 2005 | 6,08 |  |  | да | нет | 210 |
| 598 | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73б | да | 0 | 2013 | 6,08 |  |  | да | нет | 140 |
| 599 | Г. Вязьма, ул. Максима Горького, д. 24 | да | 0 | 2002 | 6,08 |  |  | да | нет | 176 |
| 600 | Г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 5 | да | 0 | 2011 | 6,08 |  |  | да | да | 129 |
| 601 | Г. Вязьма, ул. Мира, д. 2а | да | 0 | 2009 | 6,08 | ТСЖ |  | да | нет | 50 |
| 602 | Г. Вязьма, ул. Ново-Садовая, д. 1 | да | 0 | 2011 | 6,08 |  |  | да | нет | 13 |
| 603 | Г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 21 | да | 2 | 2010 | 6,08 |  |  | да | нет | 168 |
| 604 | Г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 23 | да | 0 | 2002 | 6,08 |  |  | да | нет | 118 |
| 605 | Г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 4а | да | 0 | 2011 | 6,08 |  |  | да | нет | 120 |
| 606 | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 21 | да | 0 | 2011 | 6,08 |  |  | да | нет | 380 |
| 607 | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 16, корпус 3 | да | 0 | 2011 | 6,08 |  |  | да | нет | 77 |
| 608 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10в | да | 0 | 2010 | 6,08 |  |  | да | нет | 190 |
| 609 | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 14а | да | 0 | 2013 | 6,08 |  |  | да | нет | 238 |
| 610 | Дер. Новое Село, ул. Молодёжная, д. 4 | да | 34 | 1987 | 6,08 |  | 18.11.2013 | да | нет | 26 |
| 611 | Дер. Новое Село, ул. Молодёжная, д. 5 | да | 34 | 1993 | 6,08 |  | 18.11.2013 | да | нет | 29 |
| 612 | Дер. Новое Село, ул. Молодёжная, д. 6 | да | 34 | 1994 | 6,08 |  | 18.11.2013 | да | да | 35 |
| 613 | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 18 | да | 34 | 1988 | 6,08 | ТСЖ | 08.11.2013 | да | нет | 35 |
| 614 | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 33 | да | 31 | 1991 | 6,08 | ТСЖ | 08.11.2013 | да | нет | 19 |