****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский район» смоленской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20.02.2017 № 256**

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015 – 2020 годы |  |

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», стратегическими направлениями социально-экономического развития муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2012-2020 гг.», утвержденными решением Вяземского районного Совета депутатов от 25.01.2012 № 1, Уставом муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 11.11.2016 года № 1810 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях повышения уровня газификации Вяземского района Смоленской области

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области **постановляет**:

1. Изложить муниципальную программу «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 10.12.2014 № 1846 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 09.04.2015 № 573, от 17.08.2015 № 1460, от 31.03.2016 № 443, от 12.07.2016 № 1044, 08.11.2016 № 1794) на 2015 – 2020 годы в новой редакции (прилагается).

2. План реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2017-2019 годы изложить согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области В.П. Беленко.

Глава Администрации

муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области **И. В. Демидова**

**УТВЕРЖДЕНА**

|  |
| --- |
| постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 10.12.2014 № 1846 (в редакции постановлений от 10.12.2014 № 1846, от 09.04.2015 № 573, от 17.08.2015 № 1460, от 32.03.2016 № 443, от 12.07.2016 № 1044, 08.11.2016 № 1794  от 20.02.2017 № 256) |

**Муниципальная программа**

**«Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015 – 2020 годы**

**г. Вязьма**

**2017 г.**

**Паспорт**

муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015 -2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области |
| Цель муниципальной программы | Газификация населенных пунктов Вяземского района для комфортности проживания сельского населения, увеличение инвестиционной привлекательности района. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Количество населенных пунктов, к которым будет проложен газопровод высокого давления для дальнейшего подключения потребителей |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2015 – 2020 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования программы составит 2 162 500,00 рублей-средства бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, в том числе по годам:  2015 год – 197 000,00 рублей;  2016 год – 252 500,00 рублей;  2017 год – 309 000,00 рублей;  2018 год – 468 000,00 рублей;  2019 год – 468 000,00 рублей;  2020 год – 468 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Газоснабжение позволит увеличить инвестиционную привлекательность района для инвесторов, планирующих размещение своих предприятий на территории Вяземского района.  Обеспечение природным газом квартир и домовладений позволит создать комфортные условия проживания населения. |

**Раздел 1. «Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы».**

Определены два стратегических вектора развития Вяземского района – развитие человеческого капитала и обеспечение экономического роста, создание социально-экономических предпосылок для стабилизации численности населения и демографического роста на основе использования как воспроизводственных, так и миграционных ресурсов.

Задача повышения качества и уровня жизни будет содействовать не только росту доходов населения и снижению имущественной дифференциации жителей, но и обеспеченности жильем, транспортом, образовательными и медицинскими услугами, коммуникациями, улучшению экологической обстановки.

В комплекс первоочередных задач формирования устойчивой социальной структуры входит повышение уровня газификации Вяземского района. Газификация Вяземского района позволит улучшить качество жизни населения, возрастет надежность теплоснабжения объектов жилья и социально-культурных объектов, более интенсивно увеличит инвестиционную привлекательность района для инвесторов, планирующих разместить свои предприятия на территории Вяземского района.

На сегодняшний день остается низкий уровень газификации сельской местности, который не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. Вяземский район входит в число районов Смоленской области, имеющих уровень газификации природным газом по состоянию на 01.01.2014 года 69,92 %, из них в сельской местности – 7,2 %, по состоянию на 01.01.2017 год в сельской местности-15%.

На 01.01.2014 года в сельских поселениях Вяземского района к системе сетевого газоснабжения подключены 24 из 333 населенных пунктов Повышение уровня газификации возможно при строительстве межпоселковых газопроводов высокого давления, которое осуществляется в соответствии с существующей Генеральной схемой газоснабжения и газификации Смоленской области, а также действующими соглашениями и договорами, заключенными с Администрацией Смоленской области в целях осуществления газификации региона.

Согласно областной государственной программе «Газификация Смоленской области на 2015-2020 годы» , финансируемой за счет средств областного бюджета, по Вяземскому району запланированы следующие работы:

- по проектированию строительства межпоселкового газопровода высокого давления до деревень Дмитровка, Дрожжино Угранского района, дер. Ефремово Вяземского района Смоленской области;

- по проектированию строительства межпоселкового газопровода высокого давления до с. Успенское Вяземского района Смоленской области;

- выполнение строительно-монтажных работ межпоселкового газопровода от дер. Ново-Никольское до дер. Горовидка Вяземского района Смоленской области;

- выполнение строительно-монтажных работ межпоселкового газопровода высокого давления от г. Вязьма до дер. Поляново, с. Семлево Вяземского района Смоленской области;

- выполнение строительно-монтажных работ межпоселкового газопровода высокого давления до с. Туманово Вяземского района Смоленской области;

- выполнение строительно-монтажных работ межпоселкового газопровода высокого давления до дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области;

В целях успешной реализации мероприятий программы по проектированию строительства межпоселковых газопроводов Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области осуществляет выбор трасс межпоселковых газопроводов, выполняет разработку и оформление исходных данных для проектирования объектов газоснабжения, получение технических условий, получение согласований с заинтересованными лицами, выполняет землеустроительные работы по изготовлению проектов планировки, по межеванию земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет.

Реализация программы позволит сократить сроки выполнения работ по проектированию межпоселковых газопроводов и начать строительство газопроводов до сельских населенных пунктов.

Строительство объектов газоснабжения позволит увеличить инвестиционную привлекательность района для инвесторов, планирующих размещение своих предприятий на территории Вяземского района. Обеспечение природным газом квартир и домовладений позволит создать комфортные условия проживания населения.

**Раздел 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы»**

Целью программы является повышение уровня газификации Вяземского района путем создания благоприятных условий для реализации областной государственной программы «Газификация Смоленской области» на 2014-2020 годы для проектирования и строительства межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов Вяземского района, необходимых для подключения распределительных газопроводов (уличных сетей) и приемки газа потребителями, повышения уровня газификации населенных пунктов района, комфортности проживания сельского населения.

Задачами программы является разработка и оформление исходных данных для проектирования и строительства межпоселковых газопроводов высокого давления, выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков под размещение межпоселковых газопроводов высокого давления, выполнения проектов планировки.

Реализация программы позволит сократить сроки проектирования для строительства 28 км межпоселковых газовых сетей. После строительства газопроводов высокого давления в период 2015-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих населенных пунктов Вяземского района Смоленской области: дер. Успенкое, дер. Егорье Тумановского сельского поселения, дер. Володарец Поляновского сельского поселения, дер. Тихоново Относовского сельского поселения, дер. Кокорево Новосельского сельского поселения, дер. Ново-Никольское Ермолинского сельского поселения, дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области, дер. Юшково Вяземского района Смоленской области.

Срок реализации программы – 2015-2020 годы.

Изменения в программе и в сроках ее реализации могут быть пересмотрены по предложению отдела строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Целевые показатели приведены в приложении № 1.

**Раздел 3. «Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы**»

К полномочиям муниципального района, в части межпоселковых газопроводов высокого давления, строительство которых осуществляется по программе газификации Смоленской области, относится формирование земельных участков под проектирование и строительство газопроводов. В рамках муниципальной программы разработаны проекты планировки территории и проекты межевания земельных участков с постановкой на кадастровый учёт.

Перечень программных мероприятий в приложении № 2.

**Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»**

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Общий объем финансирования программы составит 2 162 500, 00 рублей - средства бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, в том числе по годам:

2015 год – 197 000,00 рублей;

2016 год – 252 500,00 рублей;

2017 год – 309 000,00 рублей;

2018 год – 468 000,00 рублей;

2019 год – 468 000,00 рублей;

2020 год – 468 000,00 рублей.

**Раздел 5. «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы».**

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется путем формирования плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области организуют исполнение мероприятий программы, координатор - первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы:

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

- Постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 0930 областная государственная программа «Газификация Смоленской области» на 2014-2020 годы

- Постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 11.11.2016 года № 1810 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях повышения уровня газификации Вяземского района Смоленской области.

**Раздел 6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.**

В рамках муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» не предусмотрены меры муниципального регулирования.

Приложение №1

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей (к очередному финансовому году) | | Планируемые значения показателей (на очередной финансовый год и плановый период) | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Газификация населенных пунктов Вяземского района для комфортности проживания сельского населения, увеличение инвестиционной привлекательности района. | | | | | | | |
| 1. | Количество населенных пунктов, к которым будет проложен газопровод высокого давления для дальнейшего подключения потребителей | шт. | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |

Приложение №2

План реализации муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей | | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | |
| всего | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель муниципальной программы:** газификация населенных пунктов Вяземского района для комфортности проживания сельского населения, увеличение инвестиционной привлекательности района. | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие муниципальной программы**: подготовка проектов планировки территорий | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Показатель 1**  Кол-во материалов по исходным данным формирования земельных участков, шт. |  |  | | x | x | x | x | 3 | 2 | 1 |
| 1.2. | **Показатель 2**  Технические условия, шт. |  |  | | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | **Показатель 3**  Межевание земельных участков под трассу газопровода, шт. |  |  | | х | х | х | х | 4 | х | х |
| 1.4. | **Мероприятие 1**  Подготовка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий для размещения межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления Вяземского района Смоленской области  в том числе: | Отдел строительства и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 945 000,00 | 209 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | x | x | x |
| 1.4.1 | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области | х | х | | х | 47 000,00 | х | х | х | х | х |
| 1.4.2 | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Кокорево Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | х | х | | х | 60 000,00 | х | х | х | х | х |
| 1.4.3 | Межевание земельных участков для размещения межпоселкового газопровода от г. Вязьмы до дер. Поляново, дер. Семлево Вяземского района Смоленской области | х | х | | х | 40 000,00 | х | х | х | х | х |
| 1.4.4 | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Успенское-до дер. Ново-Никольское Вяземского района Смоленской области | х | х | | х | 62 000,00 | х | х | х | х | х |
| 1.4.5 | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Бобово Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | х | х | | х | х | 100 000,00 |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Давыдково до дер. Юшково Вяземского района  Смоленской области | х | х | | х | х | 268 000,00 | х | х | х | х |
| 1.4.7 | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Старые Нивки Семлевского сельского поселения Вяземского района  Смоленской области | х | х | | х | х | х | 368 000,00 | х | х | х |
| 1.5. | **Мероприятие 2**  Выдача технических условий  в том числе: | Отдел строительства и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | x | x |
| 1.5.1. | На проведение мероприятий по сохранности коммуникаций связи СФ ОАО «Ростелеком» | х | х | | х | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | х | х | х |
| 1.5.2. | На проведение мероприятий по сохранности коммуникаций ОАО «РЖД» | х | х | | х | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы** | |  |  | | 1 245 000,00 | 309 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 |  |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | |  |  | | 1 245 000,00 | 309 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 |  |  |  |