****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский район» смоленской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 14.03.2017 № 430**

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015 – 2020 годы |  |

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», стратегическими направлениями социально-экономического развития муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2012-2020 гг.», утвержденными решением Вяземского районного Совета депутатов от 25.01.2012 № 1, Уставом муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 11.11.2016 года № 1810 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях повышения уровня газификации Вяземского района Смоленской области,

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области **постановляет**:

1. Внести в муниципальную программу «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 10.12.2014 № 1846 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 09.04.2015 № 573, от 17.08.2015 № 1460, от 31.03.2016 № 443, от 12.07.2016 № 1044, 08.11.2016 № 1794, от 20.02.2017 № 256) следующие изменения, изложив План реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области В.П. Беленко.

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области **И.В. Демидова**

|  |
| --- |
| Приложение №2  к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 10.12.2014 № 1846 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 09.04.2015 № 573, от 17.08.2015 № 1460, от 31.03.2016 № 443, от 12.07.2016 № 1044, 08.11.2016 № 1794, от 20.02.2017 № 256  от 14.03.2017 № 430) |

План реализации муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей | | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | |
| всего | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель муниципальной программы:** газификация населенных пунктов Вяземского района для комфортности проживания сельского населения, увеличение инвестиционной привлекательности района. | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие муниципальной программы**: подготовка проектов планировки территорий | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Показатель 1**  Кол-во материалов по исходным данным формирования земельных участков, шт. |  |  | | x | x | x | x | 3 | 2 | 1 |
| 1.2. | **Показатель 2**  Технические условия, шт. |  |  | | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | **Показатель 3**  Межевание земельных участков под трассу газопровода, шт. |  |  | | х | х | х | х | 4 | х | х |
| 1.4. | **Мероприятие 1**  Подготовка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий для размещения межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления Вяземского района Смоленской области  в том числе: | Отдел строительства и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 945 000,00 | 195 639,69 | 368 000,00 | 368 000,00 | x | x | x |
| 1.4.1 | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области | х | х | | х | 47 000,00 | х | х | х | х | х |
| 1.4.2 | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Кокорево Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | х | х | | х | 60 000,00 | х | х | х | х | х |
| 1.4.3 | Межевание земельных участков для размещения межпоселкового газопровода от г. Вязьмы до дер. Поляново, дер. Семлево Вяземского района Смоленской области | х | х | | х | 40 000,00 | х | х | х | х | х |
| 1.4.4 | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Успенское-до дер. Ново-Никольское Вяземского района Смоленской области | х | х | | х | 48 639,69 | х | х | х | х | х |
| 1.4.5 | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Бобово Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | х | х | | х | х | 100 000,00 |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Давыдково до дер. Юшково Вяземского района  Смоленской области | х | х | | х | х | 268 000,00 | х | х | х | х |
| 1.4.7 | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Старые Нивки Семлевского сельского поселения Вяземского района  Смоленской области | х | х | | х | х | х | 368 000,00 | х | х | х |
| 1.5. | **Мероприятие 2**  Выдача технических условий  в том числе: | Отдел строительства и целевых программ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | | 300 000,00 | 113 360,31 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | x | x |
| 1.5.1. | На проведение мероприятий по сохранности коммуникаций связи СФ ОАО «Ростелеком» | х | х | | х | 0,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | х | х | х |
| 1.5.2. | На проведение мероприятий по сохранности коммуникаций ОАО «РЖД» | х | х | | х | 113 360,31 | 90 000,00 | 90 000,00 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы** | |  |  | | 1 245 000,00 | 309 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 |  |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | |  |  | | 1 245 000,00 | 309 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 |  |  |  |