администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 2678

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2015-2020 годы

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 11.11.2016 № 1810,

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области», на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 31.12.2014 № 2055 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 19.03.2015 № 417, от 26.03.2015 № 466, от 23.07.2015 № 1333,                          от 30.09.2015 № 1805, от 09.03.2016 № 254, от 26.04.2016 № 597,  от 12.07.2016                  № 1046, от 31.08.2016 № 1362, от 17.10.2016 № 1651, от 30.12.2016 № 2320,                           от 31.03.2017 № 614, от 26.05.2017 № 1030, от 15.06.2017 № 1232, от 26.06.2017     № 1365, от 26.09.2017 № 1966, от 22.11.2017 № 2359, от 22.12.2017 № 2618) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2015-2020 годы позицию: «Исполнители основных мероприятий муниципальной программы» изложить                       в следующей редакции.

| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | - управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; - Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| --- | --- |

1.2. В паспорте муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2015-2020 годы позицию: «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования 443 012 042,18 руб. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и за счёт бюджетных ассигнований бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (далее – поселения), предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период в том числе по годам: 2015 год – 89 796 206,92 руб., - содержание дорожно - уличной сети и инженерных сооружений на ней, расположенных в границах поселения – 22 453 204,92 руб.; - улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения – 61 013 200,00 руб.; - областной бюджет: 43 672 300,00 руб.; - бюджет поселения: 17 340 900,00 руб.; - организация движения транспортных средств и повышение безопасности движения - 6 329 802,00 руб. 2016 год – 97 189 702,10 руб., - содержание дорожно-уличной сети и инженерных сооружений на ней, расположенных в границах поселения - 23 736 116,20 руб.; - улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения - 68 008 554,50 руб.; - областной бюджет: 58 263 147,00 руб.; - бюджет поселения: 9 745 407,50 руб.; - организация движения транспортных средств и повышение безопасности движения - 5 195 031,40 руб.; - оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения - 250 000,00 руб., 2017 год – 142 625 710,16 руб. - содержание дорожно-уличной сети и инженерных сооружений на ней, расположенных в границах поселения – 24 365 000,00 руб.; - улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения – 113 433 834,76 руб., в том числе: - областной бюджет: 99 024 347,00 руб.; - бюджет поселения: 14 409 487,76 руб.; - организация движения транспортных средств и повышение безопасности движения – 4 749 875,40 руб.; - изготовление документации для признания прав собственности на автомобильные дороги, расположенные в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области – 59 000,00 руб. - расходы по обеспечению необходимого количества бланков для оформления перевозок льготных категорий граждан на пассажирском транспорте – 18 000,00 руб. 2018 год - 37 800 141,00 руб. - содержание дорожно-уличной сети и инженерных сооружений на ней, расположенных в границах поселения - 22 600 000,00 руб.; - улучшение транспортно- эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения - 9 705 109,60 руб.; - организация движения транспортных средств и повышение безопасности движения - 5 195 031,40 руб.; - изготовление документации для признания прав собственности на автомобильные дороги, расположенные в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области - 300 000,00 руб. 2019 год - 37 800 141,00 руб. - содержание дорожно-уличной сети и инженерных сооружений на ней, расположенных в границах поселения - 22 600 000,00 руб.; - улучшение транспортно- эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения - 9 705 109,60 руб.; - организация движения транспортных средств и повышение безопасности движения - 5 195 031,40 руб.; - изготовление документации для признания прав собственности на автомобильные дороги, расположенные в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области - 300 000,00 руб. 2020 год – 37 800 141,00 руб. - содержание дорожно-уличной сети и инженерных сооружений на ней, расположенных в границах поселения - 22 600 000,00 руб.; - улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения - 9 705 109,60 руб.; - организация движения транспортных средств и повышение безопасности движения - 5 195 031,40 руб.; - изготовление документации для признания прав собственности на автомобильные дороги, расположенные в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области - 300 000,00 руб. |
| --- | --- |

1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет областного бюджета и за счет бюджетных ассигнований бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, предусмотренных на очередной финансовой год и плановый период.

Общая потребность в финансовых средствах составляет 443 012 042,18 руб.

в том числе по годам:

2015 год - 89 796 206,92 руб.,

- областной бюджет: 43 672 300,00 руб.;

- бюджет поселения: 46 123 906,92 руб.

2016 год - 97 189 702,10 руб.;

- областной бюджет: 58 263 147,00 руб.;

- бюджет поселения: 38 926 555,10 руб.

2017 год – 142 625 710,65 руб.

- областной бюджет: 99 024 347,00 руб.;

- бюджет поселения: 14 409 487,76 руб.

2018 год - бюджет поселения - 37 800 141,00 руб.

2019 год - бюджет поселения -  37 800 141,00 руб.

2020 год - бюджет поселения - 37 800 141,00 руб.».

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на                                  2015-2020 годы изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. В подпрограмме «Обеспечение дорожной деятельности»:

1.5.1. В паспорте позицию: «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции.

| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | - управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; - Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| --- | --- |

1.5.2. В паспорте позицию: «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции.

| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования | Общий объём финансирования подпрограммы составляет 409 925 239,18 руб., - областной бюджет: 200 959 794,00 руб.; - бюджет поселения: 208 965 445,18 руб. Общий объём финансирования основного мероприятия 1 подпрограммы составляет 138 354 321,12 руб. за счет средств областного бюджета и средств Вяземского городского поселения: в том числе по годам: 2015 год - 22 453 204,92 руб.; 2016 год - 23 736 116,20 руб.; 2017 год - 24 365 000,00 руб.; 2018 год - 22 600 000,00 руб.; 2019 год - 22 600 000,00 руб.; 2020 год - 22 600 000,00 руб. Общий объём финансирования основного мероприятия 2 подпрограммы составляет 271 570 918,06 руб. - областной бюджет: 200 959 794,00 руб.; - бюджет поселения: 70 611 124,06 руб. 2015 год - 61 013 200,00 руб.; - областной бюджет: 43 672 300,00 руб.; - бюджет поселения: 17 340 900,00 руб. 2016 год - 68 008 554,50 руб.; - областной бюджет: 58 263 147,00 руб.; - бюджет поселения: 9 745 407,50 руб. 2017 год – 113 433 834,76 руб.; - областной бюджет: 99 024 347, 00 руб.; - бюджет поселения: 14 409 487,76 руб. 2018 год - 9 705 109,60 руб. 2019 год - 9 705 109,60 руб. 2020 год - 9 705 109,60 руб. |
| --- | --- |

1.5.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4.  Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет областного бюджета и за счет бюджетных ассигнований бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, предусмотренный                          на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 409 925 239,18 руб.,

- областной бюджет: 200 959 794,00 руб.;

- бюджет поселения: 208 965 445,18 руб.

Общий объём финансирования основного мероприятия 1 подпрограммы составляет 138 354 321,12 руб. за счет средств областного бюджета и средств Вяземского городского поселения:

в том числе по годам:

2015 год - 22 453 204,92 руб.;

2016 год - 23 736 116,20 руб.;

2017 год - 24 365 000,00 руб.;

2018 год - 22 600 000,00 руб.;

2019 год - 22 600 000,00 руб.;

2020 год - 22 600 000,00 руб.

Общий объём финансирования основного мероприятия

2 подпрограммы составляет 271 570 918,06 руб.

- областной бюджет: 200 959 794,00 руб.;

- бюджет поселения: 70 611 124,06 руб.

2015 год - 61 013 200,00 руб.;

- областной бюджет: 43 672 300,00 руб.;

- бюджет поселения: 17 340 900,00 руб.

2016 год - 68 008 554,50 руб.;

- областной бюджет: 58 263 147,00 руб.;

- бюджет поселения: 9 745 407,50 руб.

2017 год – 113 433 834,76 руб.;

- областной бюджет: 99 024 347, 00 руб.;

- бюджет поселения: 14 409 487,76 руб.

2018 год - 9 705 109,60 руб.

2019 год - 9 705 109,60 руб.

2020 год - 9 705 109,60 руб.

2018 год - 9 705 109,60 руб.

2019 год - 9 705 109,60 руб.

2020 год - 9 705 109,60 руб.».

1.6. В подпрограмме «Организация движения транспортных средств                         и повышения уровня безопасности движения»:

1.6.1. В паспорте позицию: «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | - управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; - Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. |
| --- | --- |

1.6.2. В паспорте позицию: «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объём финансирования подпрограммы составляет 31 859 803,00 руб., осуществляющий за счет средств Вяземского городского поселения, в том числе по годам: 2015 год - 6 329 802,00 руб.; 2016 год - 5 195 031,40 руб.; 2017 год - 4 749 875,40 руб.; 2018 год - 5 195 031,40 руб.; 2019 год - 5 195 031,40 руб.; 2020 год - 5 195 031,40 руб. |
| --- | --- |

1.6.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»

## Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, предусмотренных на очередной финансовой год и плановый период.

2020 год - 5 195 031,40 руб.».

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 31 859 803,00 руб., осуществляющий за счет средств Вяземского городского поселения, в том числе по годам:

2015 год - 6 329 802,00 руб.;

2016 год - 5 195 031,40 руб.;

2017 год - 4 749 875,40 руб.;

2018 год - 5 195 031,40 руб.;

2019 год - 5 195 031,40 руб.;

## 1.7. В подпрограмме «Изготовление документации для признания прав собственности на автомобильный дороги, расположенных в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»:

1.7.1. В паспорте позицию: «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | - управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; - Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| --- | --- |

1.7.2. В паспорте позицию: «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объём финансирования подпрограммы 3 составляет 1 209 000,00 руб., осуществляющий за счет средств Вяземского городского поселения, в том числе по годам: 2015 год - 0, 00 руб.; 2016 год - 250 000,00 руб.; 2017 год – 59 000,00 руб.; 2018 год - 300 000,00 руб.; 2019 год - 300 000,00 руб.; 2020 год - 300 000,00 руб. |
| --- | --- |

1.7.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объём финансирования подпрограммы 3 составляет 1 209 000,00 руб., осуществляющий за счет средств Вяземского городского поселения, в том числе по годам:

2015 год - 0, 00 руб.;

2016 год - 250 000,00 руб.;

2017 год – 59 000,00 руб.;

2018 год - 300 000,00 руб.;

2019 год - 300 000,00 руб.;

2020 год - 300 000,00 руб.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник»           и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области В.П. Беленко.

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области                                             И.В. Демидова

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» от 29.12.2017 № 2678 Приложение № 2 к муниципальной программе «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» от 31.12.2014 № 2055 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 19.03.2015 № 417, от 26.03.2015 № 466, от 23.07.2015 № 1333, от 30.09.2015 № 1805, от 09.03.2016 № 254, от 26.04.2016 № 597, от 12.07.2016 № 1046, от 31.08.2016 № 1362, от 17.10.2016 № 1651, от 30.12.2016 № 2320, от 31.03.2017 № 614 от 26.05.2017 № 1030, от 15.06.2017 № 1232, от 26.06.2017 № 1365, от 26.09.2017 № 1966, от 22.11.2017 № 2359, № 2618 от 22.12.2017)

План реализации муниципальной программы

«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2015-2020 годы

|  | Наименование |  |  | Исполнитель мероприятия |  |  | Источники финансового обеспечения (расшифровать) |  |  |  |  |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |
|  |  | Цель муниципальной программы: сохранения и улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышения качества содержания дорог общего пользования местного значения, поддержания на них чистоты и порядка, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие «Приобретение бланков строгой отчётности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятие Расходы по обеспечению необходимого количества бланков для оформления перевозок льготных категорий граждан на пассажирском транспорте |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  | 0 |  | 0 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Итого по основному мероприятию В том числе: средства бюджета Вяземского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  | 0 |  | 0 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Подпрограмма 1 «обеспечение дорожной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель подпрограммы 1: Сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог города, поддержания на них чистоты и порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Содержание дорожно-уличных сетей и инженерных сооружений на них, расположенных в границах Вяземского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатель1 Общая площадь улиц, подлежащих текущему содержанию в течение года; м2 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х | 831 713,00 |  |  |  | 831 713,00 |  | 831 713,00 |
|  |  |  | Показатель2 Общая площадь территории с твердым покрытием (включая зеленые зоны) подлежащих текущему содержанию в течение года; кв. м. |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х | 101 004,4 |  |  |  | 101 004,4 |  | 101 004,4 |
|  |  | 1.1 | Мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог и дворовых территорий в границах Вяземского городского поселения в том числе: и прочистка ливневых каналов |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 69 565 000,00 |  |  | 24 365 000,00 400 000,00 |  | 22 600 000,00 |  | 22 600 000,00 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1 В том числе: средства областного бюджета средства бюджета Вяземского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 565 000,00 |  |  | 24 365 000,00 |  | 22 600 000,00 |  | 22 600 000,00 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 "Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатель 3 Число обустроенных искусственных неровностей для ограничения скорости движения автомобильного транспорта |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х | 29 |  |  |  | 29 |  | 29 |
|  |  |  | Показатель4 Плановые весенние и осенние мероприятия по осмотру автобусных маршрутов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |
|  |  | 2.1 | Мероприятие 2 Обеспечение капитального и текущего ремонта дорожной сети и дворовых территорий в т.ч. «Техническое обследование сооружений на автомобильных дорогах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» в т.ч. «Проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка проектов или сметных расчётов стоимости работ, экспертиза проектов объектов дорожной сети, инженерных сооружений на них и дворовых территорий» |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 33 011 456,94 |  |  | 13 601 237,74 |  | 9 705 109,60 |  | 9 705 109,60 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | 2.2. | Мероприятие 3 Расходы на обеспечение текущего ремонта дорожного покрытия автомобильных дорог, расположенных в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, удостоенного почетным званием российской Федерации «Город воинской славы» |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Средства областного бюджета Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 20 438 509,00 |  |  | 20 000 000,00 438 509,00 |  | 0 |  | 0 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | 2.3 | Мероприятие 4 Ремонт дорог общего пользования за счет средств областного бюджета |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Средства областного бюджета Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 35 928 164,00 |  |  | 35 619 947,00 308 217,00 |  | 0 |  | 0 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | 2.4 | Мероприятие 5 Проектирование. Строительство. Реконструкция. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета. |  |  | Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Средства областного бюджета Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 41 665 407,00 |  |  | 41 622 100,00 43 307,00 |  | 0 |  | 0 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | 2.4.1 | Проектирование моста через р. Вязьма на ул. Смоленская в г. Вязьме |  |  | Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Средства областного бюджета Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 2 013 104,36 |  |  | 2 010 404,36 2 700,00 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | х |  | х |
|  |  | 2.4.2 | Реконструкция моста через р. Вязьма на ул. Смоленская в г. Вязьма |  |  | Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Средства областного бюджета Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 30 159 701,36 |  |  | 30 128 768,36 30 933,00 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | х |  | х |
|  |  | 2.4.3 | Ремонт ул. Новая Бозня |  |  | Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Средства областного бюджета Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 6 551 183,64 |  |  | 6 544 513,64 6 670,00 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | х |  | х |
|  |  | 2.4.4 | Площадь по ул. Юбилейная |  |  | Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Средства областного бюджета Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 2 941 417,64 |  |  | 2 938 413,64 3 004,00 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | х |  | х |
|  |  | 2.5 | Мероприятие 6 Расходы на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Средства областного бюджета Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 1 800 517,02 |  |  | 1 782 300,00 18 217,02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1 В том числе: средства областного бюджета средства бюджета Вяземского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 844 053,96 |  |  | 113 433 834,76 99 024 347,00 14 409 487,76 |  | 9 705 109,60 |  | 9 705 109,60 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Итого по подпрограмме 1 В том числе: средства областного бюджета средства бюджета Вяземского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 409 053,96 |  |  | 137 798 834,76 99 024 347,00 38 774 487,76 |  | 32 305 109,60 |  | 32 305 109,60 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Подпрограмма 2 «Организация движения транспортных средств и повышение безопасности движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель подпрограммы 2: Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 «повышение надежности и безопасности автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатель 5 Количество, установленных новых дорожных знаков в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 |
|  |  | 1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение дорожно-транспортной сети дорожными знаками и другими техническими устройствами |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 3 028 858,20 |  |  | 674 715,40 |  | 1 177 071,40 |  | 1 177 071,40 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2 В том числе: средства областного бюджета средства бюджета Вяземского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 028 858,20 |  |  | 674 715,40 |  | 1 177 071,40 |  | 1 177 071,40 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 «обеспечение транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | Мероприятие 2 Субсидии для оплаты лизинговых платежей за приобретённые автобусы |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 12 111 080,00 |  |  | 4 075 160,00 |  | 4 017 960,00 |  | 4 017 960,00 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2 В том числе: средства областного бюджета средства бюджета Вяземского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 111 080,00 |  |  | 4 075 160,00 |  | 4 017 960,00 |  | 4 017 960,00 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Итого по подпрограммы 2 В том числе: средства областного бюджета средства бюджета Вяземского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 139 938,20 |  |  | 4 749 875,40 |  | 5 195 031,40 |  | 5 195 031,40 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | ## Подпрограмма 3 «изготовление документации для признания прав собственности на автомобильный дороги, расположенных в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель подпрограммы 3: Развитие систем и объектов транспортной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 «признание прав и регулирование отношений, связанных с автомобильными дорогами, расположенных в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатель 6 Количество полученных кадастровых паспортов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 |
|  |  | 1.1 | Мероприятие 1 Проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых и технических паспортов автомобильных дорог, расположенных на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |  |  | Бюджет Вяземского городского поселения |  |  | 659 000,00 |  |  | 59 000,00 |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3 В том числе: средства областного бюджета средства бюджета Вяземского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 000,00 |  |  | 59 000,00 |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Итого по подпрограмме 3 В том числе: средства областного бюджет средства бюджета Вяземского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 000,00 |  |  | 59 000,00 |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | х |  |  |  | х |  | х |
|  |  | Итого по программе В том числе: Средства областного бюджета Средства бюджета Вяземского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 225 992,16 |  |  | 142 625 710,16 |  | 37 800 141,00 |  | 37 800 141,00 | х |  |  |  | х |  | х |