Информация

о подготовке образовательных учреждений муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области к новому 2018/2019 учебному году и отопительному сезону 2018-2019 гг.

По состоянию на 31 июля 2018 года сеть образовательных учреждений муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области составляет:

- 31 общеобразовательная школа;

- 15 дошкольных образовательных учреждений;

- 5 учреждений дополнительного образования детей.

В целях обеспечения готовности образовательных учреждений к новому учебному году осуществлены следующие мероприятия:

- издано постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 25.05.2018 № 1015 «О подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений к работе в 2018/2019 учебном году»;

- создана комиссия по приёмке образовательных учреждений к новому учебному году в составе: председатель комиссии – заместитель Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, заместитель председателя комиссии – председатель комитета образования, секретарь и члены комиссии – специалисты органов государственного надзора, представитель МВД России, Вяземского межрайонного отдела вневедомственной охраны, специалисты комитета образования, председатель горкома профсоюза работников народного образования и науки;

- утверждён график приёма готовности образовательных учреждений к новому учебному году (с 18.06.2018 по 29.06.2018 – 1 этап).

Проведённые ремонтные и обслуживающие работы, оснащение образовательных учреждений в рамках самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ СОШ № 1 – ремонт холодного водоснабжения в кабинете № 203 – 2,596 тыс. руб., устранение засора канализационных труб, приобретение контейнера – 17,000 тыс. руб.

МБОУ СШ № 2 – ремонт отопительного прибора – 3,894 тыс. руб., ремонт электроосвещения актового зала – 24,221 тыс. руб., ремонт учительского туалета на 1 этаже – 64,359 тыс. руб., установка перегородок в санузлах – 150,000 тыс. руб., ремонт женского туалета на 1 этаже – 384,746 тыс. руб.

МБОУ СОШ № 3 – приобретение водонагревателя – 10,060 тыс. руб., ремонт электроосвещения столовой, кабинетов – 24,005 тыс. руб., приобретение компьютера – 30,000 тыс. руб. приобретение холодильника, посудомоечной машины, ноутбука, проектора для кабинета технологии – 99,000 тыс. руб., ремонт кабинета – 247,601 тыс. руб.

МБОУ СОШ № 4 – приобретение огнетушителей – 3,500 тыс. руб., приобретение МФУ – 12,000 тыс. руб., замена сантехнического оборудования – 24,190 тыс. руб., покраска карнизов, ремонт козырьков – 87,644 тыс. руб., ремонт электроосвещения начальной школы – 94,917 тыс. руб., ремонт цоколя здания – 247,560 тыс. руб.

МБОУ СОШ № 5 – приобретение учебников – 50,803 тыс. руб., приобретение компьютера, проектора – 98,747 тыс. руб.

МБОУ СОШ № 6 – приобретение триммера – 12,990 тыс. руб., ремонт АПС – 52,390 тыс. руб., ремонт кровли тира – 129,369 тыс. руб.

МБОУ СОШ № 7 – замена труб отопления в подвале – 11,465 тыс. руб., приобретение компьютера – 25,000 тыс. руб., замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ – 69,00 тыс. руб.

МБОУ СОШ № 8 – ремонт водонагревателя – 7,988 тыс. руб., ремонт системы отопления – 17,359 тыс. руб., ремонт электроосвещения актового зала – 22,227 тыс. руб., приобретение школьной мебели – 79,049 тыс. руб.

МБОУ СОШ № 9 – приобретение огнетушителей – 10,000 тыс. руб., ремонт системы отопления в 2-х классах и вестибюле 99,774 тыс. руб., установка дверей ПВХ – 150,940 тыс. руб., замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ – 299,780 тыс. руб., ремонт кабинета – 399,135 тыс. руб.

МБОУ СОШ № 10 – замена счётчика горячего водоснабжения – 1,298 тыс. руб., приобретение карты – 1,900 тыс. руб., приобретение дрели – 2,380 тыс. руб., ремонт уличного электроосвещения – 4,140 тыс. руб., приобретение триммера – 6,100 тыс. руб., приобретение огнетушителей – 7,200 тыс. руб., замена трубы горячего водоснабжения – 14,742 тыс. руб., приобретение школьной мебели – 93,973 тыс. руб.

МБОУ НОШ – ДС «Надежда» – ремонт системы отопления – 14,924 тыс. руб., замена трубы холодного водоснабжения – 14,098 тыс. руб., приобретение проектора – 52,184 тыс. руб., ремонт электроснабжения – 59,194 тыс. руб., приобретение школьной мебели – 72,121 тыс. руб.

МБОУ Андрейковская СОШ – ремонт распределительного щита – 3,879 тыс. руб., приобретение мебели для дошкольников – 32,300 тыс. руб., приобретение школьной мебели – 74,688 тыс. руб.

МБОУ Вязьма-Брянская СОШ – проведение испытаний защитных средств – 1,204 тыс. руб., приобретение микрофонов – 1,797 тыс. руб., проверка испытаний электроустановок – 25,073 тыс. руб., монтаж АПС – 1 022,625 тыс. руб.

МБОУ Исаковская СОШ – приобретение водонагревателя – 25,430 тыс. руб.

МБОУ Кайдаковская СОШ – приобретение учебников – 1,950 тыс. руб., приобретение цифрового диктофона для ОГЭ – 2,199 тыс. руб., ремонт системы отопления – 11,361 тыс. руб., ремонт школьного кабинета – 149,663 тыс. руб.

МБОУ Каснянская СОШ – ремонт электроосвещения – 14,175 тыс. руб.

МБОУ Коробовская ООШ – ремонт электроосвещения – 32,667 тыс. руб., установка насоса – 47,586 тыс. руб.

МБОУ Новосельская СОШ – приобретение строительных материалов – 0,983 тыс. руб., ремонт сети заземления – 8,901 тыс. руб., контрольно-измерительные работы – 12,874 тыс. руб., ремонт электроосвещения – 15,271 тыс. руб., приобретение стиральной машины для дошкольной группы – 17,999 тыс. руб.

МБОУ Относовская СОШ – контрольно-измерительные работы – 11,242 тыс. руб.

МБОУ Семлёвская СОШ № 1 – приобретение водонагревателя – 5,850 тыс. руб., ремонт силового распределительного шкафа в школе – 6,446 тыс. руб., замена насоса в котельной – 7,384 тыс. руб., ремонт котла КВТС-1 – 39,947 тыс. руб., ремонт электроосвещения в школе и котельной – 82,653 тыс. руб., ремонт электроосвещения в дошкольной группе – 85,275 тыс. руб.

МБОУ Семлёвская СОШ № 2 – приобретение флешки – 0,450 тыс. руб., ремонт АПС – 4,160 тыс. руб., приобретение огнетушителей – 5,340 тыс. руб., контрольно-измерительные работы – 10,459 тыс. руб.

МБОУ Тумановская СШ – приобретение лампы ЛД – 3,100 тыс. руб., приобретение строительных материалов – 3,580 тыс. руб., приобретение огнетушителей – 5,000 тыс. руб., ремонт АПС – 6,110 тыс. руб., приобретение водонагревателя 12,520 тыс. руб., ремонт кузова, салона, замена бампера школьного автобуса – 29,000 тыс. руб.

МБОУ Успенская СОШ – приобретение огнетушителей – 1,000 тыс. руб., приобретение телефона – 1,312 тыс. руб., ремонт электроосвещения – 5,811 тыс. руб., ремонт системы отопления и прочистка канализационной сети – 18,944 тыс. руб., проведение испытаний и замеров сопротивления – 20,989 тыс. руб., приобретение триммера – 21,990 тыс. руб., приобретение проектора – 24,000 тыс. руб., приобретение морозильной камеры – 25,350 тыс. руб.; оборудование теплых туалетов – 397,0 тыс.руб.;

МБОУ Хмелитская СОШ – приобретение учебников – 10,210 тыс. руб., ремонт электроосвещения – 10,549 тыс. руб., ремонт электроосвещения – 29,231 тыс. руб.

МБОУ Шимановская СОШ – приобретение электросчётчика – 2,300 тыс. руб., приобретение цифрового диктофона для ОГЭ – 3,999 тыс. руб., ремонт коридора – 261,286 тыс. руб., замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ – 399,995 тыс. руб., ремонт туалетов на 1 и 2 этажах – 688,707 тыс. руб.,

МБОУ Шуйская ОШ – ремонт автобуса – 46,840 тыс. руб.

МБОУ Царёво-Займищенская СОШ – приобретение политической и физической карты России – 0,900 тыс. руб., приобретение учебников – 0,950 тыс. руб., перезарядка огнетушителей – 4,232 тыс. руб., контрольно-измерительные работы – 8,134 тыс. руб., оборудование теплых туалетов – 630,0 тыс.руб.

МБОУ Ефремовская ОШ – проведение испытаний в электроустановках – 8,245 тыс. руб.

МБОУ Поляновская ООШ – ремонт АПС – 6,240 тыс. руб.

МБОУ Юшковская ООШ – приобретение насоса для котельной – 29,850 тыс. руб.

МБУ ДО ДДТ – ремонт потолка сцены актового зала и кабинета директора – 204,880 тыс. руб.

МБУ ДО СЮТ – испытания и контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций – 3,537 тыс. руб., испытания пожарной лестницы – 5,000 тыс. руб., проведение испытаний в электроустановках – 12,995 тыс. руб., перезарядка огнетушителей – 14,717 тыс. руб., замена деревянного оконного блока на оконный блок ПВХ – 15,950 тыс. руб., частичный ремонт мягкой кровли – 51,719 тыс. руб., ремонт кабинета – 103,822 тыс. руб.

МБУ ДО ЦДО «Ровесник» – приобретение строительных материалов – 2,233 тыс. руб., проведение испытаний в электроустановках – 3,841 тыс. руб.

МБУ ДО СЮН – ремонт АПС – 0,962 тыс. руб., проведение испытаний защитных средств – 1,824 тыс. руб., приобретение люминесцентных светильников – 2,025 тыс. руб., проведение испытаний в электроустановках – 5,361 тыс. руб., огнезащитная обработка – 9,111 тыс. руб.

МБУ ДО ЦЭВ «Молодость» – проведение испытаний защитных средств – 1,814 тыс. руб., проведение испытаний в электроустановках – 5,364 тыс. руб., установка заглушек и сантехнических приборов – 3,908 тыс.руб.

МБДОУ детский сад № 1 – ремонт мясорубки – 4,341 тыс. руб., приобретение огнетушителей – 7,200 тыс. руб., ремонт водонагревателя – 8,833 тыс. руб., ремонт электроосвещения – 15,011 тыс. руб.

МБДОУ детский сад № 3 – приобретение огнетушителей – 4,200 тыс. руб., приобретение столов – 25,920 тыс. руб., приобретение электрической плиты – 47,000 тыс. руб.

МБДОУ детский сад № 4 – приобретение ноутбука – 19,980 тыс. руб.

МБДОУ детский сад № 5 – ремонт электроосвещения – 1,740 тыс. руб., ремонт сантехники – 2,596 тыс. руб., ремонт мясорубки – 6,950 тыс. руб., ремонт АПС – 11,900 тыс. руб., ремонт трубопровода холодного водоснабжения – 13,465 тыс. руб.

МБДОУ детский сад № 6 – замена смесителей – 3,894 тыс. руб., ремонт водонагревателя – 13,041 тыс. руб., замена окна – 23,497 тыс. руб., ремонт трубопровода – 36,621 тыс. руб.

МБДОУ детский сад № 7 – ремонт электроосвещения – 4,871 тыс. руб., ремонт водонагревателя – 5,820 тыс. руб., ремонт АПС – 10,125 тыс. руб., приобретение огнетушителей – 13,600 тыс. руб., приобретение столов, стеллажей – 22,771 тыс. руб., приобретение стульев – 27,600 тыс. руб.

МБДОУ детский сад № 8 – замена трансформатора – 5,356 тыс. руб., ремонт электроосвещения – 6,545 тыс. руб., замена труб горячего водоснабжения – 11,300 тыс. руб., ремонт стиральной машины – 17,000 тыс. руб., ремонт электроплиты – 18,765 тыс. руб.

МБДОУ детский сад № 9 – приобретение утюга – 1,440 тыс. руб., ремонт АПС – 1,560 тыс. руб., ремонт стиральной машины – 10,500 тыс. руб., ремонт мясорубки – 16,434 тыс. руб., ремонт электроосвещения – 37,770 тыс. руб., приобретение компьютера – 39,021 тыс. руб.

МБДОУ детский сад № 10 – ремонт электроосвещения – 4,799 тыс. руб., приобретение водонагревателя – 8,480 тыс. руб., приобретение холодильника – 19,999 тыс. руб., ремонт сантехники – 41,324 тыс. руб.

МБДОУ детский сад № 11 – приобретение проектора – 26,999 тыс. руб.

МБДОУ детский сад № 12 – замена труб – 2,596 тыс. руб., ремонт электроплиты – 8,916 тыс. руб., приобретение стенда – 10,00 тыс. руб., установка домофона – 63,050 тыс. руб., приобретение детской мебели – 126,680 тыс. руб.

МБДОУ Вязьма-Брянский детский сад – приобретение огнетушителей – 5,000 тыс. руб., ремонт электроосвещения – 63,755 тыс. руб.

МБДОУ Вязьма-Брянский детский сад «Солнышко» – приобретение огнетушителей – 2,400 тыс. руб., замена окон – 42,000 тыс. руб.

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений

Оснащены АПС и СОУЭ 31 общеобразовательная школа (100%), 15 дошкольных образовательных учреждений (100%), 5 учреждений дополнительного образования детей (100%).

Ремонты АПС в рамках подготовки к новому учебному году:

- МБОУ СШ № 4 – 453,457 тыс. руб. (2 здания);

- МБОУ Новосельская СОШ – 245,089 тыс. руб. (2 здания);

- МБОУ Тумановская СШ – 290,0016 тыс. руб. (2 здания);

Установка АПС в МБОУ Вязьма-Брянсой СОШ выполнена на 90%, пуско-наладочные работы на 30%.

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности заключены договоры на обеспечение подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной части через единую службу МЧС Смоленской области.

К началу приёмки образовательных учреждений (18.06.2018) проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель, контрольно-измерительные испытания электрических сетей, молниеотводов и приобретены первичные средства пожаротушения согласно установленным для образовательных учреждений нормативам.

Обеспечение антитеррористической защищённости

образовательных учреждений

Оснащены кнопкой экстренного вызова 15 общеобразовательных учреждений, 15 дошкольных образовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования.

В МБОУ СШ №№ 2, 4 имеются 5 ручных металлодетекторов. В МБОУ         СШ № 2 – стационарный металлодетектор.

Оснащены системами видеонаблюдения 36 образовательных учреждений (МБОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, МБОУ НШ-ДС «Надежда», МБОУ «Вечерняя (сменная) СОШ», МБОУ «Андрейковская СОШ», МБОУ Вязьма-Брянская СОШ, МБОУ Исаковская СОШ, МБОУ Каснянская СОШ, МБОУ Кайдаковская СОШ, МБОУ Коробовская ООШ, МБОУ Новосельская СОШ, МБОУ Относовская СОШ, МБОУ Семлёвская СОШ № 1, МБОУ Семлёвская СОШ № 2,  МБОУ Тумановская СШ, МБОУ Успенская СОШ, МБОУ Хмелитская СОШ, МБОУ Царёво-Займищенская СОШ, МБОУ Шимановская СОШ, МБОУ Шуйская ОШ, МБОУ Ефремовская ООШ, МБОУ Поляновская ООШ, МБОУ Юшковская ООШ, МБДОУ детские сады №№ 5, 7 (дошкольные группы, расположенные по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов, д. 1) 11, 12, МБУ ДО станция юных техников).

Оснащены телефонами 100% образовательных учреждений. Обеспечены охраной сторожами 100% образовательных учреждений. Обеспечены дежурством силами работников в дневное время 100% образовательных учреждений.

Территории 100% образовательных учреждений имеют ограждения.

Разработаны паспорта безопасности для 100 % образовательных учреждений.

Питание обучающихся и воспитанников

Питание организовано в 30 общеобразовательных учреждениях из 31 (не предусмотрено в вечерней школе). В образовательных учреждениях функционируют 25 столовых и 5 буфетов - раздаточных, в 1 школе питание осуществляется в приспособленном помещении (МБОУ Поляновская ООШ); в МБОУ Ефремовской ОШ организуется питание на базе столовой, принадлежащей СПК «Некрасовский».

Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников

В муниципальных образовательных учреждениях работает персонал ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» Смоленской области:

- в 12 медицинских кабинетах общеобразовательных школ (договор с ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» Смоленской области);

- в 21 сельской школе – медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов (договор с ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» Смоленской области).

Медицинская деятельность в дошкольных учреждениях осуществляется персоналом ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» Смоленской области. Во всех дошкольных учреждениях имеются медицинские блоки.

Организация подвоза школьников к местам обучения

В новом учебном году будет осуществляться подвоз школьников по следующим маршрутам:

| № | Наименование школы | Маршрут |
| --- | --- | --- |
|  | МБОУ СШ № 6 г. Вязьмы Смоленской области | Маршрут 1: школа - пос. Карьероуправления - школа |
|  | МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района Смоленской области | Маршрут 1: школа - дер. Богородицкое - дер. Всеволодкино - дер. Гридино - школа Маршрут 2: школа - п. Березняки - школа |
|  | МБОУ Вязьма-Брянская СОШ имени Героя Российской Федерации А.В. Пуцыкина Вяземского района Смоленской области | Маршрут 1: школа - дер. Бобово - ст. Вязьма-Брянская (ул. Рабочая) - школа Маршрут 2: школа - ул. Алексеевская - школа |
|  | МБОУ Кайдаковская СОШ Вяземского района Смоленской области | Маршрут 1: школа - дер. Покров - дер. Панфилово - дер. Лосьмино - дер. Митюшино - дер. Красный Холм – школа |
|  | МБОУ Каснянская СОШ Вяземского района Смоленской области | Маршрут школа - г. Вязьма - дер. Горлово - дер. Семово - дер. Дрожжино - дер. Новые Дворы - дер. Староселье - дер. Меркучево - школа |
|  | МБОУ Коробовская ООШ Вяземского района Смоленской области | Маршрут 1: г. Вязьма - дер. Ризское – дер. Относово - дер. Чепчугово - школа Маршрут 2: школа - дер. Артемово - дер. Якушкино -школа-интернат - школа |
|  | МБОУ Новосельская СОШ Вяземского района Смоленской области | Маршрут 1: г. Вязьма - дер. Новый Ржавец - дер. Коммуна - дер. Бородино - дер. Новое Левково - дер. Кокорево - дер. Ясная Поляна - дер. Горельково - школа |
|  | МБОУ Относовская СОШ Вяземского района Смоленской области | Маршрут 1: г. Вязьма - дер. Ризское - дер. Чепчугово - школа |
|  | МБОУ Семлевская СОШ № 1 Вяземского района Смоленской области | Маршрут 1: школа - дер. Савино - школа Маршрут 2: школа - дер. Хватов-Завод - дер. Путьково - дер. Нивки - школа Маршрут 3: школа - дер. Поляново - дер. Усадище - школа Маршрут 4: школа - дер. Мармоново - школа |
|  | МБОУ Тумановская СШ имени Героя Советского Союза К.И. Молоненкова Вяземского района Смоленской области | Маршрут 1: школа - дер. Осташково - дер. Егорье - школа Маршрут 2: школа - с. Шуйское - дер. Куртино - дер. Комарово - школа Маршрут 3: школа - дер. Горки - дер. Леонтьево - дер. Дмитровка – школа |
|  | МБОУ Успенская СОШ Вяземского района Смоленской области | Маршрут 1: школа - дер. Телепнево - школа Маршрут 2: школа - дер. Шарапово - школа |
|  | МБОУ Хмелитская СОШ Вяземского района Смоленской области | Маршрут 1: школа - дер. Пигулино - школа Маршрут 2: школа - дер. Григорьевское - школа |
|  | МБОУ Шимановская СОШ Вяземского района Смоленской области | Маршрут 1: школа - с. Ново-Никольское - школа Маршрут 2: школа - дер. Степаники - школа Маршрут 3: школа - дер. Екимовка - школа |
|  | МБОУ Шуйская ОШ Вяземского района Смоленской области | Маршрут 1: школа - дер. Демидово - школа |

Плановое обследование маршрутов проведено в апреле 2018 года.

В августе проводится повторное обследование автобусных маршрутов подвоза обучающихся, о чём Управлением ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области будут составлены соответствующие акты.

В целях осуществления ремонтных работ, по которым осуществляется подвоз обучающихся, обследованы дороги на маршрутах: МБОУ Вязьма-Брянская СОШ- д. Бобово , МБОУ Тумановская СОШ – д. Леонтьево, МБОУ Семлёвская СОШ № 1 – д. Усадище.

Все школьные автобусы, осуществляющие организацию подвоза учащихся в общеобразовательные учреждения, оснащены тахографами, спутниковой системой ГЛОНАСС, а также проблесковыми маячками оранжевого цвета.

В рамках подготовки автотранспортных средств к новому учебному году образовательными учреждениями запланировано проведение следующих мероприятий:

| № | Наименование школы | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ СШ № 6 | Технический осмотр автобуса в ГИБДД. Плановое техническое обслуживание. |
| 2. | МБОУ Вязьма-Брянская СОШ | Технический осмотр автобуса в ГИБДД. Плановое техническое обслуживание. Оформление полиса ОСАГО. Текущий ремонт автобуса. |
| 3. | МБОУ Каснянская СОШ | Технический осмотр автобуса в ГИБДД. Плановое техническое обслуживание. |
| 4. | МБОУ Кайдаковская СОШ | Технический осмотр автобуса в ГИБДД. Плановое техническое обслуживание. |
| 5. | МБОУ Новосельская СОШ | Технический осмотр автобуса в ГИБДД. Плановое техническое обслуживание. |
| 6. | МБОУ Семлевская СОШ №1 | Технический осмотр автобуса в ГИБДД. Прохождение ТО. |
| 7. | МБОУ Тумановская СШ | Технический осмотр автобуса в ГИБДД. Плановое техническое обслуживание. |
| 8. | МБОУ Успенская СОШ | Технический осмотр автобуса в ГИБДД. Плановое техническое обслуживание. |
| 9. | МБОУ Хмелитская СОШ | Технический осмотр автобуса в ГИБДД. Плановое техническое обслуживание. |
| 10. | МБОУ Шимановская СОШ | Технический осмотр автобуса в ГИБДД. Оформление полиса ОСАГО. Плановое техническое обслуживание. Замена тахографа. |
| 11. | МБОУ Шуйская СОШ | Технический осмотр автобуса в ГИБДД. |

Подготовка муниципальных образовательных учреждений

к отопительному сезону 2018-2019 гг.

В период отопительного сезона 2018-2019 гг. сеть образовательных учреждений муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области будет включать в себя:

- 31 общеобразовательную школу;

- 15 дошкольных образовательных учреждений;

- 5 образовательных учреждений дополнительного образования детей.

В 37 учреждениях – центральное отопление, 5 котельных на твёрдом топливе, 1 школа – печное отопление, 2 школы – электрокотлы, 4 газовых котельных, 1 школа – конвекторы и электрокотлы.

Количество зданий: 87.

В целях обеспечения готовности образовательных учреждений муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области к отопительному сезону 2018-2019 гг. осуществляются следующие мероприятия.

13.04.2018 комитетом образования утверждён план мероприятий по ремонту котельных, наружных и внутренних сетей зданий на 2018-2019 гг. Подготовлен приказ о первоочередных мерах по подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период (от 18.04.2018 № 68-о).

Согласно плану подготовки образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. одними из первоочередных мероприятий являются замена и текущий ремонт оборудования школьных котельных, тепловых узлов, ремонт печей. На обслуживание газовых котельных необходимо 1 353,8 тыс. руб.

Для обеспечения образовательных учреждений твёрдым топливом необходимо заготовить 705 т. угля на общую сумму 3 666,00 тыс. руб. и 389 куб. м. дров на общую сумму 597,6 тыс. руб.

По состоянию на 06 июля 2018 года:

- МБОУ Исаковская СОШ и МБОУ Успенская СОШ – по прямым договорам закуплен уголь в количестве 250 т. на общую сумму 1 237,00 тыс. руб.;

- МБОУ Семлёвская СОШ № 1 - 27.07. 2018 состоялся аукцион;

- МБОУ Тумановская СШ – 27.07. 2018 состоялся аукцион, подписание договора состоится 03.08.2018 с ООО «Энергоресурс» г. Тверь;

- МБОУ Юшковская ООШ – состоялся аукцион, ООО «Энергоресурс» г. Тверь поставлен уголь в полном объеме (135 т) на сумму 594,0 тыс.руб.;

- закупка дров осуществлена на 100 %.

Гидравлические испытания внутренних и наружных систем отопления образовательных учреждений проводятся в соответствии с заключёнными договорами на техническое обслуживание. Всего требовали проведения гидравлических испытаний отопительных систем 48 образовательных учреждений. По состоянию на 06 июля 2018 года опрессованы 49 учреждений, что составляет 96 %. В МБОУ Исаковской СОШ, МБОУ Семлёвской СОШ № 1, МБОУ Хмелитской СОШ опрессовка будет выполнена после завершения ремонтных работ внутренних систем отопления.

Выполняемые ремонтные работы (с мая 2018 года):

| № п/п | Образовательное учреждение | Тип отопления | Приобретение и установка оборудования в тепловых узлах, котельных, ремонт печей (тыс. руб.) | Ремонт внутренних систем отопления и теплотрасс, ремонтные работы по улучшению тепловой эффективности (тыс. руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 | Центральное |  | Замена 2-х отопительных приборов в коридоре - 20,704 | Работы выполнены. |
| 2 | МБОУ СОШ № 8 | Центральное |  | Замена 2-х отопительных приборов в коридоре - 20,604 | Работы выполнены. |
|  | МБОУ СОШ № 9 | Центральное | Монтаж теплового узла - 428,070 |  | Подписаны 2 договора с ООО «ТЭП» (директор В.В. Лакеев) на работы по монтажу теплового узла. Срок выполнения работ: до 03.09.2018. |
| 3 | МБОУ «Андрейковская СОШ" | Центральное |  | Замена участка трубопровода в здании дошкольной группы - 10,00 | Работы выполнены. |
| 4. | МБОУ Исаковская СОШ | Уголь Дрова | Приобретение и установка котла КВТС-1 - 172,158 |  | Котёл доставлен в школу, осуществлён монтаж. |
| 5. | МБОУ Коробовская ООШ | Конвекторы | Приобретение электрических конвекторов (20 шт.) - 45,550 |  | Конвекторы приобретены. |
| 6. | МБОУ Семлёвская СОШ № 1 | Уголь | Приобретение и установка котла КВТС-1 - 289,955 |  | Счёт на приобретение котла оплачен, будет доставлен в школу 10.07.2018. |
| 7. | МБОУ Хмелитская СОШ | Газ |  | Ремонт системы отопления в здании дошкольной группы - 295,996 | Заключён договор с ООО «Сантехмонтаж» (директор Федянин С.В.). Сроки выполнения работ: до 20.07.2018. |
| 8. | МБОУ Шимановская СОШ | Газ | Приобретение и установка газового котла, 3-х теплообменников - 273,400 |  | Счёт на приобретение котла оплачен, будет доставлен в школу до 20.07.2018 (в настоящее время отсутствует на складе). |
| 9. | МБДОУ детский сад № 4 | Центральное |  | Замена 2-х отопительных приборов в коридоре - 20,889 | Работы выполнены. |
| 10. | МБДОУ детский сад № 7 | Центральное |  | Ремонт системы отопления в подвале - 24,724 | Работы выполнены. |
| 11. | МБДОУ детский сад № 8 | Центральное |  | Ремонт системы отопления в подвале - 24,631 | Работы выполнены. |
| 12. | МБДОУ детский сад № 9 | Центральное |  | Ремонт системы отопления в пищеблоке - 39,990 | Работы выполнены. |
| Итого: | 1 209,133 | 457,538 |  |
|  | Всего: 1 666,671 |  |

Обследовано комиссией 100% образовательных учреждений. По итогам проверки принято к началу учебного года 100% учреждений.