|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  «ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  215110, Смоленская область, г. Вязьма,  ул. 25 Октября, д. 11  [vyazma@admin.smolensk.ru](mailto:vyazma@admin.smolensk.ru)  [vyazma@admin.sml](mailto:vyazma@admin.sml)  тел. 4-11-50, факс (48131) 5-07-81  от 26.07.2018 № 3227/02-24  на № 326 от 25.06.2018 |  | Председателю Вяземского районного Совета депутатов  **П.В. Хомайко** |

**Уважаемая Полина Викторовна!**

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области представляет информацию о подготовке муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования к осенне – зимнему периоду 2018 -2019 гг.

Докладчик: В.А. Смирнов – председатель комитета по культуре и туризму.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области **И.В. Демидова**

В.А. Смирнов

4-16-65

**Информация по подготовке учреждений культуры и дополнительного образования к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.**

Для рассмотрения вопроса о ходе работ по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных комитету по культуре и туризму к отопительному сезону 2018-2019 гг.. на заседании штаба Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по подготовке к отопительному сезону бюджетных учреждений, комитет сообщает следующее.

Всего на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области уставную деятельность ведут 4 муниципальных бюджетных учреждений культуры, 4 - дополнительного образования и 2 казенных учреждения с правом юридического лица. Учреждения располагаются в 47 объектах (строениях).

В прошедшем отопительном сезоне 2017-2018 гг., в основном, обеспечение подведомственных подразделений тепловой энергией, электроэнергией и холодной водой прошло без аварийных ситуаций.

Топливо (уголь 176 т. и дрова 93,56 м³) было завезено вовремя, в полном объеме. Качество топлива соответствовало сертификатам качества.

Подготовка муниципальных учреждений культуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. идет в плановом порядке в соответствии с планом мероприятий и графиками выполнения работ.

Теплоснабжение объектов осуществляется следующим порядком:

- 23 объектов получают тепловую энергию от теплоснабжающих организаций по договору, из них:

- 21 объектов ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»,

- 1 ООО «Жилищник,

- 1 ООО «Стимул»,

- 7 объектов имеют автономные котлы, отапливаемые твердым топливом,

- 1 объект имеет котельную, отапливаемую газом,

- 4 объекта имеют печное отопление, отапливаются твердым топливом,

- 7 объектов отапливаются электропанелями,

- 1 объект имеет инфракрасное отопление,

- 3 объекта имеют автономное газовое отопление.

Всего твердым топливом отапливается 8 объектов культуры. На отопительный сезон 2018-2019 гг. по установленному лимиту необходимо приобрести 176 т. угля для нужд МБУК «Вяземский районный культурно-досуговый центр» на сумму 639 190,00 руб. и 71 куб. м. дров на сумму 114 800,00 рублей. Для нужд МБУК Вяземская централизованная библиотечная система 7,56 куб. м дров на сумму 9 800,00 рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уголь (тонн)  (план) | Уголь (тонн)  (факт) | Дрова (куб. м.)  (план) | Дрова (куб. м.)  (факт) |
| **МБУК «Вяземский районный культурно-досуговый центр»** | | | | |
| Богородицкий СДК | 23 | - | 3 | - |
| Гредякинский СДК | - |  | 15 | - |
| Ефремовский СДК | 8 | - | 9 | - |
| Исаковский СДК | 3 | - | 9 | - |
| Каснянский СДК | 17 | - | 8 | - |
| Поляновский СДК | 47 | - | 5 | - |
| Семлевский СДК | 28 | - | 4 | - |
| Тумановский СДК | 50 | - | 3 | - |
| Хватов-Заводской СДК | - |  | 15 | - |
| Итого по учреждению | 176 | - | 71 | - |
| **МБУК Вяземская централизованная библиотечная система** | | | | |
| Исаковская сельская библиотека № 15 | - |  | 7,56 | - |
| **ВСЕГО** | **176** |  | **78,56** |  |

На сегодняшний день МБУК «Вяземский районный культурно-досуговый центр» готовится документация на проведение запроса котировок цен по закупке дров для нужд МБУК «Вяземский районный культурно-досуговый центр». Запрос котировок по закупке дров в количестве 71 куб. м. состоится 26.07.2018 г. Начальная максимальная цена Контракта 114 783,33 руб.

В связи с дефицитом денежных средств покупка угля будет осуществляться в два этапа:

**I-ый этап** - начальная максимальная цена контракта **308 750, 00** руб. на **65** т. Планируется провести закупку путём проведения запроса котировок.

17.07.2018 г. внесены изменения в план-график. По истечении 10 дней будут сданы документы в отдел по регулированию контрактной системы. Предположительно запрос котировок состоится 07.08.2018 г., а подписание Контракта обеими сторонами 15.08.2018 г.

**II-ой этап** будет осуществлён после выделения дополнительного финансирования.

Опрессовка систем отопления должна быть проведена на 18 объектах, в том числе 9 объектов - МБУК «Вяземский районный культурно-досуговый центр», 4 объекта - МБУК Вяземская централизованная библиотечная система, 2 объекта - МБУК «Вяземский историко-краеведческий музей», 2 объекта - МБУДО Вяземская детская художественная школа им. А.Г. Сергеева и 1 объект МБУДО Вяземская детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского. Опрессовка будет выполнена по договорам технического обслуживания до 31.08.2018, согласно заключенных договоров. В данный момент ведутся подготовительные работы для осуществления гидропневматической промывки и опрессовки внутренних систем отопления.

По состоянию на 25.07.2018 г. гидропневматическая промывка и опрессовка выполнена в следующих учреждениях:

- МБУДО Вяземская детская художественная школа им. А.Г. Сергеева на 2 объектах 04.06.2018 г.;

- МБУДО Вяземская детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского на 1 объекте 04.06.2018 г.;

- МБУК «Вяземский историко-краеведческий музей» на 2 объектах 11.07.2018 г.;

- МБУК «Вяземский районный культурно-досуговый центр» на 5 объектах (Российское СДК, Относовское СДК, Андрейковское СДК, ДК «Центральное», СДК «Сокол»);

- МБУК Вяземская централизованная библиотечная система на 4 объектах работы начались с 01 июля 2018 и будут закончены 31.08.2018 г.

МБУК «Вяземский районный культурно-досуговый центр» заключены договора с ООО «Теплоэнергоремонт», директор Андреев Александр Иванович, по техническому обслуживанию систем отопления и с ООО «ТеплоЭнергетическоеПредприятие», директор Лакеев Вадим Валерьевич, на обслуживание блочно-модульной газовой котельной в Шимановском СДК.

Для надлежащего контроля состояний внутренних систем отопления зданий в подведомственных учреждениях,

- в МБУК «Вяземский районный культурно-досуговый центр» запланирована замена манометров и термометров в количестве 18 шт. в случае выделения дополнительного финансирования в сумме **70 000,00 руб.,** атакже необходимо провести комплекс работ по поверке прибора учёта тепловой энергии (теплосчётчика) в ДК «Юбилейный» на сумму **50 000,00 руб.** В противном случае оплата тепловой энергии будет осуществляться по тарифу, что может привести к увеличению расходов по оплате данных услуг,

- в МБУК Вяземская централизованная библиотечная система требуется замена теплосчетчика в здании Центральной библиотеки, находящейся по адресу: г. Вязьма, ул. П. Коммуны, д.11 – **175 000,00** рублей,

- в МБУК «Вяземский историко-краеведческий музей» 11 января 2018 года установлен прибор учета тепловой энергии, по адресу: пл. Советская д.3.

**По состоянию на 25.07.2018 г выполнены следующие работы:**

- за счет собственных средств выполнено изготовление и установка оконных блоков МБУДО Вяземская детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского на сумму 99 843,00;

- за счет собственных средств выполнен ремонт помещения школы МБУДО Вяземская детская художественная школа им. А.Г. Сергеева на сумму 236 977,69.

Все работы, связанные с подготовкой объектов к зиме, находятся под контролем комитета по культуре и туризму, их планируется завершить в срок до 1 октября 2018 года.