«Утверждаю»

 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования

 «Вяземский район» Смоленской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Марфичева

 «\_\_» сентября 2019 года

**ОТЧЕТ**

по результатам контрольного мероприятия «Проверка мероприятий «Расходы на проведение благоустройства на территории городского поселения» и «Расходы на озеленение территории г. Вязьмы» в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» за 2017 и 2018 годы».

г. Вязьма 26 сентября 2019 года

Инспектором Контрольно – ревизионной комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Агафоновой Натальей Владимировной, на основании Поручения от 21.12.2018 №10, проведено контрольное мероприятие «Проверка мероприятий «Расходы на проведение благоустройства на территории городского поселения» и «Расходы на озеленение территории г. Вязьмы» в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» за 2017 и 2018 годы».

 **Основание для проведения контрольного мероприятия:** статья 9Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», раздел 3 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, утвержденного решением Вяземского районного Совета депутатов от 27.09.2017 №130, статья 11 Регламента Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, утвержденного приказом Контрольно – ревизионной комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 20.12.2017 №21, пункт 3.1.3 Плана работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2019 год, утвержденного приказом от 12.12.2018 №19 (с изменениями).

 **Цель контрольного мероприятия:** проверка целевого и эффективного использования средств на реализацию мероприятий «Расходы на проведение благоустройства на территории городского поселения» и «Расходы на озеленение территории г. Вязьмы» в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» за 2017 и 2018 годы.

 **Предмет контрольного мероприятия:** муниципальная программа «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области», постановления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; документы, подтверждающие исполнение муниципальной программы; муниципальные контракты; договора; платежные, банковские, кассовые документы, другие первичные документы, подтверждающие расходование бюджетных средств муниципальной программы «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» за 2017 и 2018 годы.

 **Объект контрольного мероприятия:** Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, в соответствии с решением Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от 01.07.2014 №47.

 **Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия:** с 01.01.2017 года по 31.12.2018 года.

**В результате контрольного мероприятия установлено следующее:**

1. Муниципальная программа «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015 – 2020 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 31.12.2014 №2051.
2. Постановлением Администрации от 31.03.2017 №617 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»» утверждены объемы финансирования муниципальной программы на 2017 год в сумме 40 300 000,00 рублей, за счет средств бюджета Вяземского городского поселения.

 В нарушение п. 4.2.3. раздела 3 Порядка №1810 в Постановлении Администрации от 31.03.2017 №617, в приложении №2 «План реализации муниципальной программы»:

- в столбце «Всего» (объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период) отсутствуют суммы в разрезе мероприятий, указанных в муниципальной программе.

В нарушение п. 4.2.3. раздела 3 Порядка №1810 и Решения от 27.12.2016 №89 (приложение №17 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на плановый период 2018 и 2019 годов) в Постановлении Администрации от 31.03.2017 №617, в приложении №2 «План реализации муниципальной программы», отражены данные не соответствующие показателям Решения от 27.12.2016 №89, а именно:

 - «Мероприятие 3 (Расходы на проведение благоустройства)» показатель «Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период» в столбце «2018» отражена сумма 2 063 072,99 рубля, следовало отразить сумму 2 063 073,00 рубля, расхождение составляет в сумме 0,01 рубля; в столбце «2019» отражена сумма 2 063 072,99 рубля, следовало отразить сумму 2 063 073,00 рубля, расхождение составило в сумме 0,01 рубля;

 - «Мероприятие 7 (Расходы на озеленение территории города Вязьма)» показатель «Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период» в столбце «2018» отражена сумма 8 206 937,00 рублей, следовало отразить сумму 8 406 937,00 рублей, расхождение составило в сумме 200 000,00 рублей; в столбце «2019» отражена сумма 8 206 937,00 рублей, следовало отразить сумму 8 406 937,00 рублей, расхождение составило в сумме 200 000,00 рублей;

 - «Озеленение территории города Вязьма» показатель «Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период» в столбце «2018» отражена сумма 8 006 937,00 рублей, следовало отразить сумму 8 206 937,00 рублей, расхождение составило в сумме 200 000,00 рублей; в столбце «2019» отражена сумма 8 006 937,00 рублей, следовало отразить сумму 8 206 937,00 рублей, расхождение составило в сумме 200 000,00 рублей;

 - «Осуществление проверок содержания, уборки парков, скверов и озеленение, соблюдения правил благоустройство» показатель «Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период» в столбце «2019» отражена сумма 20 000,00 рублей, следовало отразить сумму 200 000,00 рублей, расхождение составило 180 000,00 рублей.

 Тем не менее, в сроках «Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы» и «Всего по муниципальной программе» в столбцах «2018» и «2019» отражены суммы соответствующие решению от 27.12.2016 №89.

 Аналогичные нарушения являются систематическими и повторяются в постановлениях Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в приложении №2, а именно: №994 от 24.05.2017 года; №1516 от 17.07.2017; №1734 от 17.08.2017; №2042 от 06.10.2017; №2439 от 30.11.2017 года.

3. В Постановлении Администрации от 24.05.2017 №994, в приложении №2 «План реализации муниципальной программы» нарушена нумерация строк по мероприятиям.

4. В Постановлении Администрации от 17.07.2017 №1516, в приложениях №1 «Целевые показатели реализации муниципальной программы» и №2 «План реализации муниципальной программы» отсутствуют дата и номер Постановления Администрации.

1. В Постановлении Администрации от 30.11.2017 №2439, в приложении №2 «План реализации муниципальной программы» в строке «Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы» в столбце «2017» показателя «Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период» отражена сумма 41 317 249,00 рублей не соответствующая итогу по данному мероприятию 49 820 549,00 рублей, расхождение составило 8 503 300,00 рублей.

1. Постановлением Администрации от 30.03.2018 №629 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»» (новая редакция) утверждены объемы финансирования муниципальной программы на 2018 год в сумме 41 880 500,00 рублей, за счет средств бюджета Вяземского городского поселения, в том числе:

 - расходы на проведение благоустройства на территории поселения в сумме 4 250 000,00 рублей;

 - расходы на озеленение территории города Вязьма в сумме 1 100 000,00 рублей.

Постановлением Администрации от 28.12.2018 №2529 объем финансирования муниципальной программы на 2018 год уменьшился на 2 060 322,06 рублей и составил 39 820 177,94 рублей, в том числе:

 - расходы на проведение благоустройства на территории поселения в сумме 3 434 305,04 рублей;

 - расходы на озеленение территории города Вязьма в сумме 1 428 585,12 рублей.

1. Решением Совета депутатов Вяземского городского поселения от 30.05.2017 №30 утвержден отчет об исполнении бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области за 2016 год. Муниципальную программу следовало привести в соответствие с решением об исполнении бюджета Вяземского городского поселения от 30.05.2017 №30.

 Кассовое исполнение муниципальной программы, согласно решения Совета депутатов Вяземского городского поселения от 30.05.2017 №30, составило 33 697 627,70 рублей, в Постановлении Администрации от 31.03.2017 №617 указана сумма 34 210 769,07 рублей.

 В нарушение ст. 179 БК РФ показатели исполнения муниципальной программы за 2016 год не приведены в соответствие с решением Совета депутатов Вяземского городского поселения от 30.05.2017 №30 «Об исполнении бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области за 2016 год».

 Объем финансирования на 2016 год в паспорте муниципальной программы необходимо привести в соответствие с решением Совета депутатов Вяземского городского поселения от 30.05.2017 №30.

8. Решением Совета депутатов Вяземского городского поселения от 26.06.2018 №68 утвержден отчет об исполнении бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области за 2017 год. Муниципальную программу следовало привести в соответствие с решением об исполнении бюджета Вяземского городского поселения от 26.06.2018 №368.

 Кассовое исполнение муниципальной программы, согласно решения Совета депутатов Вяземского городского поселения от 26.06.2018 №68, составило 45 644 641,71 рубль, в Постановлении Администрации от 30.03.2018 №629 указана сумма 50 170 549,00 рублей.

 В нарушение ст. 179 БК РФ показатели исполнения муниципальной программы за 2017 год не приведены в соответствие с решением Совета депутатов Вяземского городского поселения от 26.06.2018 №68 «Об исполнении бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области за 2017 год».

 Объем финансирования на 2017 год в паспорте муниципальной программы необходимо привести в соответствие с решением Совета депутатов Вяземского городского поселения от 26.06.2018 №68.

1. Муниципальная программа «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» предусматривает реализацию мероприятия «Расходы на проведение благоустройства на территории городского поселения» за 2017 и 2018 годы.

 Фактически по данному мероприятию кассовое исполнение составило:

 - в 2017 году (заключено 13 муниципальных контрактов) кассовое исполнение составило 2 248 000,96 рублей или 93,7 процента от окончательно утвержденных плановых показателей (2 399 056,94 рублей, согласно Постановления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 30.11.2017 №2439 и Решения Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от 25.12.2017 №87);

 - в 2018 году (заключен 21 муниципальный контракт) кассовое исполнение составило 3 178 435,95 рублей или 92,6 процента от окончательно утвержденных плановых показателей (3 434 305,04 рублей, согласно Постановления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 28.12.2018 №2529 и Решения Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от 28.12.2018 №135).

10. Фактически в 2017 году, в рамках выполнения мероприятия «Расходы на проведение благоустройства на территории городского поселения» не отражена кредиторская задолженность, фактически оплаченная в 2017 году в сумме 12 244,05 рубля, за произведённые работы по муниципальному контракту с ООО «Благоустройство-1».

1. В 2017 году по незапланированным мероприятиям муниципальной программы «Расходы на проведение благоустройства на территории городского поселения» было заключено 11 муниципальных контрактов на сумму 1 626 756,91 рублей.

Фактически были произведены работы по благоустройству территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, а именно: приобретены хозяйственные товары, обустройство набережной реки Вязьма, установлены детские игровые площадки, благоустроены территории возле памятника А. Д Папанову и сквера имени адмирала П. С. Нахимова, обустроены контейнерные площадки, вывезен мусор после сноса аварийных многоквартирных домов.

 По заключенным муниципальным контрактам проверкой выявлены следующие нарушения:

1) в нарушение п. 2.4 раздела 2 и п. 4.5 раздела 4 муниципального контракта, представленный акт приема – передачи товара не может подтверждать факт приема товара (хотя данный акт приема – передачи подписан сторонами), так как в акте отсутствуют следующие данные:

- дата составления акта приема – передачи товара;

- в соответствии с каким контрактом поставщик выполнял условия по поставке товара (п. 1. акта приема – передачи товара);

- срок поставки товара по контракту и фактически когда товар поставлен (п. 3. Акта приема – передачи товара).

В нарушение ст. 34 БК РФ расходование средств в сумме 22 982,00 рубля, расценивается как неэффективное использование бюджетных средств Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

2) нарушены сроки выполнения работ (на 73 календарных дня) по муниципальному контракту №361/02-39-г от 08.08.2017 года по вывозу мусора после сноса аварийных многоквартирных домов;

3) нарушены сроки выполнения работ (на 15 календарных дней) по муниципальному контракту №450/02-39-г от 28.09.2017 года по обустройству контейнерных площадок;

4) не указано конкретное место нахождения (расположение) установки спортивного оборудования, приобретенного Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на сумму 99 900,00 рублей по муниципальному контракту №430/02-39-г от 11.09.2017 года;

5) не выполнены требования контрактов по предоставлению журнала производства работ с указание объемов выполненных работ для подтверждения объемов работ подрядчиками на сумму 196 836,67 рублей, а именно: по муниципальному контракту №220/02-39-г от 16.05.2017 года на сумму 96 896,63 рублей и по муниципальному контракту №215/02-39-г от 15.05.2017 года на сумму 99 940,04 рублей;

6) не указано местонахождение входящих лестниц, их количество по муниципальному контракту №445/02-39-г от 27.09.2017 на обустройство сквера им. Адмирала П. С. Нахимова (ремонт плитки на входных лестницах).

12. В 2018 году по мероприятию муниципальной программы «Расходы на проведение благоустройства на территории городского поселения» был заключен 21 муниципальный контракт на сумму 3 178 435,95 рублей.

Фактически были произведены работы по благоустройству территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, а именно: благоустройство территорий города Вязьма в районе жилых домов по ул. 25 Октября: возле домов 9 и 11; по ул. Юбилейная в районе дома 21, благоустройство набережной реки Вязьма с установкой элементов благоустройства малой формы, установлены детские игровые площадки, обустроено основание для установки хоккейной площадки по ул. Гоголя, убраны несанкционированные свалки, благоустроены территории возле памятника А. Д. Папанову, обустроены контейнерные площадки, осуществлялся строительный контроль, приобретены светодиодные гирлянды, приобретены контейнеры мусорные.

 По заключенным муниципальным контрактам проверкой выявлены следующие нарушения:

1) в нарушение ст.179 БК РФ не отражена в муниципальной программе сумма кредиторской задолженности за выполненные работы, не оплаченные в 2017 году, в размере 86 251,55 рубль;

2) в нарушение ст. 702, 703, 763 ГК РФ и требований заключенных контрактов на приобретение и установку детских площадок работы считаются не выполненными без предоставления актов выполненных работ. Были оплачены муниципальные контракты на сумму 319 800,00 рублей без предоставления акта выполненных работ, а именно:

- по муниципальному контракту №186-02-39-г от 07.06.2018 года на сумму 120 000,00 рублей;

- по муниципальному контракту №349/02-39-г от 11.09.2018 года на сумму 99 900,00 рублей;

-по муниципальному контракту №350/02-39-г от 11.09.2018 года на сумму 99 900,00 рублей;

3) в нарушение п. 1.3 раздела 1 муниципальных контрактов (муниципальный контракт №216/02-39-г от 29.06.2018 года, муниципальный контракт №348/02-39-г от 10.09.2018 года и муниципальный контракт №442/02-39-г от 14.11.2018 года) на уборку несанкционированных свалок в муниципальных контрактах и локально сметных расчетах не указано фактическое месторасположение (нахождение) и количество несанкционированных свалок;

4) в нарушение п. 2.5 раздела 2, пп. 3.3.2 п. 3.3. раздела 3 и п. 4.6 раздела 4 муниципального контракта №345/02-39-г от 10.09.2018 года (на приобретение контейнеров мусорных) акт приема – передачи товара по форме, указанной в приложении №2 к муниципальному контракту не предоставлен. Следовательно, работы являются фактически не выполненными и документально не подтвержденными;

5) в нарушение пп. 3.2.1 п. 3.2 и пп. 3.3.4 п. 3.3 раздела 3, пунктов 4.1, 4.4 и 4.7 раздела 4 муниципальных контрактов (муниципальные контракты №341/02-39-г; №340/02-39-г и №342/02-39-г от 07.09.2018 года) акты приема – передачи товара не предоставлены. Следовательно, работы являются фактически не выполненными, и документально не подтвержденными;

6) в нарушение ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в п. 1.3 раздела 1 муниципального контракта №503/02-39-г от 19.12.2018 года не указано описание объекта закупки (какие конкретно элементы благоустройства требуют текущего ремонта, в каком количестве (штуках, метрах), должны производиться работы по ремонту объектов благоустройства, месторасположения выполняемых работ с указанием улицы и дома около которого находится объект ремонта);

7) в нарушение ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в п. 1.2 раздела 1 муниципального контракта № 210/02-39-г от 22.06.2018 года не указано описание объекта закупки (муниципальный контракт, сметные расчеты, перечень работ по благоустройству).

13 . В 2017 году по запланированным мероприятиям «Расходы на озеленение территории г. Вязьма» в муниципальной программе был заключен 1 муниципальный контракт на сумму 188 283,15 рубля и 2 договора на сумму 84 911,95 рублей.

Фактически были произведены работы по озеленению территории города Вязьма и произведен контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами, частными предпринимателями всех видов собственности, общественными организациями «Правил благоустройства на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области».

По двум заключенным договорам выявлены следующие нарушения:

1. в нарушение п.1 ст. 422 ГК РФ и п. 6.1 ч. 6 Правил благоустройства, Администрация муниципального образования передала и оплатила свои непосредственные обязанности по контролю, за соблюдением правил благоустройства, физическому лицу Чученкову С. С., заключив с ним договор на выполнение работ по контролю, за соблюдением Правил благоустройства Вяземского городского поселения;
2. в п. 1.1 раздела 1 договоров №66/02-39-г от 13.02.2017 года и №200/02-39-г от 04.05.2017 года не указано, что фактически контролировало физическое лицо по договору в рамках правил благоустройства.
3. в нарушение ст. 34 БК РФ бюджетные средства в сумме 84 912,00 рублей, оплаченные по договору №66/02-39-г от 13.02.2017 года и по договору №200/02-39-г от 04.05.2017 года между Администрацией и гражданином Чученковым С. С. за осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, являются неэффективным использованием бюджетных средств.

14. В проверяемом периоде по муниципальной программе были проведены мероприятия «Расходы на озеленение территории г. Вязьма» на сумму 4 239 695,91 рублей и заключено 26 муниципальных контрактов, из них:

- в 2017 году заключено 19 муниципальных контрактов на сумму 2 833 314,75 рублей;

- в 2018 году заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 1 406 381,16 рубль.

Фактически были проведены работы по озеленению территории г. Вязьма, а именно: содержание зеленых насаждений (парки, скверы, зеленые насаждения на улицах, расположенных на территории Вяземского городского поселения), уборка территории городской зоны отдыха, спилены и вывезены деревья, проведена санитарная опилка деревьев.

По заключенным муниципальным контрактам проверкой выявлены следующие нарушения:

1. в нарушение ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в п. 1.2 раздела 1 муниципальных контрактов не указано описание объекта закупки (территории городской зоны отдыха).

Фактически уборка территории городской зоны отдыха производилась в районе пос. Русятка.

Поселок Русятка относится к территории Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области (публичная кадастровая карта https//pkk5.rosreestr.ru) и не относится к территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

Всего по уборке городской зоны отдыха (пос. Русятка), не относящейся к территории Вяземского городского поселения, в проверяемом периоде было заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 630 301,84 рубль, из них:

- в 2017 году заключено 3 муниципальных контракта на сумму 240 301,84 рубль;

- в 2018 году заключено 2 муниципальных контракта на сумму 390 000,00 рублей.

В нарушение ст. 15, ст. 34 БК РФ расходование средств по уборке городской зоны отдыха (пос. Русятка) не относящейся к территории Вяземского городского поселения в сумме 630 301,84 рубль расценивается как неэффективное использование бюджетных средств Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, что способствовало увеличению расходной части бюджета Вяземского городского поселения, чем допущено нарушение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ. Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших задач, стоящих перед органами государственной власти и местного самоуправления;

2) в шести заключенных муниципальных контрактах в 2017 году по содержанию зеленых насаждений (парки, скверы, зеленые насаждения на улицах, расположенных на территории Вяземского городского поселения) по тексту не отражалась общая площадь зеленых насаждений, данный показатель указан только в приложение №1. В приложении №1 указанные площади по объектно не соответствуют указанной итоговой площади;

3) в нарушение п. 1.3. раздела 1 муниципального контракта №183/02-39-г от 06.06.2018 заключенного в 2018 году техническое задание к дополнительному соглашению №1 не предоставлено.

С целью оперативного принятия мер по результатам контрольного мероприятия и устранению выявленных в ходе проверки нарушений Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области **предложено:**

 1. Направить Акт о результатах проведения проверки в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

2. Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области с целью устранения выявленных нарушений и замечаний в работе по реализации муниципальной программы предложить:

2.1. Ознакомить ответственных исполнителей с нарушениями и замечаниями, указанными в акте проверки; принять меры по устранению нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшей работе.

2.2. Обеспечить соблюдение действующих законов и нормативных актов; осуществлять формирование и реализацию муниципальной программы в соответствии с требованиями ст. 179 БК РФ и утвержденными нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

2.3. Привести в соответствие муниципальную программу «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области», утвержденную нормативно – правовыми актами Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в соответствии с Порядком от 11.11.2016 №1810; не допускать искажения показателей в приложениях к муниципальной программе.

2.4. В паспорте муниципальной программы на очередной финансовый год указывать отдельным мероприятием сумму кредиторской задолженности.

2.5. При заключении муниципальных контрактов руководствоваться требованиями ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; статьями 702, 703, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 Не допускать нарушений условий заключенных муниципальных контрактов, а именно:

- нарушения срока исполнения муниципальных контрактов;

- предоставлять техническое задание к дополнительному соглашению;

- предоставлять акты приема – передачи товара (работ, услуг);

- предоставлять журнал производства работ с указанием объемов выполненных работ для подтверждения объемов работ подрядчиками.

2.6. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на основании Устава Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области разработать и утвердить Положение о создании условий для массового отдыха жителей городского поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Копию Положения предоставить в Контрольно – ревизионную комиссию.

2.7. Не допускать в дальнейшем нарушения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ, в части увеличения расходов бюджета Вяземского городского поселения, а именно:

- передачи своих непосредственных обязанностей по контролю, за соблюдением правил благоустройства, физическому лицу;

- расходование средств по уборке городской зоны отдыха (пос. Русятка) не относящейся к территории Вяземского городского поселения;

- принятия работ без предоставления актов выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам.

2.8. Разработать по каждому пункту нарушений и замечаний, указанных в Акте проверки, мероприятия, направленные на исключение возможности их возникновения в дальнейшей деятельности.

3. Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в срок **до 26 августа 2019 года** сообщить о результатах рассмотрения акта проверки и принятых мерах по результатам рассмотрения акта (с приложением копий подтверждающих документов) в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

 **Перечень оформленных актов:** Акт проведения контрольного мероприятия «Проверка мероприятий «Расходы на проведение благоустройства на территории городского поселения» и «Расходы на озеленение территории г. Вязьмы» в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» за 2017 и 2018 годы» от 12.07.2019 года подписан Главой муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области с отметкой «с протоколом разногласий», возвращен 06.08.2019 года.

 Протокол разногласий по Акту предоставлен 20.08.2019 года.

 Заключение на протокол разногласий по Акту контрольного мероприятия направлено Главе муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 09.09.2019 года.

 Копия Акта контрольного мероприятия с приложениями (протокол разногласий и заключение на протокол разногласий) направлена Вяземскому межрайонному прокурору 11.09.2019 года.

Инспектор Контрольно-ревизионной

комиссии муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области Н. В. Агафонова