Отчёт

отдела строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области о результатах работы

за 2020 год

В целях успешного решения вопросов местного значения и эффективной реализации функций органов местного самоуправления в части организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, линейных объектов, элементов благоустройства автомобильных дорог и сооружений на них, создания комфортной городской среды, доступности для маломобильных групп населения, комплексного обустройства сельских населённых пунктов отделом строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области реализуются следующие муниципальные программы:

1.Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения.

2. Доступная среда на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

3. Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

4.Устойчивое развитие сельских территорий Вяземского района Смоленской области.

5.Охрана окружающей среды и экологическое информирование населения на территории МО «Вяземский район» Смоленской области.

1. За 2020 год на реализацию муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» запланировано 199 978,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 163 069,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 25 466,7 тыс. рублей;

- средства бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области – 11 441,7 тыс. рублей.

Администратором и исполнителем муниципальной программы является –отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

В рамках программы осуществлены расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

1) Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области по водоснабжению и водоотведению в сумме 194 529,6 тыс. рублей.

- Расходы по содержанию объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Вяземского городского поселения в сумме 389,2 тыс. рублей;

- Расходы на организацию и осуществление профилактических мероприятий на сетях противопожарного водоснабжения в сумме 547,7 тыс. руб.;

- Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строительство объектов водоснабжения и водоотведения) в сумме 4 942,9 тыс. рублей:

- Водоснабжение для индивидуальных жилых домов по ул. Дмитрова Гора в г. Вязьма Смоленской области в сумме 4 842,9 тыс. руб.;

-Разработка проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения в сумме 100,0 тыс. рублей;

- Разработка технической документации по объектам водоснабжения и водоотведения в сумме 100,0 тыс. рублей;

- Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в области водоснабжения и водоотведения в сумме 187 438,4 тыс. рублей:

- Реконструкция водовода 2 D 600 мм, L= 13 км от Бознянского водозабора до базы МП «Водоканал» г. Вязьма Смоленской области (III, IV этап) в сумме 183 672,1 тыс. рублей.

- Водоснабжение жилых домов по ул. Ушакова, ул. Зеленая, ул. Железнодорожная, ул. Победы, ул. Новоторжская, ул. 2-ая Новоторжская, ул. Освобождения, ул. Кутузова, ул. Энергетиков, пер. Победы, пер. Безымянный в г. Вязьме Смоленской области в сумме 3 766,3 тыс. руб.;

- Расходы на модернизацию систем теплоснабжения, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения в сумме 1 111,1 тыс. рублей:

- Строительство станции для повышения давления на водопроводных сетях по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Плетниковка в сумме 1 111,1 тыс. рублей.

2) Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области по газификации в сумме 1 514,4 тыс. рублей.

- Мероприятия по содержанию объектов газификации, находящихся в собственности Вяземского городского поселения в сумме 401,0 тыс. рублей.

- Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строительство газопроводов) в сумме 1 113,4 тыс. рублей:

- Проектирование газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в районе ул. Комсомольская и ул. Герцена в г. Вязьма в сумме 1 113,4 тыс. руб.;

3) Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области по теплоснабжению в сумме 1 365,2 тыс. рублей:

- Подготовка объектов теплоснабжения к работе в зимних условиях в сумме 815,2 тыс. руб.;

- Разработка проектно-сметной документации по объектам теплоснабжения в сумме 550,0 тыс. руб. (техническое обследование мазутного хозяйства котельных «Восток» и котельной на ул. Маяковского).

4)  Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области по электроснабжению в сумме 2 568,9 тыс. руб.;

- Расходы на содержание объектов электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности (трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередач) в сумме 2 568,9 тыс. руб.;

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» исполнена на 100 %.

2. В целях формирования условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, преодоления социальной разобщенности в обществе в рамках программы «Доступная среда на территории

Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» в 2020 году выполнены следующие мероприятия»:

- Установка межэтажных и входных пандусов в многоквартирных жилых домах по адресу:

ж.д. №5, корпус 2 , ул. Воинов-интернационалистов, г. Вязьма;

ж.д. №25, ул. Полины Осипенко, г. Вязьма;

ж.д. №1а, пер. 1-й Северный, г. Вязьма;

- Обустроена пешеходная дорожка с укладкой тактильной плитки от д. 17а по ул. Репина до ул. 25 Октября;

- Приобретен автобус для маломобильных групп населения.

Плановый объем финансирования на 2020 год – 2480,67 тыс. рублей. Фактически выполнено работ на сумму 2324,61 тыс. рублей, что составило 93,7 %, в том числе из бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской	 области – 2324,61 тыс. рублей. Оплачены выполненные работы в полном объеме. Экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В результате реализации муниципальной программы расширен доступ людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения к объектам социальной и городской инфраструктуры и жилым помещениям в многоквартирных домах.

Постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 31.10.2016 № 1749 создана комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилого фонда муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. В 2020 году комиссией обследовано 18 жилых помещений инвалидов. По всем обследованным помещениям принято решение о необходимости (нецелесообразности) и возможности (невозможности) приспособления общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности для инвалидов. Ответственными исполнителями программы проводится постоянная работа по обновлению регистра инвалидов на территории муниципального района.

3. К полномочиям муниципального района, в части межпоселковых газопроводов высокого давления, строительство которых осуществляется по программе газификации Смоленской области, относится формирование земельных участков под проектирование и строительство газопроводов. В рамках муниципальной программы в 2020 году на разработку проектов планировки территорий и проектов межевания земельных участков средства не были предусмотрены.

На реализацию муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» всего запланировано 523 487,00 рублей – средства бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

В рамках программы за 2020 год израсходовано средств:

- подготовка проектов планировки  территорий и проектов межевания земельных участков для размещения межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления Вяземского района Смоленской области (оплата кредиторской задолженности) 214 020,00 рублей;

- «Содержание вновь построенных объектов до передачи их в оперативное управление» план 299 467,00 рублей, израсходовано – 299 467,00 рублей;

- «Строительство блочно-модульной газовой котельной для МБОУ Исаковской СОШ Вяземского района Смоленской области» план 10 000,00 рублей, израсходовано 10 000,00 рублей.

4. В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий Вяземского района Смоленской области» в 2020 году построены распределительные сети газопровода:

- строительство распределительных сетей газопровода низкого давления в дер. Горовидка Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, протяженностью 1,0 км.

- строительство распределительных сетей газопровода низкого давления в дер. Ново-Никольское Степаниковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области 2,59 км.

В 2020 году начато строительство очистных сооружений с сетями канализации в с. Новый Вяземского района Смоленской области, протяженность сетей 7 км. Срок завершения работ декабрь 2021 года. А также выполнены работы по реконструкции водопроводной сети в с. Исаково Степаниковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, протяженность сетей 8,5 км.

В 2020 году начато строительство крытого павильона для проведения культурно-массовых мероприятий в с. Исаково Вяземского района Смоленской области. Срок выполнения 2020 год. Строительство указанного объекта будет выполнено в 2021 году.

На реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Вяземского района Смоленской области» всего запланировано 76 016 486,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 67 863 353,00 рублей;

- средства областного бюджета - 6 945 694,00 рублей;

- средства бюджета сельских поселений - 655 975,00 рублей;

- средства бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области - 551 464,00 рублей.

Фактически исполнено на сумму 60 384 858,98 рублей.

5. На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и экологическое информирование населения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» в 2020 году выделены средства в размере 47 881,72 рублей. Выполнены мероприятия по уборке несанкционированных свалок ТБО, выявленных в Вяземском районе на межселенных территориях:

В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и экологическое информирование населения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» убрана несанкционированная свалка ТБО, расположенная в районе дер. Русятка Вяземского района Смоленской области S=300 м2.

Отдел строительства и целевых программ исполняет мероприятия муниципальных программ, разработчиком которых является управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства в части организации работ по благоустройству общественных территорий Вяземского городского поселения, проектированию и строительству дорог и сооружений на них на территории г. Вязьмы и Вяземского района. На территории Вяземского городского поселения успешно реализуется проект «Комфортная городская среда». Муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения «Вяземского района Смоленской области» предусмотрено благоустройство общественных территорий – парков, скверов, Набережных. Специалисты отдела строительства и целевых программ принимают непосредственное участие в разработке и согласовании концепций, проектных решений по обустройству общественных территорий, а в дальнейшем и их реализации. Ежегодно, начиная с 2017 года в городе благоустраиваются общественные территорий. В 2020 году выполнено благоустройство парка на пересечении улиц П.Осипенко и Кашена в г. Вязьма Смоленской области, благоустройство сквера по ул. 25 Октября у памятника А.Д. Папанова в г. Вязьма Смоленской области. Вяземское городское поселение - участник Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории: малые города. Из федерального бюджета был получен грант в размере 85 000,00 тыс. рублей. В декабре 2019 года состоялся конкурс по выбору подрядной организации на проведение работ по благоустройству сквера Героев на Привокзальной площади по адресу: ул. Красноармейское шоссе, г. Вязьма, заключен муниципальный контракт. В 2020 году выполнялись работы по благоустройству Привокзальной площади с созданием Сквера Героев в             г. Вязьма Смоленской области.

Подготовлены дизайн-проекты и сметная документация для благоустройства сквера доблестным предкам 1812 года в г. Вязьма Смоленской области, благоустройства территории в районе реки Мощёнка по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Юбилейная, благоустройства территории примыкания проезда 25 Октября к ул. 25 Октября в г. Вязьма Смоленской области. В 2020г определена подрядная организация на выполнение работ по благоустройству сквера доблестным предкам 1812 года в г. Вязьма Смоленской области.

В 2020году начат капитальный ремонт моста через р. Вязьма на                           ул. Комсомольская, завершение капитального ремонта моста планируется в 2021 году.

Выполнялись работы по сопровождению привязки типовой проектной документации для строительства объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по ул. Московская в г. Вязьме Смоленской области», готовилась документация для определения подрядных организаций по подготовке основания для ФОКОТ, контролировались совместно со строительным контролем выполнение данных работ, подготавливалась документация для  приобретения спортивно-технологического оборудования для ФОКОТ.

Помимо исполнения основных мероприятий муниципальных программ специалисты отдела принимают самое активное участие в работе межведомственных комиссий, комиссий по обследованию объектов муниципального значения и приёмке их после капитального и текущего ремонта, реконструкции. Большой объём работ выполнен по составлению сметных расчётов на проведение ремонтных работ в учреждениях образования, культуры, спорта, ремонт и содержание дорог и инженерных сетей, благоустройство территорий.

За 2020 год рассмотрено 71 обращение граждан и 902 обращения юридических лиц. По всем обращениям даны разъяснения, по части из них приняты практические решения.

Начальник отдела  строительства и

целевых программ                                                                                             Е.А. Кузнецова