Отчёт

отдела строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области о результатах работы

за 2024 год

В целях успешного решения вопросов местного значения и эффективной реализации функций органов местного самоуправления в части организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, линейных объектов, элементов благоустройства автомобильных дорог и сооружений на них, создания комфортной городской среды, доступности для маломобильных групп населения, комплексного обустройства сельских населённых пунктов отделом строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области реализуются следующие муниципальные программы:

1.Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения.

2. Доступная среда на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

3.Устойчивое развитие сельских территорий Вяземского района Смоленской области.

4.Охрана окружающей среды и экологическое информирование населения на территории МО «Вяземский район» Смоленской области.

- Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения.

На 2024 год на реализацию муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» из всех уровней бюджета запланировано 220 574,5 тыс. рублей.

Администратором и исполнителем муниципальной программы является отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

В рамках программы осуществлены расходы на реализацию следующих  мероприятий:

1).  Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области по водоснабжению и водоотведению в сумме 4 464,2 тыс. рублей:

- строительство наружных сетей канализации по ул. Заречная, ул. Чкалова, ул. Крупской в г. Вязьме Смоленской области – 4 069,6 тыс. рублей;

- подготовка технической документации для регистрации сетей холодного водоснабжения по пер. Овсяника д.1Е, д.2, д.3, д. в г. Вязьма Смоленской области – 87,7 тыс. рублей;

- организация и осуществление профилактических мероприятий на сетях противопожарного водоснабжения Вяземского городского поселения – 185,4 тыс. рублей;

- расходы по содержанию объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Вяземского городского поселения в сумме 121,5 тыс. рублей.

2). Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области по газоснабжению в сумме 579,2 тыс. рублей:

- расходы на содержание объектов газификации, находящихся в собственности Вяземского городского поселения – 579,2 тыс. рублей;

3). Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области по теплоснабжению в сумме 178 256,1 тыс. рублей:

Расходы произведены на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Вязьма Смоленской области (I этап) – 9 472,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Вязьма Смоленской области (II этап) – 168 531,8 тыс. рублей;

- проектные работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в г. Вязьме (III этап) – 202,0 тыс. рублей;

- подготовка сетей теплоснабжения к работе в зимних условиях – 50,3 тыс. рублей;

сетей тепло

4) Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области по электроснабжению в сумме 1690,8 тыс. рублей:

Устройство уличного освещения на территории Вяземского городского поселения:

- проезд Трудовой – 380,0 тыс. рублей;

- по ул. Полины Осипенко, в районе д.27 – 407,8 тыс. рублей;

- по ул. Комсомольская – 664,5 тыс. рублей;

- расходы на содержание объектов электроснабжения, находящихся в собственности Вяземского городского поселения – 238,4 тыс. рублей;

за 2024 год всего израсходовано средств на реализацию муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» - 184 990, 3 тыс. рублей.

В целом по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» запланированные мероприятия выполнены, за исключением мероприятия по подключению к централизованной системе водоснабжения жилых домов №1 и №5 по ул. Песочная в г. Вязьме. Причина – отсутствие подрядной организации по итогам конкурсных процедур.

Мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в г. Вязьме (I и II этап) выполнены в полном объёме.

2. Доступная среда на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, преодоления социальной разобщенности в обществе в рамках программы «Доступная среда на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» за 2024 год выполнены следующие мероприятия»:

Мероприятие 1. Установка пандусов, на входах между этажами в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (сумма 200 000,00 руб.):

- установлен межэтажный пандус в многоквартирном жилом доме №37а по ул. Кронштадтская (стоимость работ 29 253,00 руб.);

- разработана проектная документация «Устройство трёх пандусов для маломобильных групп населения по адресу: пер. 1-Северный д. 1, подъезд 1; ул. Восстания д. 1, подъезд 4; мкр. Берёзы д. 14, подъезд 6 в г. Вязьма Смоленской области» (стоимость работ 195 000,00 руб.)

- установлены межэтажные и входные пандусы в многоквартирном жилом доме №14 в м-н Берёзы, доме № 1 на пер. 1-ый Северный, доме № 1 на ул. Восстания (стоимость работ 995 000,00 руб.);

Мероприятие 2. Оборудование мест для парковки автотранспортных средств инвалидов (сумма средств в программе 50 000,00 руб.)

- выполнены работы по нанесению дорожной разметки и установке знаков «Парковка для инвалидов» на автостоянках, расположенных в г. Вязьма Смоленской области. (стоимость работ 63 222,00 руб.).

Место выполнения работ: г. Вязьма, Смоленской области.

Нанесение дорожной разметки «Парковка для инвалидов»:

-ул. Парижской Коммуны, д. 10 (стоматологическая поликлиника);

-ул. Парижской Коммуны, д. 13 (здание МФЦ);

-ул. Дзержинского (Привокзальная площадь);

-ул. 25 Октября, д. 11 (здание Администрации);

-ул. Космонавтов, д.4 (здание детской поликлиники);

-ул. Красноармейское шоссе, д. 2 (здание ТЦ «Акросоп»);

-ул. Московская, д. 29 (здание Вяземской поликлиники).;

- ул. 25 Октября, д. 2А (здание торгового центра).

Установка знаков и нанесение дорожной разметки «Парковка для инвалидов»:

-ул. Строителей, д. 6 (парковка со стороны Сбербанка);

- ул. Кашена, д. 3А (парковка в районе дома № 3А).

Плановый объем финансирования на 2024 год – 850,00 тыс. рублей. Фактически выполнено работ на сумму 1282,5 тыс. рублей, что составило         150,88 %, в том числе из бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области – 1282,5 тыс. рублей. Оплачены выполненные работы в полном объеме. Лимит финансирования расширен за счет переноса бюджетных средств с мероприятий других муниципальных программ.

Постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 31.10.2016 № 1749 создана комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилого фонда муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. За 2024 год комиссией обследовано 4 жилых помещения инвалида. По четырем обследованным помещениям принято решение о необходимости (нецелесообразности) и возможности (невозможности) приспособления общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности для инвалидов. Ответственные исполнители программы осуществляют свою деятельность на основании заявлений, поступающих от граждан в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области для дальнейшего обследования жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды.

В результате реализации муниципальной программы расширен доступ людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения к объектам социальной и городской инфраструктуры и жилым помещениям в многоквартирных домах.

3. На реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Вяземского района Смоленской области» в бюджете на 2024 год финансовые средства не были запланированы, принято решения о закрытии данной программы.

4. На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и экологическое информирование населения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» в 2024 году выделены средства в размере 2 700 000,00 рублей. Выполнены мероприятия по уборке несанкционированных свалок ТКО, выявленных в Вяземском районе на межселенных территориях:

1.	ликвидировано место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов: Смоленская область, Вяземский район, в районе д. Богородицкое (контракт с АО «СпецАТХ» на сумму 283 724,51 руб.);

2.	ликвидировано место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов: Смоленская область, Вяземский район, в районе ул. Докучаева (дорога от Минского шоссе до ул. Докучаева) (контракт с АО «СпецАТХ» на сумму 752 168,67 руб.);

3. убрана несанкционированная свалка: Смоленская область, Вяземский район, территория от Минского шоссе до ул. Докучаева (контракт с ИП Скориков А.Ю. на сумму 7 032,40 руб.);

Плановый объем финансирования на 2024 год – 2 700 000,00 рублей. Фактически выполнено работ на сумму 1 042 925,58 рублей по мероприятию «Организация мероприятий межпоселенческого характера по уборке несанкционированных свалок».

За выделенные деньги из резервного фонда Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области обустроена контейнерная площадка по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Андрейково, ул. Комсомольская, в районе д. 27 (по решению суда, контракт с ИП Скориков А.Ю. 68 182,14 руб.).

В результате реализации муниципальной программы меняется к лучшему экологическая ситуация на территории Вяземского района.

Отдел строительства и целевых программ исполняет мероприятия муниципальных программ, разработчиком которых является управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства в части организации работ по благоустройству общественных территорий Вяземского городского поселения.

Муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» предусмотрено благоустройство общественных территорий – парков, скверов, набережных. Специалисты отдела строительства и целевых программ принимают непосредственное участие в разработке и согласовании концепций, проектных решений по обустройству общественных территорий, а в дальнейшем и их реализации. Ежегодно, начиная с 2017 года в городе благоустраиваются общественные территорий. В 2024 году выполнены работы по благоустройству территории вокруг пруда Струнка на ул. Заслонова г. Вязьма, Смоленской области (стоимость работ 12 661 898,08 руб.); построена детская игровая площадка на ул. Московская в районе д. 21 г. Вязьме Смоленской области (стоимость работ 2 046 784,97 руб.);

В рамках программы «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»:

- выполнены работы по благоустройству сквера по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, перекресток ул. Пушкина и ул. Докучаева (стоимость работ 3 699 604,66 руб.)

- выполнены работы по отводу ливневых вод с территории пруда Струнка на ул. Заслонова в г. Вязьма (стоимость работ 1 748 086,81 руб.);

- выполнены работы по отводу ливневых вод по ул. Двойная Слобода в районе домов 3,7,8,9 (стоимость работ 151 284,41 руб.)

В рамках программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»:

- выполнены работы по устройству остановки по ул. Элеваторная в районе Мелькомбината в г. Вязьма Смоленской области (стоимость работ 4 816 162,54 руб.);

- проведена реконструкция участка автодороги с. Шуйское (животноводческий комплекс № 1) – дер. Савёнки (животноводческий комплекс № 2) Вяземского района Смоленской области (ПК72 67,3-ПК89 64,29). Стоимость работ 27 777 777,77 руб.;

В период 2024 года в рамках программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» начата разработка проектно-сметной документации:

- по объекту: «Капитальный ремонт автодорожного путепровода через железнодорожные пути в районе кожзавода на ул. 25 Октября в г. Вязьме Смоленской области» (стоимость работ 3 657 836 071,59 руб.);

- по объекту: «Капитальный ремонт моста через реку Вязьма на улице Кирова в г. Вязьме Смоленской области» с прохождением государственной экспертизы проектной документации и подтверждением достоверности определения сметной стоимости объекта (стоимость работ 3 100 000,00 руб.);

Помимо исполнения основных мероприятий муниципальных программ специалисты отдела принимают самое активное участие в работе межведомственных комиссий, комиссий по обследованию объектов муниципального значения и приёмке их после капитального и текущего ремонта, реконструкции. Большой объём работ выполнен по проверке сметных расчётов на проведение ремонтных работ в учреждениях образования, культуры, спорта, ремонт и содержание дорог и инженерных сетей, благоустройство территорий. Осуществляет межведомственное взаимодействие посредством цифровых платформ «Единая цифровая платформа экспертизы».

За 2024 год рассмотрено 150 обращений граждан и 714 обращений юридических лиц. По всем обращениям даны разъяснения, по части из них приняты практические решения.

И.о. начальника отдела  строительства и

целевых программ                                                                                            А.А. Арсёнова